## Slide 1: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ของสำนักตรวจสอบภายใน สป.กษ.
เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญา
ในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผ่านระบบ Zoom Meeting

## Slide 2
กระบวนการตรวจสอบภายใน
1. รวบรวมข้อมูล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยรับตรวจเพื่อประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง และนำมาวางแผนการตรวจสอบ
2. จัดทำแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) โดยกำหนดเรื่องที่เข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวนคน/วัน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่จะเข้าตรวจสอบ งบประมาณที่ใช้
3. นำเสนอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี และสำเนาแจ้งเวียนแผนการตรวจสอบประจำปีให้หน่วยรับตรวจทราบ เพื่อให้หน่วยรับตรวจทราบระยะเวลาการเข้าตรวจสอบ
4. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติการตรวจสอบอย่างละเอียด สามารถแสดงถึงความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
5. เปิดการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบ
6. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
7. รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลจากกระดาษทำการ เอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อจัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบ
8. เสนอร่างรายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตามให้ ผอ.สตน. พิจารณา
9. เสนอร่างรายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตามให้หน่วยรับตรวจ เพื่อนัดปิดการตรวจสอบ รับฟังความคิดเห็น/แนวทางแก้ไข
10. ปิดการตรวจสอบ เพื่อรับความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขจากหน่วยรับตรวจ รวมถึงการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ
11. เสนอรายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตาม ฉบับสมบูรณ์ต่อปลัดกระทรวงฯ เพื่อมอบหมาย/สั่งการ ให้หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
12. สรุปรวบรวมผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รายงวดระยะเวลา 4 เดือน/ครั้ง และรวบรวมผลการประเมินความถึงพอใจจากผู้รับบริการ สรุปรายงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานประจำปี

## Slide 3: การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
(กรณีซื้อหรือจ้างทั่วไป)

## Slide 4
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ (มาตรา 100-105)
การแก้ไขสัญญา
(มาตรา 97)
การงดหรือลดค่าปรับหรือการขยายเวลา
ทำการตามสัญญา
(มาตรา 102)
การตรวจรับพัสดุ
(มาตรา 100)
การบอกเลิกสัญญา
(มาตรา 103)

## Slide 5: การบริหารสัญญา (มาตรา 100)
การควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล | การแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค
- ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ตามข้อกำหนดในสัญญา/ระเบียบ เช่น แผนการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ - การก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักวิชาช่าง หรือเทคนิคทางวิศวกรรม - ให้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ตามมาตราที่กำหนดหรือตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง - เร่งรัด หรือติดตามการส่งมอบพัสดุหรืองานให้แล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อกาหนดในสัญญา - ตรวจรับงานให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลง โดยปกติต้องตรวจสอบทั้งปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ (1) ปริมาณตรวจสอบว่าทำงานได้ปริมาณครบถ้วนถูกต้อง ปริมาณงานจริงกับ ที่ขอส่งมอบตรงกันหรือไม่และ (2) คุณภาพตรวจสอบว่าพัสดุที่ส่งมอบหรือนำมาใช้ในงานก่อสร้างได้มาตรฐานตามที่กำหนดหรือไม่ หากต้องการทดลองผลทดลอง ต้องใช้ได้ การตรวจรับพัสดุจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อการส่งมอบงานได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ จึงจะรับพัสดุและส่งเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุต่อไปได้ | การแก้ไขปัญหา หรือเสนอความเห็น หรือ แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในกระบวนการบริหารสัญญาต่อผู้มีอำนาจหรือผู้บริหารเพื่อให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสัญญา เช่น - การแก้ไขสัญญา (มาตรา 97) - การเปลี่ยนแปลงรายการหรือ รายละเอียดในสัญญา (เพิ่ม-ลดปริมาณงานหรือเพิ่มลดวงเงิน) - การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยาย เวลาทำการตามสัญญา (มาตรา 102) - การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง - การแก้ไขปัญหาอื่น ๆ

## Slide 6: กระบวนการและขั้นตอนการบริหารสัญญา
ผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบในการบริหารสัญญา คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(มาตรา 100)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือจ้าง (ที่มิใช่งานก่อสร้าง)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (งานจ้างก่อสร้าง)
ผู้ควบคุมงาน (งานก่อสร้าง)
ผู้สนับสนุน - เจ้าหน้า (พัสดุ) หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (พัสดุ)ข้อมูล/ข้อกฎหมาย ระเบียบ
- หัวหน้าหน่วยงานผู้กำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหารองค์กร
ระเบียบฯ
ข้อ 175
ข้อ 176
ข้อ 178

## Slide 7
เครื่องมือในการบริหารสัญญา
สำเนาสัญญาหรือข้อตกลง
รายละเอียดแนบท้ายสัญญาหรือข้อตกลง เช่น แคตตาล็อค
แบบรูปแบบรายการก่อสร้าง Spec. TOR BOQ เป็นต้น
สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือควบคุมงาน
1
2
3

## Slide 8
ศึกษารายละเอียดข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
 ศึกษาบทบาท/ขั้นตอนของคณะกรรมการตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 ศึกษาขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ในการบริหารสัญญา เช่น การตรวจรับพัสดุ
การควบคุมงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา การงดหรือลดค่าปรับการขอขยายสัญญา หรือการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
สิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องต้องเรียนรู้ หรือทราบ

## Slide 9: หลักเกณฑ์การตรวจรับพัสดุ
หลักการ
มาตรา 100 + ระเบียบฯ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
ประธาน 1 คน
กรรมการอย่างน้อย 2 คน
การซื้อหรือจ้างไม่เกิน 100,000 บาท
(กฎกระทรวง) แต่งตั้งบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด “ผู้ตรวจรับพัสดุ”
ยกเว้น
การซื้อหรือจ้างไม่เกิน 500,000 บาท (มาตรา 56 (2) (ข) และตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรค 2 “กรณีจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้น โดยไม่คาดหมายไว้ก่อน “รายงานขอความเห็นชอบเป็น “หลักฐานการตรวจรับ” โดยอนุโลม

## Slide 10: การประชุมของคณะกรรมการ (ข้อ27)
ประธาน/และกรรมการ ต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
(ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานแทน)
การลงมติ
ประธาน และกรรมการแต่ละคนมีหนึ่งเสียง ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงชี้ขาด
เว้นแต่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเป็นเอกฉันท์
กรรมการคนใดที่ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ทำบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย

## Slide 11
หากทราบว่าตนมีส่วนได้เสียให้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะนั้น แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้อื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน
ข้อห้าม
ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น

## Slide 12: หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ที่ทำการของผู้ใช้พัสดุ
สถานที่ที่กำหนดในสัญญา/ข้อตกลง
สถานที่อื่น ที่มิได้มีสัญญา/ข้อตกลง
* ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน
งานซื้อหรืองานจ้าง
ตรวจรับพัสดุ ณ

## Slide 13: หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ต่อ)
ตรวจให้ถูกต้องครบถ้วน ตามที่ตกลง
ถ้าต้องตรวจทดลอง หรือตรวจทางเทคนิค/วิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้คำปรึกษา/หรือส่งไปตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้
กรณีจำเป็น ตรวจนับเป็นจำนวนหน่วยไม่ได้ทั้งหมด ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
ระยะเวลาตรวจรับ
-ตรวจวันที่ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่ง
-ตรวจให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
งานซื้อหรืองานจ้าง
หลักเกณฑ์การตรวจรับ

## Slide 14: หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ต่อ)
รับพัสดุไว้ ถือว่าผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบถูกต้องครบถ้วน ณ วันที่นำพัสดุมาส่งมอบและส่งพัสดุให้เจ้าหน้าที่
ทำใบตรวจรับโดยลงชื่อเป็นหลักฐาน อย่างน้อย 2 ฉบับ
(ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ เจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน)
รายงานผลให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ
งานซื้อหรืองานจ้าง
กรณีตรวจรับถูกต้อง

## Slide 15: หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ต่อ)
มอบพัสดุให้เจ้าหน้าที่
ทำใบตรวจรับ 2 ฉบับ ส่งผู้ขาย และเจ้าหน้าที่พัสดุ
รีบรายงาน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันตรวจพบ
สงวนสิทธิ์ปรับ (ส่วนที่ส่งไม่ถูกต้อง)
งานซื้อหรืองานจ้าง
กรณีพัสดุที่ส่งมอบ ไม่ครบจำนวน/ไม่ถูกต้อง
ถ้าสัญญาหรือข้อตกลง มิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้รับเฉพาะที่ถูกต้อง

## Slide 16: หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ต่อ)
ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบ
รีบรายงาน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันตรวจพบ
งานซื้อหรืองานจ้าง
กรณีพัสดุเป็นชุด/หน่วย
ให้ดูว่าถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปแล้ว จะใช้การไม่ได้อย่างสมบูรณ์

## Slide 17: หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ต่อ)
ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ สั่งการให้รับพัสดุไว้
ให้ดำเนินการออกใบตรวจรับให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ
งานซื้อหรืองานจ้าง
กรณีกรรมการตรวจรับบางคนไม่ยอมรับพัสดุ
ให้ทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อสั่งการ

## Slide 18
มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง
มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง
มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง
เพียงบางส่วน
มติองค์ประชุม
: บางคนไม่รับมอบ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ครบองค์ประชุม)
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อทราบและสั่งการ
: รับพัสดุไว้ ถือว่าส่งมอบถูกต้อง ณ วันที่ส่ง : ส่งมอบพัสดุให้เจ้าหน้าที่
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อทราบ
ทำใบตรวจรับอย่างน้อย 2 ฉบับ ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ
สัญญาไม่ได้กำหนด
เป็นอย่างอื่น
รับไว้เฉพาะที่ถูกต้อง
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อสั่งการ
ทำบันทึกความเห็นแย้ง
ให้รับ
ไม่รับ
ทราบ
(ตามมติ)
สั่งการ
แจ้ง
คู่สัญญา
ภายใน 3 วันทำการ

## Slide 19: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง (มาตรา 97)
หลักการ
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้
เว้นแต่
ดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
กรณี
- ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์
- เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์
- กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

## Slide 20: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง (มาตรา 97)
กรณีจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน/ระยะเวลา
- การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงินหรือเพิ่มลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิม
ต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย
ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างจะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิก และวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือ สามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่ กรณีด้วย
เมื่องผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแก้ไขนั้น

## Slide 21: การคิดค่าปรับตามสัญญา (มาตรา 102)
คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัว ระหว่างร้อยละ 0.01-0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ
งานจ้างที่ต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้คิดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัว ในอัตราร้อยละ 0.01-0.10 ของราคาจ้างนั้น
กรณีเงื่อนไขสัญญาซื้อเป็นชุด ให้ปรับทั้งชุด
หากมีความจำเป็นต้องปรับนอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น เช่น งานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานที่อยู่ระหว่างการรับประกันความชำรุดบกพร่อง จากการซื้อขายคอมพิวเตอร์ ให้กำหนดอัตราค่าปรับในกรณีดังกล่าว โดยคำนึงถึง ความสำคัญและลักษณะของงาน และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

## Slide 22: การงด ลดค่าปรับ หรือขยายเวลา
ตามมาตรา 102 ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ ที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
เหตุเกิดจากความผิดเกิดจากความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐ
เหตุสุดวิสัย
เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด ที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
เหตุอื่นตาม ที่กำหนดให้กฎกระทรวง
ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจ้งภายในเวลาที่กำหนดคู่สัญญาจะยกขึ้นมากล่าวอ้างในภายหลังไม่ได้ เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิด เกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

## Slide 23: การบอกเลิกสัญญา (มาตรา 103)
1. เหตุตามที่กฎหมายกำหนด
2. เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ภายในเวลาที่กำหนด
3. เหตุอื่นตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. หรือในสัญญาหรือข้อตกลง
4. เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
การตกลงเลิกสัญญา กระทำได้เฉพาะที่เป็นประโยชน์โดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อแก้ไข
ข้อเสียเปรียบในการปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลง

## Slide 24: กรณีศึกษา การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ
กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ไปราชการ หรือลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน และลาอื่นๆ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต้องดำเนินการอย่างไร และกรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายงานผลการตรวจรับพัสดุ แล้วหัวหน้าเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ ต้องดำเนินการอย่างไร
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.2/053109 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ระบุว่าตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ มิได้กำหนดจำนวนคนที่ทำหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างไว้
ดังนี้ หากหน่วยงานไม่เคยเสนอแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่สำรองไว้เพื่อดำเนินการแทน ให้หน่วยงานเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รายอื่น เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการซื้อจ้างพร้อมมอบหมายรหัสการเข้าใช้งานในระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นครั้งคราวได้โดยคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสม

## Slide 25: กรณีศึกษา การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ (ต่อ)
กรณีพนักงานจ้างเหมาบริการติดโควิด ต้องถูกหักค่าจ้างตามคำสั่งใบกักตัว 10 วัน ซึ่งใน 10วันนี้ตรงกับวันหยุดที่รัฐบาลประกาศ ซึ่งมีจำนวน 3 วัน จะถูกหักค่าจ้างด้วยหรือไม่
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาการจ้างเหมาบริการ เช่น
- ถ้าเงื่อนไขการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการกำหนดให้มาปฏิบัติงานในวันทำงานราชการ หากมีเหตุผลให้พนักงานจ้างเหมาไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ ผู้ว่าจ้างต้องหักค่าจ้างเฉพาะวันทำงานราชการปกติเท่านั้น ไม่ต้องหักค่าจ้างในวันหยุดราชการ
- ถ้าเงื่อนไขการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการกำหนดให้มาปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากมีเหตุให้พนักงานจ้างเหมาไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ ผู้ว่าจ้างก็ต้องหักค่าจ้างในวันทำงานตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง ไม่ต้องคำนึงถึงวันหยุดราชการ

## Slide 26: กรณีศึกษา การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ
การส่งมอบและตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันหยุดราชการ สามารถตรวจรับได้หรือไม่
ในทางปฏิบัติถ้ามีเหตุผลความจำเป็น ไม่อาจทำหน้าที่ตรวจรับในวัน เวลาทำการได้ ก็สามารถดำเนินการได้หากมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการในการรับมอบและรับปฏิบัติหน้าที่ในวันที่หยุดราชการนั้น (ไม่มีระเบียบกำหนดไว้)

## Slide 27
ช่องทางการให้คำปรึกษา
https://audit.moac.go.th