แนวทางการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ

| ประเด็นหลัก | โครงการ / กิจกรรม | ผลผลิต | ผลลัพธ์ | หน่วยงานหลัก (ร่วม) | แนวทางการขับเคลื่อน ปี 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบ ให้สามารถแก้ไขปัญหา น้ำแล้ง น้ำท่วม การขาดแคลนน้ำภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ |  |  |  | ชป. (พด. ฝล.) | 1. ติดตามแผน/เป้าหมายข้อมูลแหล่งน้ำ (จำนวนกี่แห่ง ปริมาณน้ำเท่าไร มีน้ำเพียงพอต่อความต้องการในจังหวัดหรือไม่) โดยนำแผนจัดสรรน้ำ (กรมชลประทาน) แผนที่การขุดสระในไร่นานอกเขตชลประทาน (กรมพัฒนาที่ดิน) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา ๒.ในระดับพื้นที่ควรเชิญทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทส.จว.) เข้าร่วมในการประชุม คกก. CoO (กรณีต้องการน้ำใต้ดินมาใช้) |
| - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน | - ก่อสร้างแหล่งน้ำ | - โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำ 491 แห่ง | 1.เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 269.502 ไร่ 2. ความจุกักเก็บเพิ่มขึ้น 96.43 ล้าน ลบ.ม. | - ชป. |  |
| - ผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง | - ผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา (แม่น้ำท่าจีน) ในช่วงฤดูแล้งปี 2563/64 | - ปริมาณน้ำที่ผันจากลุ่มน้ำแม่กลอง 500 ล้าน ลบ.ม. | เฝ้าระวังและควบคุม ค่าความเค็มไม่เกิน 2.00 กรัม/ลิตร ที่ปากคลองดำเนิน สะดวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม | - ชป. |  |

แนวทางการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ

| ประเด็นหลัก | โครงการ / กิจกรรม | ผลผลิต | ผลลัพธ์ | หน่วยงานหลัก (ร่วม) | แนวทางการขับเคลื่อน ปี 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - วางแผนจัดสรรน้ำ | 1.วางแผนจัดสรรน้ำช่วง ฤดูแล้ง ปี 2563/64 - ทั้งประเทศ - ลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง 2. การปฏิบัติการฝนหลวงใน 25 ลุ่มน้ำหลัก พื้นที่ 77 จังหวัด | - ปริมาณน้ำที่จัดสรร 16,674 ล้าน ลบ.ม. - ปริมาณน้ำที่จัดสรร 4,000 ล้าน ลบ.ม. - ปริมาณน้ำที่จัดสรร 3,000 ล้าน ลบ.ม. - การปฏิบัติการฝนหลวงประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย (ร้อยละ) | - ร้อยละของพื้นที่เสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง (ร้อยละ) - ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน/อ่างเก็บน้ำสะสมจากการปฏิบัติการฝนหลวงตามที่มีการร้องขอ (ล้าน ลบ.ม.) | - ชป. (ฝล.) | ๓. มีแผนการส่งเสริมอาชีพในแต่ละพื้นที่* (แยกเป็นชนิดสินค้า) โดยวิเคราะห์จากศักยภาพของพื้นที่ - กรณีพื้นที่ในเขตชลประทานให้ตรวจติดตามแผนจัดสรรน้ำและแผนการเพาะปลูกพืชของกรมชลประทาน และกรมส่งเสริมการเกษตร - กรณีนอกเขตชลประทานวิเคราะห์และจัดทำแผนการส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่ใช้ น้ำน้อย เช่น พืชพลังงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันเทศ เห็ด ถั่วเขียว ฯลฯ) หมายเหตุ* แผนการส่งเสริมอาชีพต้องเน้นความต้องการของตลาดมาเป็นลำดับแรก |

แนวทางการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ

| ประเด็นหลัก | โครงการ / กิจกรรม | ผลผลิต | ผลลัพธ์ | หน่วยงานหลัก (ร่วม) | แนวทางการขับเคลื่อน ปี 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ขุดสระน้ำในไร่นานอกเขต ชลประทาน | - ขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. | - จำนวนสระน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน40,000 บ่อ | - พื้นที่ทางการเกษตร ที่ได้รับประโยชน์ 80,000 ไร่ - เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์น้ำในสระ 40,000 ครัวเรือน | - (พด.) | ๔. กำหนดแผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่เชื่อมโยง กับการบริหารจัดการน้ำของพื้นที่ ตามข้อ ๑ และ ๒ ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์ของเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ๕. กรณีพื้นที่ต้องการจัดหาแหล่งน้ำให้ประสาน ธกส./กองทุนสงเคราะห์ฯ หรือแหล่งทุนอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งทุนในการจัดหาน้ำ |