
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดนครพนม
๑. ข้อมูลด้านการเกษตรของจังหวัด
๑.๑ พื้นที่ทั้งหมด ๓.๔๗๔๔๓๗  ล้านไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม  ๒.๐๔๗๕๑๒๕ ล้านไร่ (๕๘.๙๓ % ของพื้นที่ทั้งหมด) เป็นพื้นที่ปลูกข้าว  ๑.๕๘๔๗๖๔ ล้านไร่ พืชไร่  ๐.๐๓๙๘๐๙  ล้านไร่ พืชสวน  ๐.๐๑๑๖๒๗  ล้านไร่   ไม้ผลและไม้ยืนต้น ๐.๔๑๑๓๑๒๕  ล้านไร่ โดยมีพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน   ๐.๑๐๑๒๐๐  ล้านไร่ และพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน  ๑.๙๔๖๓๑๒๕๐ ล้านไร่
๑.๒ สถานการณ์ด้านทรัพยากรการผลิตและแนวโน้ม
          
๑) ปริมาณน้ำภาพรวมจังหวัดนครพนม ๑๒๗.๖๕๓ ล้าน ลบม. คิดเป็น ๘๑.๑๙% ของความจุ
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กันยายน​ ๒๕๖๕

๒) ปริมาณน้ำฝนสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๖๖๕ เฉลี่ย ๑๑๕๓.๖ มิลลิเมตร

๓) ความต้องการใช้น้ำของจังหวัดจำแนก ๔ ด้าน (พ.ค. ๒๕๖๔ - ต.ค. ๒๕๖๕)



- อุปโภคบริโภค ๐.๖๔๗ ลบ.ม.


- ระบบนิเวศน์ ๔.๒๗๙ ลบ.ม.


- เกษตรกรรม ๓๔.๕๐๘ ลบ.ม.


- อุตสาหกรรม ๐.๐๐๐ ลบ.ม.
          ๔) การใช้ประโยชน์และความเหมาะสมของดินเพื่อการเพาะปลูก (Agri-Map analytic)

- พื้นที่ทำการเกษตรที่เหมาะสม........๑,๑๙๑,๙๖๖......ไร่

- พื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม ๗๔๖,๙๒๒ ไร่ ประกอบด้วย (ข้าว)  ๖๗๓,๐๔๒ ไร่ (มันสำปะหลัง)
๒๑,๓๖๘   ไร่   (ยางพารา)  ๕๒,๕๑๒  ไร่
๑.๓  ขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด (GPP) มีมูลค่า ๔๕,๐๕๓ ล้านบาท (ปี ๒๕๖๒) จำนวนประชากร  ๗๑๗,๒๐๑  คน   ๒๓๑,๓๑๕   ครัวเรือน เป็นภาคการเกษตร   ๑๒๓,๗๖๘   ครัวเรือน และเป็นแรงงานภาคเกษตรกร ๒๔๗,๕๓๖ คน
๑.๔  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่
	ชนิดพืช
	ผลผลิต (ตัน)
	ผลผลิตเฉลี่ย (ก.ก./ไร่)

	ข้าวเจ้านาปี
	๓๒๑,๕๕๓
	๓๙๑

	ข้าวเหนียวนาปี
	๒๕๗,๗๖๙
	๓๙๑

	ยางพารา
	๗๕,๕๓๒
	๒๑๒

	มันสำปะหลัง
	๗๐,๖๕๘
	     ๒,๘๙๒ 

	สับปะรด
	๑๗,๖๒๗
	๓,๕๗๕

	อ้อยโรงงาน
	๑๐,๑๔๕
	๕๔๒๘


ข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ข้อมูล ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
๑.๕ สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่  โคเนื้อ จำนวน  ๑๒๙,๙๔๙ ตัว   กระบือ  จำนวน  ๗๑,๐๐๘ ตัว   สุกร จำนวน๑๒๒,๙๗๙ ตัว   ไก่ไข่ จำนวน ๓๐๖,๒๐๑ ตัว   ไก่พื้นเมือง  จำนวน  ๑,๗๙๕,๒๔๘ ตัว 
๑.๖ สินค้าสำคัญของจังหวัด

๑) สินค้าเด่นได้แก่  ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนครพนม ในจังหวัดนครพนมจะเน้นการปลูกทั้งข้าวเจ้า และข้าวเหนียวนาปี ในภาพรวมปี ๒๕๖๓/๖๔  มูลค่าทางเศรษฐกิจของข้าวนาปี ทั้งข้าวเจ้านาปี และข้าวเหนียวนาปี รวม ๗,๘๐๐  ล้านบาท  โดยปลูกทั้ง  ๑๒ อำเภอ พื้นที่  ๑.๔๗๓๑๓๕  ล้านไร่  ผลผลิต  ๕๕๗,๕๓๗ ตัน
๒) สินค้า GI ได้แก่


๒.๑) สับปะรด GI ลักษณะเด่น เปลือกบาง ตาตื้น ผลมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เนื้อละเอียดแน่น มีสีเหลืองเข้มแกนหวานกรอบรับประทานได้ เนื้อสัปปะรดมีรสชาติหวานฉ่ำ หอม ไม่กัดลิ้นและไม่ระคายคอพื้นที่ปลูก      อำเภอท่าอุเทน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม พื้นที่ปลูก๕,๘๒๘  ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต ๕,๖๗๓  ไร่ ผลผลิต ๑๙,๕๙๕ ตัน
๒.๒) ลิ้นจี่ นพ.๑ลักษณะเด่น คือ มีเปลือกสีแดงอมชมพู ผลใหญ่ ทรงรูปไข่ เนื้อผลแห้ง สีขาวขุ่น รสชาติหวานอมเปรี้ยว ไม่มีรสฝาด ปลูกในพื้นที่บ้านนาโดน ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม พื้นที่ปลูก ๒,๙๖๙ ไร่  พื้นที่ให้ผลผลิต  ๑,๗๑๑  ไร่ ผลผลิต ๙๐๖ ตัน 

๑.๗  สินค้า OTOP 
-ยอดขายสูงสุด ๑๐อันดับแรกของจังหวัดได้แก่
	ที่

	ชื่อผู้ผลิตผู้ประกอบการ  OTOP
	ประเภท
ผลิตภัณฑ์
	ผลิตภัณฑ์
	ตำบล
	อำเภอ

	๑
	บ้านเงินประดาพร
(นายรัชชานนท์ประสมทรัพย์)
	ผ้าฯ
	เครื่องเงินชุดพญาศรีสัตตนาคราช
	ธาตุพนม
	ธาตุพนม

	๒
	กรรณิกาไหมไทย
(นางพรรณี  ศิริกมล)
	ผ้าฯ
	ผ้าไหม
	ในเมือง
	เมืองนครพนม

	๓
	นางธัญญรัศมี  รักษเบญจศิล +นางจิระภาด่านเจ้าแดง
	ผ้าฯ
	เสื้อถักกำไล,สร้อยคอ,เครื่องประดับหิน
	ธาตุพนมเหนือ
	ธาตุพนม

	๔
	กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านท่าเรือม.๒ (กัลยากร)
	ผ้าฯ
	ผ้าไหม
	ท่าเรือ
	นาหว้า

	๕
	ป้าเหียนหมูยอ
(นางงามวารี  คุณาตรีทิพย์)
	อาหาร
	ขาหมูยัดไส้,กุนเชียง,หมูยอ
	บ้านแพง
	บ้านแพง

	๖
	กลุ่มอาชีพสตรีไม้กวาดดอกแขมบ้านโคกสี
	ของใช้
	มู่ลี่,ไม้กวาดขนตาช้าง,ไม้กวาดดอกหญ้า
	นาทม
	นาทม

	๗
	นางลองจิต  บัวสาย
	ผ้าฯ
	กางเกงลายไท,เสื้อสำเร็จรูป
	เรณู
	เรณูนคร

	๘
	นางสาววนิดา  มีชัยเจริญยิ่ง
	ผ้าฯ
	ผ้าไหมมัดหมี่ยกดอก,เสื้อสตรีสำเร็จรูป
	ในเมือง
	เมือง
นครพนม

	๙
	กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองตำบลเวินพระบาท (นางถิรกร  ชนะพจน์)
	ผ้าฯ
	ผ้าขาวม้า,ผ้าคลุมไหล่,ผ้าพันคอ
	เวินพระบาท
	ท่าอุเทน

	๑๐
	นางสาวอรวรรณ  แก้วศักดาศิริ
	ผ้าฯ
	ผ้าไหมมัดหมี่ยกดอก,เสื้อสตรีสำเร็จรูป
	ในเมือง
	เมือง
นครพนม


· ผลิตภัณฑ์ขายดี OTOP ของจังหวัดนครพนม
	ที่
	ชื่อผู้ผลิตผู้ประกอบการ  OTOP
	ประเภท
ผลิตภัณฑ์
	ผลิตภัณฑ์
	ตำบล
	อำเภอ

	๑
	กลุ่มอาชีพสตรีไม้กวาดดอกแขมบ้านโคกสี
	ของใช้
	มู่ลี่,ไม้กวาดขนตาช้าง,ไม้กวาดดอกหญ้า
	นาทม
	นาทม

	๒
	ป้าเหียนหมูยอ
(นางงามวารี คุณาตรีทิพย์)
	อาหาร
	ขาหมูยัดไส้,กุนเชียง,หมูยอ
	บ้านแพง
	บ้านแพง

	๓
	ทิวาพัชรสมุนไพร
	สมุนไพร
	ทิวาบอดี้ครีม/บาล์มหญ้าเอ็นยืดทิวาพัชร
	ธาตุพนม
	ธาตุพนม


	๔
	กรรณิกาไหมไทย  (นางพรรณี ศิริกมล)
	ผ้าฯ
	ผ้าไหม
	ในเมือง
	เมืองนครพนม

	๕
	นางลองจิตบัวสาย
	ผ้าฯ
	กางเกงลายไท,เสื้อสำเร็จรูป
	เรณู
	เรณูนคร

	๖
	แอลซี. แหนมเนือง/ร้าน LC แหนมเนือง (นายอินทัช  สุริย์)
	อาหาร
	แหนมเนือง
	ในเมือง
	เมืองนครพนม

	๗
	ข้าวกล้องไรท์เบอรี่อบกรอบ
	อาหาร
	ข้าวกล้องไรท์เบอรี่อบกรอบ
	บ้านแพง
	บ้านแพง

	๘
	กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองตำบลเวินพระบาท (นางถิรกร  ชนะพจน์)
	ผ้าฯ
	ผ้าขาวม้า,ผ้าคลุมไหล่,ผ้าพันคอ
	เวินพระบาท
	ท่าอุเทน

	๙
	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานตะกร้าพลาสติก (นางบุญมีกิจเจริญรุ่งเรือง)
	ของใช้
	ตะกร้า/กระเป๋า/กล่องพลาสติก
	หนองแวง
	บ้านแพง

	๑๐
	ศูนย์หัตถกรรมและจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านวัดธาตุประสิทธิ์ (นางสุภาวดีอุดมเดชาเวทย์)
	ผ้าฯ
	ผ้าฝ้ายย้อมคราม,ผ้าฝ้ายลายมุก
	นาหว้า
	นาหว้า

	๑๑
	วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ข้าวอินทรีย์อำเภอบ้านแพง(KSN ฟาร์ม)(นางสุภาพเลื่อมใส)
	อาหาร
	ข้าวกล้องข้าวกล้องงอก
	ไผ่ล้อม
	บ้านแพง


๑.๘  โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตำบลฝั่งแดง  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ.
-การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร เชื่อมโยงการท่องเที่ยว otopนวัตวิถี โดยการสนับสนุนเป็นแหล่งเรียนรู้ภายใต้การทำเกษตรผสมผสาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  และการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการแปรรูป โดยเฉพาะการแปรรูปข้าวเป็นสินค้านวัตกรรม 
๑.๙   จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์  จังหวัดนครพนม มีสหกรณ์ ๖ ประเภท จำนวน ๑๐๕ แห่ง สมาชิก ๑๐๔,๐๑๗ ราย
	ประเภทสหกรณ์
	จำนวนสหกรณ์
(แห่ง)
	จำนวนสมาชิก
	จำนวนสมาชิกที่มี
ส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ(คน)
	ร้อยละ

	
	
	รวมสมาชิกทั้งหมด (คน)
	สมาชิกสามัญ
(คน)
	สมาชิกสมทบ
(คน)
	
	

	๑. สหกรณ์การเกษตร
	๘๑
	๗๘,๘๓๙
	๗๘,๗๖๖
	๗๓
	๔๙,๗๓๒
	๖๓.๐๘

	๒. สหกรณ์ประมง
	๑
	๓๔๗
	๓๔๗
	๐
	๓๒๒
	๙๒.๗๙

	๓. สหกรณ์นิคม
	๐
	๐
	๐
	๐
	๐
	๐

	๔. สหกรณ์ออมทรัพย์
	๑๐
	๑๔,๗๖๓
	๑๒,๒๖๖
	๒,๔๙๗
	๑๓,๒๗๘
	๘๙.๙๔

	๕. สหกรณ์ร้านค้า
	๓
	๖๖๔
	๕๔๑
	๑๒๓
	๕๙๘
	๙๐.๐๖

	๖. สหกรณ์บริการ
	๖
	๕,๓๐๓
	๕,๒๗๙
	๒๔
	๖๒๑
	๑๑.๗๑

	๗. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
	๔
	๔,๑๐๑
	๒,๘๘๕
	๑,๒๑๖
	๑,๕๘๕
	๓๘.๖๔

	รวม
	๑๐๕
	๑๐๔,๐๑๗
	๑๐๐,๐๘๔
	๓,๙๓๓
	๖๖,๑๓๖
	๖๓.๕๘


ผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์จำแนกตามประเภท ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
สหกรณ์ชั้น ๑  จำนวน ๑๔  แห่ง  เป็นสหกรณ์การเกษตร ๔ แห่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ ๘ แห่ง สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ๑ แห่ง และสหกรณ์ร้านค้า ๑ แห่ง 
	ประเภทสหกรณ์
	สหกรณ์
ชั้น ๑
	สหกรณ์
ชั้น ๒
	สหกรณ์
ชั้น ๓
	สหกรณ์
ชั้น ๔
	รวม

	สหกรณ์ภาคการเกษตร
	
	
	
	
	

	๑. สหกรณ์การเกษตร
	๔
	๔๒
	๗
	๑๘
	๗๑

	๒. สหกรณ์นิคม
	๐
	๐
	๐
	๐
	๐

	๓. สหกรณ์ประมง
	๐
	๑
	๐
	๐
	๑

	สหกรณ์นอกภาคการเกษตร
	
	
	
	
	

	๔. สหกรณ์ออมทรัพย์
	๘
	๒
	๐
	๐
	๑๐

	๕. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
	๑
	๑
	๒
	๐
	๔

	๖. สหกรณ์บริการ
	๐
	๔
	๐
	๒
	๖

	๗. สหกรณ์ร้านค้า
	๑
	๐
	๐
	๒
	๒

	รวม
	๑๔
	๕๐
	๙
	๒๒
	๙๔


จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
จังหวัดนครพนม มีกลุ่มเกษตรกร ๔ ประเภท  ๑๑๒ แห่ง มีสมาชิก ๑๑,๗๐๙ คน
	ประเภทกลุ่มเกษตรกร
	จำนวนกลุ่มเกษตรกร
(แห่ง)
	จำนวนสมาชิก
	จำนวนสมาชิกที่มี
ส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ(คน)
	ร้อยละ

	
	
	รวมสมาชิกทั้งหมด (คน)
	สมาชิก
สามัญ(คน)
	สมาชิก
สมทบ(คน)
	
	

	๑. กลุ่มเกษตรกรทำนา
	๕๙
	๖,๑๔๗
	๖,๑๔๗
	๐
	๑,๐๔๒
	๑๖.๙๕

	๒. กลุ่มเกษตรกรทำสวน
	๓๘
	๔,๖๕๓
	๔,๖๕๓
	๐
	๒,๕๘๔
	๕๕.๕๓

	๓. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
	๑๓
	๗๙๓
	๗๙๓
	๐
	๓๐๓
	๓๘.๒๐

	๔. กลุ่มเกษตรกรทำไร่
	๒
	๑๑๖
	๑๑๖
	๐
	๑๑
	๙.๔๘

	๕. กลุ่มเกษตรกรทำประมง
	๐
	๐
	๐
	๐
	๐
	๐

	รวม
	๑๑๒
	๑๑,๗๐๙
	๑๑,๗๐๙
	๐
	๓,๙๔๐
	๓๓.๖๔


ผลการจัดระดับชั้นกลุ่มเกษตรกรจำแนกตามประเภท ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
กลุ่มเกษตรกรชั้น ๑  จำนวน ๓  แห่ง  เป็นกลุ่มเกษตรกรทำสวนทั้งจำนวน
	ประเภทสหกรณ์
	กลุ่มเกษตรกร
ชั้น ๑
	กลุ่มเกษตรกร
ชั้น ๒
	กลุ่มเกษตรกร
ชั้น ๓
	กลุ่มเกษตรกร
ชั้น ๔
	รวม

	๑. กลุ่มเกษตรกรทำนา
	๐
	๒๘
	๑๓
	๑๘
	๕๙

	๒. กลุ่มเกษตรกรทำสวน
	๓
	๒๕
	๖
	๔
	๓๘

	๓. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
	๐
	๘
	๓
	๒
	๑๓

	๔. กลุ่มเกษตรกรทำไร่
	๐
	๑
	๐
	๑
	๒

	๕. กลุ่มเกษตรกรทำประมง
	๐
	๐
	๐
	๐
	๐

	รวม
	๓
	๖๒
	๒๒
	๒๕
	


๒. ข้อมูลการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัด
    ๒.๑ การทำเกษตรอินทรีย์ มีสินค้าพืช ๔ ชนิด (ข้าว ไม้ผล พืชผักสมุนไพร เห็ด) ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ (เกษตรกรรวม ๒,๑๘๐ ราย/แปลง พื้นที่ ๒๓,๘๙๘ ไร่)  
ข้อมูลเกษตรอินทรีย์ ปี ๒๕๖๔
	ชนิดสินค้า
	จำนวนกลุ่ม/ราย
	จำนวนไร่

	๑.  ข้าวอินทรีย์ (organic Thailand) 
- ข้าว T๓ (ระยะให้การรับรอง)

	๕๗/๑,๒๔๙
	๑๓,๔๔๑.๕๐

	๒.  ข้าวอินทรีย์ (มาตรฐานสากล) 
-มาตรฐาน (SDGPGs)

	๑๐๐
	๕๐๐

	๓. พืช (พืชผสมผสาน (ไม้ผล ผัก สมุนไพร เห็ด) 
	
	

	    -รับรองแล้ว 

	๑๘ (ราย)
	๖๕.๑๘


      ๒.๒ การรับรอง GAP ประกอบด้วยด้านพืช จำนวนเกษตรกรรวม ๒๑๘ ราย/แปลง พื้นที่ ๑,๓๐๙ ไร่ ด้านประมง เกษตรกรรวม ๕๐ ราย พื้นที่ ๕๐ บ่อ และด้านปศุสัตว์ จำนวน ๑๘  ฟาร์ม 

การรับรองมาตรฐานเกษตรที่ดีและเหมาะสม GAP ปี ๒๕๖๔
	ชนิดสินค้า
	จำนวนราย/แปลง
	จำนวนไร่

	๑. พืชผัก (แปลง)
	๑๗๒/๑๗๒
	๑๔๓.๑๑

	๒. ข้าว GAP 

    - ข้าว GAP Grain (กลุ่มติดตาม ปี ๒๕๖๓)
    - ข้าว GAP Grain (กลุ่มติดตาม ปี ๒๕๖๔)
	๑,๓๔๑/๑,๓๔๑
๓๖๑/๓๖๑
	๑๕,๙๔๓
๓,๑๒๙

	๓. ประมง 
	๕๐
	๕๐ (บ่อ)

	๔. ปศุสัตว์    ทั้งหมด  ๑๑๒ ฟาร์ม
๔.๑  ไก่เนื้อ   
๔.๒  ไก่ไข่ 

๔.๓  เป็ดไข่
๔.๔  สุกร
๔.๕  โคเนื้อ
๔.๖  จิ้งหรีด  
๔.๗  ไก่งวง
	๑
๕
๑
๓๖
๖๐
๘
๑
	๗,๕๐๐ ตัว
๑๒๗,๘๐๖ ตัว
๔๘๐ ตัว
๓๓,๗๗๓ ตัว
๑,๑๔๕ ตัว
๙ โรงเรือน
๔ โรงเรือน


๓. งบประมาณ ปี ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น  ๗๑๘,๑๐๒,๕๖๒.๘๐ บาท แบ่งเป็น
๓.๑ งบประมาณของส่วนราชการต้นสังกัด (Function Base) รวมทั้งสิ้น  ๖๗๘,๔๗๕,๗๖๒.๘๐ บาท  ผลการเบิกจ่าย ๖๒๔,๑๐๙,๓๕๒.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ   ๙๑.๙๙  ประกอบด้วย
	ที่
	หน่วยงาน
	การจัดสรรงบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	จำนวน/โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	เบิกจ่ายแล้ว
	ร้อยละ

	
	
	
	
	ยังไม่เสร็จ
	กำลังดำเนินการ
	ยกเลิก
	แล้วเสร็จ
	
	

	ด้านพืช
	๕๓
	๑๑,๙๔๘,๔๔๘.๐๐
	๐
	๔๐
	๐
	๑๓
	๕,๑๗๐,๔๖๐.๔๓
	๔๓.๒๗

	๑
	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม
	๖
	๑,๐๐๒,๙๒๒.๐๐
	๐
	๔
	๐
	๒
	๖๔๘,๗๙๔.๓๓
	๖๔.๖๙

	๒
	สนง.เกษตรจังหวัดนครพนมนครพนม
	๓๐
	๔,๖๗๘,๐๗๐.๐๐
	๐
	๒๐
	๐
	๑๐
	๒,๓๙๕,๒๓๐.๐๐
	๕๑.๒๐

	 
	งบอื่น ๆ
	๓
	๒,๘๔๕,๓๐๐
	๐
	๓
	๐
	๐
	๐
	๐

	๓
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
	๑๓
	๒,๘๖๙,๗๕๖.๐๐
	๐
	๑๓
	๐
	๐
	๑,๕๗๔,๐๓๖.๑๐
	๕๔.๘๕

	๔
	ด่านตรวจพืชนครพนม
	๑
	๕๕๒,๔๐๐.๐๐
	๐
	๐
	๐
	๑
	๕๕๒,๔๐๐.๐๐
	๑๐๐.๐๐

	ด้านประมง
	๒๕
	๒,๘๗๗,๑๑๘.๐๐
	๐
	๒๑
	๐
	๔
	๑,๗๐๘,๔๗๖.๓๔
	๕๙.๓๘

	๕
	สนง.ประมงจังหวัดนครพนม
	๑๑
	๑,๕๙๐,๐๑๘.๐๐
	๐
	๑๑
	๐
	๐
	๖๑๖,๖๒๑.๐๐
	๓๘.๗๘

	๖
	ด่านตรวจประมงนครพนม
	๒
	๖๓,๕๐๐.๐๐
	๐
	๐
	๐
	๒
	๖๓,๕๐๐.๐๐
	๑๐๐.๐๐

	๗
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม
	๑๒
	๑,๒๒๓,๖๐๐.๐๐
	๐
	๑๐
	๐
	๒
	๑,๐๒๘,๓๕๕.๓๔
	๘๔.๐๔

	ด้านแหล่งน้ำ
	๑๐๔
	๖๐๗,๓๖๔,๖๖๑.๘๐
	๐
	๑๖
	๐
	๘๘
	๕๘๐,๐๑๘,๒๕๐.๐๒
	๙๕.๕๐

	๘
	โครงการชลประทานนครพนม
	๔๖
	๑๑๔,๙๕๒,๕๔๓.๘๐
	๐
	๔
	๐
	๔๒
	๑๑๐,๘๕๒,๐๑๖.๗๘
	๙๖.๔๓

	๙
	โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ ๗
	๘
	๒๐๙,๕๒๘,๗๗๖.๐๐
	๐
	๔
	๐
	๔
	๒๐๒,๒๐๐,๓๖๗.๐๓
	๙๖.๕๐

	 
	งบอื่น ๆ
	๘
	๑๓๕,๐๐๐,๐๐๐
	๐
	๐
	๐
	๘
	๑๓๓,๔๗๗,๘๙๗
	๙๙

	๑๐
	สำนักงานโครงการก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓
	๑
	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
	๐
	๑
	๐
	๐
	๒๓,๕๒๓,๘๒๙.๒๑
	๗๘.๔๑

	๑๑
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ
	๔๐
	๑๐๗,๘๘๓,๓๔๒.๐๐
	๐
	๖
	๐
	๓๔
	๑๐๒,๒๖๓,๒๖๘.๑๔
	๙๔.๗๙

	๑๒
	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๔
	๑
	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
	๐
	๑
	๐
	๐
	๗,๗๐๐,๘๗๑.๕๓
	๗๗.๐๑

	ด้านบัญชี
	๑๘
	๙๔๓,๔๙๐.๐๐
	๐
	๑๗
	๐
	๑
	๗๕๐,๗๒๓.๒๘
	๗๙.๕๗

	๑๓
	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
	๑๘
	๙๔๓,๔๙๐.๐๐
	๐
	๑๗
	๐
	๑
	๗๕๐,๗๒๓.๒๘
	๗๙.๕๗

	ด้านปศุสัตว์
	๑๘
	๗,๙๐๘,๘๐๐.๐๐
	๐
	๑๕
	๐
	๓
	๖,๓๐๐,๖๘๓.๓๔
	๗๙.๖๗

	๑๔
	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
	๑๒
	๓,๔๖๕,๐๐๐.๐๐
	๐
	๑๐
	๐
	๒
	๒,๕๘๓,๕๕๓.๘๗
	๗๔.๕๖

	๑๕
	ด่านกักกันสัตว์นครพนม
	๒
	๑,๐๒๐,๖๐๐.๐๐
	๐
	๑
	๐
	๑
	๙๔๔,๖๐๐.๐๐
	๙๒.๕๕

	๑๖
	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม
	๑
	๔๗๔,๑๐๐.๐๐
	๐
	๑
	๐
	๐
	๓๗๕,๖๐๐.๐๐
	๗๙.๒๒

	๑๗
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม
	๓
	๒,๙๔๙,๑๐๐.๐๐
	๐
	๓
	๐
	๐
	๒,๓๙๖,๙๒๙.๔๗
	๘๑.๒๘

	ด้านดิน
	๘
	๑๕,๐๑๒,๙๒๕.๐๐
	๐
	๐
	๐
	๘
	๑๕,๐๑๒,๙๒๕.๐๐
	๑๐๐.๐๐

	๑๘
	สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
	๘
	๑๕,๐๑๒,๙๒๕.๐๐
	๐
	๐
	๐
	๘
	๑๕,๐๑๒,๙๒๕.๐๐
	๑๐๐.๐๐

	ด้านสหกรณ์
	๕
	๑,๗๙๘,๘๐๐.๐๐
	๐
	๕
	๐
	๐
	๑,๓๖๘,๙๘๕.๐๐
	๗๖.๑๑

	๑๙
	สนง.สหกรณ์จังหวัดนครพนม
	๕
	๑,๗๙๘,๘๐๐.๐๐
	๐
	๕
	๐
	๐
	๑,๓๖๘,๙๘๕.๐๐
	๗๖.๑๑

	ด้านปฏิรูปที่ดิน
	๑๐
	๒,๖๑๖,๐๖๕.๐๐
	๐
	๙
	๐
	๑
	๑,๖๐๑,๗๗๔.๘๐
	๖๑.๒๓

	๒๐
	สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนครพนม
	๕
	๑,๐๐๓,๐๒๕.๐๐
	๐
	๕
	๐
	๐
	๖๑๙,๐๘๓.๘๐
	๖๑.๗๒

	 
	งบอื่น ๆ
	๕
	๑,๖๑๓,๐๔๐.๐๐
	๐
	๔
	๐
	๑
	๙๘๒,๖๙๑.๐๐
	๖๐.๙๒

	ด้านยางพารา
	๗
	๒๘,๐๐๕,๔๕๕.๐๐
	๐
	๗
	๐
	๐
	๑๒,๑๗๗,๐๗๓.๙๙
	๔๓.๔๘

	๒๑
	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม
	๗
	๒๘,๐๐๕,๔๕๕.๐๐
	๐
	๗
	๐
	๐
	๑๒,๑๗๗,๐๗๓.๙๙
	๔๓.๔๘

	รวม
	 
	๒๔๘
	๖๗๘,๔๗๕,๗๖๒.๘๐
	๐
	๑๓๐
	๐
	๑๑๘
	๖๒๔,๑๐๙,๓๕๒.๒๐
	๙๑.๙๙


๑) งบประมาณจังหวัด   รวมทั้งสิ้น ๓๗,๖๘๓,๙๐๐.๐๐  บาท   ผลการเบิกจ่าย  ๓๒,๕๑๗,๙๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ   ๘๖.๒๙   หน่วยงานโครงการประกอบด้วย
๑. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร  โดย โครงการชลประทานนครพนม
๒.กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลากดุกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร  โดย  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
๓.กิจกรรมสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านทางหลวง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก  โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
๔.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำสงคราม  โดย  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
๕. กิจกรรมส่งเสริมการผลิตเป็ดเทศอินทรีย์  โดย  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม
	ที่
	หน่วยงาน
	การจัดสรรงบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	จำนวน/โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	เบิกจ่ายแล้ว
	ร้อยละ

	
	
	
	
	ยังไม่ดำเนินงาน
	กำลังดำเนินการ
	ยกเลิก
	แล้วเสร็จ
	
	

	๑
	โครงการชลประทานนครพนม
	๑
	๓๖,๐๐๐,๐๐.๐๐
	
	
	
	
	๓๒,๐๖๒,๗๓๒
	

	๒
	สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
	๑
	๓๕๒,๔๐๐.๐๐
	
	
	
	
	-
	

	๓
	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
	๑
	๒๖๓,๒๐๐.๐๐
	
	
	
	
	๕๐,๒๐๐
	

	๔
	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
	๑
	๖๖๘,๓๐๐.๐๐
	
	
	
	
	๔๐๕,๐๐๐
	

	๕
	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
	๑
	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
	
	-
	-
	
	-
	


๒) งบประมาณกลุ่มจังหวัด รวมทั้งสิ้น ๑,๙๔๒,๙๐๐.๐๐   บาท   ผลการเบิกจ่าย  -  บาท คิดเป็นร้อยละ -    จำแนกเป็น งบดำเนินงาน    -  ล้านบาท งบลงทุน  -  บาท  ประกอบด้วย
๑.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
   - กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ และ กิจกรรมประชาสัมพันธ์และขยายตลาด
	ที่
	หน่วยงาน
	การจัดสรรงบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	จำนวน/โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	เบิกจ่ายแล้ว
	ร้อยละ

	
	
	
	
	ยังไม่ดำเนินงาน
	กำลังดำเนินการ
	ยกเลิก
	แล้วเสร็จ
	
	

	๑
	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
	๑
	๑,๙๔๒,๙๐๐.๐๐
	
	
	
	
	-
	


๔. ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ (Agenda) (สรุปโดยย่อ)งบประมาณทั้งสิ้น ๔๔๕,๔๒๖,๒๔๔.๐๐  บาท     ผลการเบิกจ่าย  ๔๑๕,๒๘๖,๑๘๗.๕๖  บาท คิดเป็นร้อยละ  ๙๓.๒๓  จำแนกเป็นงบดำเนินงาน   ๔๔๕,๔๒๖,๒๔๔.๐๐  บาท งบลงทุน -   บาท  งบรายจ่าย  - ไม่มี  -  บาทประกอบด้วย
	ที่
	โครงการ/หน่วยงาน
	เป้าหมาย
	 งบประมาณ 
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	จำนวน
	หน่วยนับ
	
	งาน/โครงการ
	งบประมาณ

	
	
	
	
	
	ผลการดำเนินงาน
	ร้อยละ
	เบิกจ่าย
	ร้อยละ

	๑
	ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
	๑๖
	แปลง
	                 ๖๓๒,๖๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                ๔๘๓,๓๐๐.๐๐ 
	๗๖.๔๐

	 
	    ๑.บริหารจัดการถ่ายทอดความรู้
	๑๖
	แปลง
	๘๐,๐๐๐.๐๐ 
	๑๖
	๑๐๐
	๘๐,๐๐๐.๐๐ 
	๑๐๐


	 
	      ๒.ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๓,๒๕๖๔)
	๑๐
	แปลง
	                 ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ 
	๑๐
	๑๐๐
	                 ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 
	๗๓.๕๓

	 
	    ๓.ส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (แปลงใหญ่ ปี ๖๕)
	๓
	แปลง
	                 ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ 
	๓
	๑๐๐
	                 ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
	๗๑.๔๓

	 
	    ๔.จัดการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายและแปลงใหญ่
	๓
	ครั้ง
	                   ๕๓,๔๐๐.๐๐ 
	๓
	๑๐๐
	                  ๓๔,๑๐๐.๐๐ 
	๖๓.๘๖

	 
	๕.การติดตามประเมินผลโครงการ
	๑๖
	แปลง
	๑๙,๒๐๐.๐๐ 
	๑๖
	๑๐๐
	๑๙,๒๐๐.๐๐ 
	๑๐๐

	 
	๒. สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
	๒
	แห่ง
	                 ๑๓๐,๖๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                  ๗๐,๖๑๒.๐๐ 
	๕๔.๐๗

	 
	    -แปลงใหญ่ปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	        อบรมส่งเสริมความรู้
	๑
	ครั้ง
	 
	๑
	๑๐๐
	 
	 

	 
	        ติดตามการดำเนินงาน
	๑๒
	ครั้ง
	 
	๑๐
	๘๓.๓๓
	 
	 

	 
	    -แปลงใหญ่ปลานิลในกระชัง หนองเทา-พนอม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	        อบรมส่งเสริมความรู้
	๑
	ครั้ง
	 
	๑
	๑๐๐
	 
	 

	 
	        ติดตามการดำเนินงาน
	๑๒
	ครั้ง
	 
	๑๐
	๘๓.๓๓
	 
	 

	 
	๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ด้านปศุสัตว์)
	 
	 
	                   ๖๘,๐๐๐.๐๐ 
	 
	 
	 
	          -   

	 
	    -การพัฒนาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
	๑
	แปลง
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   -เกษตรกรได้รับความรู้จากการพัฒนาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
	๓๐
	ราย
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    -การบริหารจัดการผลผลิต และการตลาด ลดต้นทุน
	๑
	แปลง
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    -เกษตรกรได้รับความรู้การบริหารจัดการผลผลิต และการตลาด ลดต้นทุน
	๓๐
	ราย
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	-การบริหารจัดการผลผลิต และการตลาด
	๑
	แปลง
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    -เกษตรกรได้รับความรู้การบริหารจัดการผลผลิต และการตลาด แปรรูป
	๓๐
	ราย
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    -ติดตามนิเทศงาน
	๑๒
	ครั้ง
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	๔. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
	 
	 
	                 ๑๔๑,๕๔๐.๐๐ 
	 
	 
	                ๑๒๖,๔๘๓.๐๐ 
	๘๙.๓๖

	 
	    -อบรมจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
	๑๘๔
	ราย
	 
	๑๘๔
	๑๐๐
	 
	 

	 
	    -กำกับแนะนำในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
	๑๒๙
	ราย
	 
	๑๒๙
	๑๐๐
	 
	 

	 
	    -ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
	๑๒๙
	ราย
	 
	๓๔
	๒๖.๓๖
	 
	 

	 
	๕. สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
	 
	 
	                 ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                ๓๔๓,๙๙๘.๘๐ 
	๗๐.๗๘

	 
	    -กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
	๕๐
	ราย
	 
	๕๐
	๑๐๐
	 
	 

	 
	๖. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ระบบเกษตรแปลงใหญ่
	 
	 
	                 ๒๔๐,๘๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                ๑๘๘,๐๑๕.๐๐ 
	๗๘.๐๘

	 
	การเพิ่มศักยภาพรายสินค้าในระบบเกษตรแปลงใหญ่ อบรม/เสวนา ในกิจกรรม การเพิ่มศักยภาพรายสินค้าในระบบเกษตรแปลงใหญ่
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    -แปลงใหญ่ถั่วลิสง อ.ธาตุพนม
	๒๕
	ราย
	 
	๒๕
	๑๐๐
	 
	 

	 
	    -แปลงใหญ่ข้าวโพดหวานบ้านน้ำบ่อ อ.นาแก
	๒๕
	ราย
	 
	๒๕
	๑๐๐
	 
	 

	 
	    -แปลงใหญ่พริก อ.ปลาปาก
	๒๕
	ราย
	 
	๒๕
	๑๐๐
	 
	 

	 
	เกษตรกรต้นแบบ/พื้นที่แปลงต้นแบบ ในกิจกรรม การเพิ่มศักยภาพรายสินค้าในระบบเกษตรแปลงใหญ่
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    -แปลงใหญ่ถั่วลิสง อ.ธาตุพนม
	 ๓/๖
	ราย/ไร่
	 
	 ๓/๖
	๑๐๐
	 
	 

	 
	    -แปลงใหญ่ข้าวโพดหวานบ้านน้ำบ่อ อ.นาแก
	 ๓/๙
	ราย/ไร่
	 
	 ๓/๙
	๑๐๐
	 
	 

	 
	    -แปลงใหญ่พริก อ.ปลาปาก
	 ๓/๓
	ราย/ไร่
	 
	 ๓/๓
	๑๐๐
	 
	 

	 
	สนับสนุนชีวภัณฑ์และชีวภาพ ในกิจกรรม การเพิ่มศักยภาพรายสินค้าในระบบเกษตรแปลงใหญ่
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    -ปุ๋ยละลายฟอสเฟตแปลงใหญ่ถั่วลิสง อ.ธาตุพนม
	๕๐
	กก.
	 
	๕๐
	๑๐๐
	 
	 

	 
	     BS แปลงใหญ่พริก อ.ปลาปาก
	๒๐
	กก.
	 
	๒๐
	๑๐๐
	 
	 

	 
	    -BT แปลงใหญ่ข้าวโพดหวานบ้านน้ำบ่อ อ.นาแก
	๗๕
	ลิตร
	 
	๗๕
	๑๐
	 
	 

	 
	    -เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี แปลงใหญ่พริก อ.ปลาปาก
	๔๐๐
	ก้อน
	 
	๔๐๐
	๑๐๐
	 
	 

	 
	ติดตาม/ประเมินผลในกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพรายสินค้าในระบบเกษตรแปลงใหญ่
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    -แปลงใหญ่ถั่วลิสง อ.ธาตุพนม
	๒
	ครั้ง
	 
	๒
	๕๐
	 
	 

	 
	    -แปลงใหญ่ข้าวโพดหวานบ้านน้ำบ่อ อ.นาแก
	๒
	ครั้ง
	 
	๒
	๕๐
	 
	 

	 
	    -แปลงใหญ่พริก อ.ปลาปาก
	๓
	ครั้ง
	 
	๓
	๑๐๐
	 
	 

	 
	การผลิตปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    -ปุ๋ยละลายฟอสเฟต
	๒๕๐
	กก.
	 
	๒๕๐
	๑๐๐
	 
	 

	 
	๗. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
	 
	 
	                 ๑๗๔,๓๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                ๑๖๑,๑๗๘.๑๐ 
	๙๒.๔๗

	 
	    -แปลงติดตามปี ๖๓ (ปลาตะเพียน ต.หนองฮี อ.ปลาปาก)
	๕๙/๙
	ราย/ครั้ง
	 
	๕๙/๗
	 
	 
	 

	 
	    -แปลงติดตามปี ๖๔ (ปลาดุกบิ๊กอุย)
	๓๔/๙
	ราย/ครั้ง
	 
	๓๔/๗
	 
	 
	 

	 
	    -แปลงใหม่ปี ๒๕๖๕ (ปลานิลในกระชัง หนองเทา-พนอม อ.ท่าอุเทน)
	๓๗/๙
	ราย/ครั้ง
	 
	๓๗/๗
	 
	 
	 

	 
	๘. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	กิจกรรมส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว
	 
	 
	                 ๖๐๗,๒๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                ๓๘๔,๙๑๕.๓๕ 
	๖๓.๓๙

	รวม ๘ หน่วยงาน

	งบประมาณ
	๒,๔๘๑,๐๔๐.๐๐ 
	 
	 
	๑,๗๕๘,๕๐๒.๒๕ 
	   ๗๐.๘๘ 

	๒
	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
	๓๖๐
	ราย
	               ๑,๐๘๙,๑๐๐.๐๐ 
	 
	 
	              ๑,๐๑๙,๒๓๐.๐๐ 
	๙๓.๕๘

	 
	    ๑.พัฒนาศักยภาพของ ศพก.
	 ๑๒/๓๖
	ศูนย์
	   ๑๘๒,๔๐๐.๐๐ 
	 ๑๒/๑๒
	 
	๑๘๒,๔๐๐.๐๐ 
	 

	 
	    ๒.กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร
	๓๖๐
	ราย
	 ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ 
	๑
	 
	๒๔๐,๐๐๐.๐๐ 
	 

	 
	    ๓.กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย
	 ๑/๑๒
	จังหวัด/อำเภอ
	                 ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ 
	๑๒
	 
	                 ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ 
	 

	 
	๔.กิจกรรมบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
	๒๔/๕/๑๒๐
	ราย
	                   ๘๓,๕๐๐.๐๐ 
	๓/๒/๑๐๐
	 
	                  ๘๒,๕๕๐.๐๐ 
	 

	 
	    ๕.ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ศพก.
	๖
	ครั้ง
	                   ๑๘,๐๐๐.๐๐ 
	๑
	 
	                  ๑๑,๐๘๐.๐๐ 
	 

	 
	    ๖.พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
	 ๑๒/๓๘
	ศูนย์/แปลง
	                 ๑๙๘,๒๐๐.๐๐ 
	 ๑๒/๓๘
	 
	                 ๑๘๘,๒๐๐.๐๐ 
	 

	 
	   ๗.กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	     -ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	๑๒
	ศูนย์
	                   ๕๖,๐๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                  ๔๖,๐๐๐.๐๐ 
	 

	 
	     -พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการจัดการดินและปุ๋ย
	 ๑๒/๑๒
	ศูนย์/แปลง
	                 ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                 ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 
	 

	 
	   ๘.เสริมสร้างความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
	๑๓
	คลินิก
	๑๓,๐๐๐.๐๐
	
	
	๑๑,๐๐๐.๐๐
	 

	 
	๒. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
	 
	 
	                 ๑๔๗,๓๐๐.๐๐ 
	 
	 
	๗๒,๐๐๐.๐๐ 
	 ๔๘.๘๘ 

	 
	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. : ศูนย์หลัก กษ.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    -พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์
	๑๒
	ศูนย์
	 
	๑๒
	๑๐๐
	๒๔,๐๐๐.๐๐ 
	๑๐๐

	 
	ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    -พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ระดับอำเภอ
	๑๒
	ศูนย์
	 
	๑๒
	๑๐๐
	 
	 

	 
	    -พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด
	๑
	ศูนย์
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    -ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ผ่านศูนย์เครือข่ายฯ
	๑๒๐
	ราย
	 
	๑๒๐
	๑๐๐
	                  ๔๘,๐๐๐.๐๐ 
	๑๐๐

	 
	ติดตามนิเทศงาน
	๑๒
	ครั้ง
	 
	๖
	๕๐
	 
	 

	 
	๓. สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
	๑๒
	แห่ง
	                 ๒๐๘,๒๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                ๑๘๒,๗๐๗.๐๐ 
	     ๘๗.๗๖ 

	 
	  -การพัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง
	๑๒
	ศูนย์
	 
	๑๒
	๑๐๐
	 
	 

	 
	  -การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง (รายเดิม) ให้เป็นต้นแบบในจังหวัด
	๘๔
	ราย
	 
	๘๔
	๑๐๐
	 
	 

	 
	  -การจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
	๑๒
	ครั้ง
	 
	๑๒
	๑๐๐
	 
	 

	 
	  -การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (๘๐ราย/อำเภอ)
	๑๒
	ราย
	 
	๑๒
	๑๐๐
	 
	 

	 
	  -การสนับสนุนภารกิจงานตามนโยบายของรัฐบาล บริหารงานโครงการ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน
	๑๒
	ครั้ง
	 
	๑๒
	๑๐๐
	 
	 

	 
	๔. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
	 
	 
	                 ๑๑๔,๖๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                  ๘๗,๐๙๓.๓๑ 
	๗๖.๐๐

	 
	    -จัดทำข้อมูลต้นทุนอาชีพรายสินค้าประจำศูนย์
	๑๒
	ศูนย์
	 
	๑๒
	๑๐๐
	 
	 

	 
	   -พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์
	๑๒
	ศูนย์
	 
	๑๒
	๑๐๐
	 
	 

	 
	๕. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
	 
	 
	                 ๑๔๐,๑๙๕.๐๐ 
	 
	 
	                ๑๑๙,๒๘๘.๑๔ 
	๘๕.๐๙

	 
	อบรม/เสวนา ในกิจกรรม ศพก.
	๖๐
	ราย
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    -อำเภอนาหว้า
	๓๐
	ราย
	 
	๓๐
	๑๐๐
	 
	 

	 
	    -สารวัตรเกษตรอาสา
	๓๐
	ราย
	 
	๓๐
	๑๐๐
	 
	 

	 
	เกษตรกรต้นแบบ/พื้นที่แปลงต้นแบบ ในกิจกรรม ศพก.
	 ๖/๓
	ราย/ไร่
	 
	 ๖/๓
	๑๐๐
	 
	 

	 
	สนับสนุนชีวภัณฑ์และชีวภาพ ในกิจกรรม ศพก.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    -แหนแดง
	๑
	บ่อ
	 
	๑
	๑๐๐
	 
	 

	 
	    -ไส้เดือนฝอย+สายพันธุ์ไทย
	๖๐๐
	ถุง
	 
	๖๐๐
	๑๐๐
	 
	 

	 
	    -ปุ๋ยละลายฟอสเฟสเฟต
	๓๕
	กก.
	 
	๓๕
	๑๐๐
	 
	 

	 
	    -ไตโคเดอร์มา
	๒๐
	กก.
	 
	๒๐
	๑๐๐
	 
	 

	 
	    -BT
	๑๐
	ลิตร
	 
	๑๐
	๑๐๐
	 
	 

	 
	    -BS
	๑๐
	กก.
	 
	๑๐
	๑๐๐
	 
	 

	 
	    -ติดตาม/ประเมินผล ในกิจกรรม ศพก.
	 ๖/๓
	 ราย/ไร่
	 
	 ๖/๓
	๑๐๐
	 
	 

	รวม ๕ หน่วยงาน
	งบประมาณ
	๑,๖๙๙,๓๙๕.๐๐ 
	 
	 
	๑,๔๘๐,๓๑๘.๔๕ 
	๘๗.๑๑ 

	๓
	โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ (Smart Farmer)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
	 
	 
	                 ๑๗๑,๕๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                 ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ 
	๘๓.๙๗

	 
	    กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
	๑๖๐
	ราย
	๑๔๘,๐๐๐.๐๐ 
	 
	 
	 
	 

	 
	    -การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
	๔๐
	ราย
	๖๔,๐๐๐.๐๐ 
	๔๐
	๑๐๐
	๖๔,๐๐๐.๐๐ 
	๑๐๐.๐๐

	 
	    -การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
	๑๖๐
	ราย
	                   ๘๔,๐๐๐.๐๐ 
	๑๖๐
	๑๐๐
	                  ๗๒,๐๐๐.๐๐ 
	๘๕.๗๑

	 
	    กิจกรรมพัฒนา Smart Farmer สู่ผู้ประกอบการชั้นนำ
	 
	 
	                   ๒๓,๕๐๐.๐๐ 
	 
	 
	 
	 

	
	-การพัฒนาผู้ประกอบการชั้นนำ
	๑๐/๑
	ราย/แห่ง
	๒๓,๕๐๐.๐๐
	๑๐
	๑๐๐
	๘,๐๐๐.๐๐
	๓๔.๐๔

	 
	๒. สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
	 
	 
	                   ๘๙,๐๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                  ๓๕,๓๓๕.๐๐ 
	๓๙.๗๐

	 
	    -กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
	๒๕
	ราย
	 
	๒๕
	๑๐๐
	 
	 

	 
	๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ (Smart Farmer)
	 
	 
	                   ๒๓,๐๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                  ๒๓,๐๐๐.๐๐ 
	   ๑๐๐.๐๐ 

	 
	    -การฝึกอบรม/พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
	๑๐
	ราย
	 
	๑๐
	๑๐๐
	 
	 

	 
	    -การฝึกอบรม/พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ
	๓๐
	ราย
	 
	๓๐
	๑๐๐
	 
	 

	 
	    -การสร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer)
	๑๐
	ราย
	 
	๑๐
	๑๐๐
	 
	 

	รวม ๓ หน่วยงาน
	งบประมาณ
	 ๒๘๓,๕๐๐.๐๐ 
	 
	 
	๒๐๒,๓๓๕.๐๐ 
	๗๑.๓๗ 

	๔
	โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-map)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	๑. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่ตาม Agri-Map
	 
	 
	                 ๖๗๓,๙๕๐.๐๐ 
	 
	๑๐๐
	                 ๖๗๓,๙๕๐.๐๐ 
	๑๐๐.๐๐

	 
	๒. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	กิจกรรมบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)
	 
	 
	                 ๕๕๖,๐๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                  ๔๐,๐๐๐.๐๐ 
	๗.๑๙

	 
	   ๑.อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่
	๔๐
	ราย
	                   ๔๐,๐๐๐.๐๐ 
	๔๐
	๑๐๐
	                  ๔๐,๐๐๐.๐๐ 
	๑๐๐

	 
	    ๒.สนับสนุนปัจจัยการผลิตการปลูกพืชทางเลือกใหม่
	๑๒๐
	ไร่
	                 ๕๑๖,๐๐๐.๐๐ 
	 
	 
	 
	 

	 
	๓. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)
	 
	 
	๖๗,๖๘๐.๐๐ 
	 
	 
	๕๓,๔๕๐.๐๐ 
	๗๘.๙๗

	 
	    -อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
	๓๐
	ราย
	 
	๓๐
	๑๐๐
	 
	 

	 
	    -กำกับแนะนำในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
	๒๑
	ราย
	 
	๒๑
	๑๐๐
	 
	 

	 
	    -ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
	๒๑
	ราย
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	๔. สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
	๕๐
	ราย
	                   ๓๗,๑๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                  ๑๑,๕๐๗.๐๐ 
	     ๓๑.๐๒ 

	 
	    คัดเลือกเกษตรกร 
	๕๐
	ราย
	 
	๕๐
	๑๐๐
	 
	 

	 
	    ติดตามการดำเนินงาน
	๑๒
	ครั้ง
	 
	๑๐
	๘๓.๓๓
	 
	 

	 
	๕. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map)
	 
	 
	                 ๑๒๙,๐๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                ๑๐๕,๗๗๘.๒๙ 
	๘๒.๐๐

	 
	    -ให้คำแนะนำถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ ๑
	๕๐
	ราย
	 
	๕๐
	๑๐๐
	 
	 

	 
	   -ให้คำแนะนำถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ ๒
	๕๐
	ราย
	 
	๕๐
	๑๐๐
	 
	 

	 
	   -สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม
	๕๐
	ราย
	 
	๕๐
	๑๐๐
	 
	 

	รวม ๕ หน่วยงาน
	งบประมาณ
	๑,๔๖๓,๗๓๐.๐๐ 
	 
	 
	๘๘๔,๖๘๕.๒๙ 
	๖๐.๔๔ 

	๕
	โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	๑. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q
	 
	 
	                     ๙,๐๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                    ๙,๐๐๐.๐๐ 
	   ๑๐๐.๐๐ 

	 
	 -การตรวจประเมินและให้การรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 -การส่งเสริมสถานที่จำหน่ายสินค้าและการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สินค้า Q เป็นที่รู้จักมากขึ้น
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q
	 
	 
	                   ๓๑,๗๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                  ๓๑,๗๐๐.๐๐ 
	๑๐๐.๐๐

	 
	 -ตรวจติดตาม
	๕
	ร้าน
	 
	๕
	๑๐๐
	 
	 

	 
	 -ตรวจต่ออายุ
	๑๐
	ร้าน
	 
	๑๐
	๑๐๐
	 
	 

	 
	 -ตรวจร้านใหม่
	๕
	ร้าน
	 
	๕
	๑๐๐
	 
	 

	 
	๒. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP
	๘๐
	ราย
	                 ๑๓๔,๖๔๐.๐๐ 
	 
	 
	                  ๖๐,๐๐๐.๐๐ 
	     ๔๔.๕๖ 

	 
	    -อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตราฐาน GAP และศึกษาดูงาน
	๘๐
	ราย
	                   ๓๒,๐๐๐.๐๐ 
	๘๐
	๑๐๐
	                  ๓๒,๐๐๐.๐๐ 
	 

	 
	    -ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น
	๘๐
	ราย/แปลง
	                   ๒๘,๐๐๐.๐๐ 
	๘๐
	๑๐๐
	                  ๒๘,๐๐๐.๐๐ 
	 

	 
	    -สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น
	๘๐
	ราย
	                   ๗๔,๖๔๐.๐๐ 
	 
	 
	 
	 

	 
	๓. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
	 
	 
	                 ๗๖๐,๑๒๐.๐๐ 
	 
	 
	                ๖๕๖,๖๘๑.๗๐ 
	๘๖.๓๙

	 
	กิจกรรม ตรวจปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ.
	 
	 
	                 ๒๙๑,๘๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                 ๒๔๖,๐๔๙.๕๙ 
	๘๔.๓๒

	 
	ตรวจร้าน
	๑๔๘
	ร้าน
	 
	๙๖
	 
	 
	 

	 
	    -ตรวจร้านปกติ
	๑๔๐
	ร้าน
	 
	๙๐
	 
	 
	 

	 
	    -ตรวจร้าน Q-Shop
	๘
	ร้าน
	 
	๖
	 
	 
	 

	 
	ตรวจโรงงาน
	๗
	โรง
	 
	๑๐
	 
	 
	 

	 
	    -ตรวจโรงงานปุ๋ย
	๑
	โรง
	 
	๒
	 
	 
	 

	 
	    -ตรวจโรงงานพันธุ์พืช
	๒
	โรง
	 
	๐
	 
	 
	 

	 
	    -ตรวจโรงงานยางพารา
	๔
	โรง
	 
	๘
	 
	 
	 

	 
	สุ่มเก็บตัวอย่าง
	๑๐
	ตัวอย่าง
	 
	๕
	 
	 
	 

	 
	    -สุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ย
	๔
	ตัวอย่าง
	 
	๐
	 
	 
	 

	 
	    -สุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุอันตราย
	๓
	ตัวอย่าง
	 
	๓
	 
	 
	 

	 
	    -สุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืช
	๓
	ตัวอย่าง
	 
	๒
	 
	 
	 

	 
	ใบอนุญาต
	๕๒๐
	ฉบับ
	 
	๗๕๗
	 
	 
	 

	 
	    -ออกใบอนุญาตขายปุ๋ย
	๒๔๐
	ฉบับ
	 
	๓๐๒
	 
	 
	 

	 
	    -ออกใบอนุญาตขายวัตถุอันตราย
	๑๐๐
	ฉบับ
	 
	๑๐๐
	 
	 
	 

	 
	    -ออกใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์พืช
	๑๖๐
	ฉบับ
	 
	๒๖๓
	 
	 
	 

	 
	    -ออกใบอนุญาตขายยางพารา
	๒๐
	ฉบับ
	 
	๙๒
	 
	 
	 

	 
	ตรวจส่งออกยางพารา
	๓๐
	โรง
	 
	๑
	 
	 
	 

	 
	กิจกรรม จดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    -ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช
	๗๖๐
	แปลง
	                 ๔๖๘,๓๒๐.๐๐ 
	๕๙๔
	 
	                 ๔๑๐,๖๓๒.๑๑ 
	๘๗.๖๘

	 
	๔. สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
	๑๐๐
	ราย
	                   ๓๕,๐๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                  ๑๒,๒๓๖.๐๐ 
	๓๔.๙๖

	 
	๕. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
	 
	 
	                              -   
	 
	 
	 
	 

	 
	กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    -จำนวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (ใหม่)
	๑๒
	แห่ง
	 
	๖
	๕๐
	 
	 

	 
	    -จำนวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐาน
	๙๕
	แห่ง
	 
	๖๕
	๖๘.๔๒
	 
	 

	 
	    -ฟาร์มที่ผ่านการต่ออายุฟาร์มมาตรฐาน
	๑๐
	แห่ง
	 
	๕
	๕๐
	 
	 

	 
	    -จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
	๒๑
	ตัวอย่าง
	 
	๙
	๔๒.๘๖
	 
	 

	 
	๖. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน
	 
	 
	                 ๒๙๖,๒๕๐.๐๐ 
	 
	 
	                 ๒๓๕,๓๕๐.๒๗ 
	๗๙.๔๔

	 
	    -จำนวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน
	๒๑๘
	ฟาร์ม
	 
	๒๑๐
	๙๖.๓๓
	 
	 

	 
	    -ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง
	๓๒๖
	ตัวอย่าง
	 
	๓๑๓
	๙๖.๐๑
	 
	 

	 
	    -การสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งเพาะเลี้ยง
	๒๘๑
	ตัวอย่าง
	 
	๒๗๗
	๙๘.๕๘
	 
	 

	 
	๗. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
	๘๖
	กลุ่ม
	                 ๘๓๖,๐๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                 ๗๕๒,๒๗๕.๔๕ 
	๘๙.๙๙

	รวม ๗ หน่วยงาน
	งบประมาณ
	               ๒,๑๐๒,๗๑๐.๐๐ 
	 
	 
	              ๑,๗๕๗,๒๔๓.๔๒ 
	     ๘๓.๕๗ 

	๖
	โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	๑. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม
	 
	 
	๐.๐๐
	 
	 
	๐.๐๐
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	๒. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)
	 
	 
	                 ๑๗๓,๑๔๐.๐๐ 
	 
	 
	                ๑๕๘,๗๗๙.๙๗ 
	๙๑.๗๑

	 
	    -อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
	๓๕๘
	ราย
	 
	๓๕๘
	๑๐๐
	 
	 

	 
	    -กำกับแนะนำในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
	๒๕๑
	ราย
	 
	๒๕๑
	๑๐๐
	 
	 

	 
	    -ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
	๒๕๑
	ราย
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
	๒,๐๓๔
	ราย
	๒๓๐,๐๐๐.๐๐ 
	   ๑,๐๑๗ 
	๕๐
	๑๑๕,๐๐๐.๐๐ 
	๕๐.๐๐ 

	 
	๔. สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
	 
	
	๖๘๑,๗๕๖.๐๐ 
	 
	 
	๖๔๖,๘๘๓.๐๐ 
	๙๔.๘๘

	 
	คัดเลือกเกษตรกร 
	๔๐๕
	ราย
	 
	๔๐๕
	๑๐๐
	 
	 

	 
	ส่งเสริมองค์ความรู้
	๑
	ครั้ง
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	จัดตั้งศูนย์เรียนรู้
	๘
	แห่ง
	 
	๘
	๑๐๐
	 
	 

	 
	ติดตามการดำเนินงาน
	๑๒
	ครั้ง
	 
	๑๐
	๘๓.๓๓๓
	 
	 

	 
	๕. สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม
	 
	 
	 งบอื่น 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฎิรูปที่ดิน
	๔๐/๑๒๐
	ราย/ไร่
	                 ๑๔๔,๕๖๐.๐๐ 
	 ๔๐/๑๒๐
	๑๐๐
	                 ๑๐๐,๔๕๑.๐๐ 
	๖๙.๔๙

	รวม ๕ หน่วยงาน
	งบประมาณ
	๕๔๗,๗๐๐.๐๐ 
	 
	 
	๑,๐๒๑,๑๑๓.๙๗ 
	๑๘๖.๔๔ 

	๗
	โครงการเกษตรอินทรีย์
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	๑. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์
	 
	 
	๓๕,๗๙๐.๐๐ 
	 
	 
	๒๓,๐๘๐.๐๐ 
	     ๖๔.๔๙ 

	 
	    -ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์
	๓๓
	ราย
	 
	๓๑
	๙๓.๙๓
	 
	 

	 
	๒. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
	๖๐
	ราย
	                   ๖๖,๗๕๐.๐๐ 
	๖๐
	๕๐
	                  ๒๐,๒๕๐.๐๐ 
	     ๓๐.๓๔ 

	 
	    ๑.อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม่)
	๑๐
	ราย
	                     ๒,๐๐๐.๐๐ 
	๑๐
	๑๐๐
	                    ๒,๐๐๐.๐๐ 
	 

	 
	    ๒.อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และศึกษาดูงาน (รายเดิมปี ๒๕๖๔)
	๕๐
	ราย
	                   ๑๓,๗๕๐.๐๐ 
	๕๐
	๑๐๐
	                  ๑๓,๗๕๐.๐๐ 
	 

	 
	    ๓.ติดตาม ให้คำปรึกษา และประเมินแปลงเบื้องต้น
	๖๐
	แปลง
	                     ๙,๐๐๐.๐๐ 
	๖๐
	๕๐
	                    ๔,๕๐๐.๐๐ 
	 

	 
	    ๔.สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์
	๖๐
	แปลง
	                   ๔๒,๐๐๐.๐๐ 
	 
	 
	 
	 

	 
	๓. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
	 
	 
	                   ๕๑,๐๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                  ๕๑,๐๐๐.๐๐ 
	   ๑๐๐.๐๐ 

	 
	ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก พด. (๕๐%)
	๑๒.๕
	ตัน
	๔๒,๕๐๐.๐๐ 
	 
	 
	๔๒,๕๐๐.๐๐ 
	 

	 
	    -ไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดิน (๕๐%)
	๒๕
	ไร่
	                     ๘,๕๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                    ๘,๕๐๐.๐๐ 
	 

	 
	๔. สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
	 
	 
	                   ๑๙,๐๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                  ๑๑,๑๐๖.๐๐ 
	     ๕๘.๔๕ 

	 
	คัดเลือกเกษตรกร
	๑๐
	ราย
	 
	๑๐
	๑๐๐
	 
	 

	 
	อบรมส่งเสริมความรู้
	๑
	ครั้ง
	 
	๑
	๑๐๐
	 
	 

	 
	ติดตามการดำเนินงาน
	๑๒
	ครั้ง
	 
	๑๐
	๘๓.๓๓
	 
	 

	 
	๕. สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม
	 
	 
	 งบอื่น 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฎิรูปที่ดิน
	๔๐/๘๐
	ราย/ไร่
	                 ๓๐๐,๑๖๐.๐๐ 
	๔๐/๘๐
	๑๐๐
	                 ๒๒๑,๖๑๓.๐๐ 
	     ๗๓.๘๓ 

	 
	๖. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)
	 
	 
	                   ๒๔,๔๖๐.๐๐ 
	 
	 
	                  ๒๑,๙๘๐.๐๐ 
	๘๙.๘๖

	 
	    -อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
	๙๐
	ราย
	 
	๙๐
	๑๐๐
	 
	 

	 
	    -กำกับแนะนำในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
	๖๒
	ราย
	 
	๖๒
	๑๐๐
	 
	 

	 
	    -ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
	๖๒
	ราย
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	๗. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์
	 
	 
	                   ๙๙,๐๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                  ๔๒,๑๘๐.๐๐ 
	๔๒.๖๑

	 
	    -สนับสนุนปัจจัยการผลิต (รายใหม่ ปี ๖๕) 
	๑๐
	ราย
	                   ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                  ๑๓,๘๖๐.๐๐ 
	๔๖.๒๐

	 
	     (สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืดขนาด ๕-๗ ซม. รายละ ๓,๐๐๐ ตัว)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    -ตรวจประเมินเพื่อให้และคงไว้ซึ่งการรับรอง
	๑๔
	ราย
	                   ๖๙,๐๐๐.๐๐ 
	๑๔
	๑๐๐
	                  ๒๘,๓๒๐.๐๐ 
	๔๑.๐๔

	 
	    (จำนวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐานอินทรีย์ ตรวจประเมินระยะปรับเปลี่ยน)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	๘. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
	 
	 
	                   ๒๘,๘๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                  ๒๘,๘๐๐.๐๐ 
	   ๑๐๐.๐๐ 

	 
	การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    -ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปศุสัตว์
	๑๕
	ราย
	 
	๑๕
	๑๐๐
	 
	 

	 
	๙. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
	 
	 
	                   ๒๗,๐๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                    ๗,๑๙๘.๒๐ 
	๒๖.๖๖

	 
	    -ศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์
	๑
	ศูนย์
	 
	๑
	๑๐๐
	 
	 

	 
	๑๐. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
	 
	 
	                 ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                 ๑๙๐,๕๓๐.๒๙ 
	๔๗.๖๓

	 
	    -กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์
	๕๗
	กลุ่ม
	 
	 
	 
	 
	 

	รวม ๑๐ หน่วยงาน
	งบประมาณ
	๑,๐๕๑,๙๖๐.๐๐ 
	 
	 
	๖๑๗,๗๓๗.๔๙ 
	๕๘.๗๒ 

	๘
	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	๑. โครงการชลประทานนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
	 
	 
	             ๗๓,๒๕๖,๘๓๔.๒๗ 
	 
	 
	            ๖๒,๕๓๔,๒๓๑.๑๒ 
	๘๕.๓๖

	 
	  -ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า)
	๑,๖๐๐
	ไร่
	             ๓๗,๒๕๖,๘๓๔.๒๗ 
	 
	๘๗
	            ๓๓,๒๖๕,๘๘๗.๕๗ 
	 

	 
	   สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน บ้านพนอม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 งบจังหวัด 
	 
	 
	 
	 

	 
	  -ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำฝายห้วยศรีคุณ บ้านแก้ง นาแก
	๘๙๐
	เมตร
	               ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
	 
	๘๕
	              ๔,๑๖๖,๒๘๓.๖๗ 
	     ๖๙.๔๔ 

	 
	  -ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนนางหงส์ ธาตุพนม
	๑,๗๕๐
	เมตร
	             ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
	 
	๘๐
	              ๘,๑๔๔,๓๑๒.๒๓ 
	     ๘๑.๔๔ 

	 
	  -ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาโพธิ์ โพนสว่าง ศรีสงคราม
	๑,๘๐๐
	เมตร
	             ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
	 
	๗๕
	              ๘,๖๓๘,๐๕๘.๐๘ 
	     ๘๖.๓๘ 

	 
	  -ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาคอกควาย ดงขวาง เมืองนครพนม
	๒,๒๐๐
	เมตร
	             ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
	 
	๗๒
	              ๘,๓๑๙,๖๘๙.๕๗ 
	     ๘๓.๒๐ 

	 
	๒. โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๗
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
	 
	 
	           ๓๐๙,๗๒๘,๖๑๓.๐๐ 
	 
	 
	           ๓๐๒,๔๑๒,๔๒๔.๕๕ 
	     ๙๗.๖๔ 

	 
	    -โครงการฝายลำน้ำบัง
	๑
	โครงการ
	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
	 
	๙๘.๐๐
	๔๘,๒๗๓,๐๓๑.๒๙ 
	๙๖.๕๕ 

	 
	    -โครงการฝายห้วยตับแฮด
	๑
	โครงการ
	๑๙,๙๕๐,๑๒๑.๐๐ 
	 
	๑๐๐.๐๐
	๑๙,๙๓๐,๘๕๖.๙๘ 
	๙๙.๙๐ 

	 
	    -โครงการฝายห้วยกุดละเอ
	๑
	โครงการ
	๑๔,๙๔๙,๐๙๗.๐๐ 
	 
	๑๐๐.๐๐
	๑๔,๙๒๖,๙๕๘.๙๕ 
	๙๙.๘๕ 

	 
	    -โครงการฝายห้วยเชิง
	๑
	โครงการ
	๑๙,๙๕๘,๓๖๖.๐๐ 
	 
	๙๙
	๑๖,๐๗๔,๒๙๔.๕๑ 
	๘๐.๕๔ 

	 
	    -โครงการฝายห้วยใหญ่
	๑
	โครงการ
	๑๔,๙๗๕,๕๙๔.๐๐ 
	 
	๑๐๐
	๑๔,๙๕๕,๒๔๔.๔๒ 
	๙๙.๘๖ 

	 
	    -โครงการฝายห้วยบังฮวก (ตอนบน)
	๑
	โครงการ
	๒๔,๙๖๒,๒๖๘.๐๐ 
	 
	๑๐๐
	๒๔,๙๓๔,๗๗๒.๐๘ 
	๙๙.๘๙ 

	 
	    -โครงการฝายห้วยคูณ(ตอนบน)
	๑
	โครงการ
	๒๙,๙๓๓,๑๖๗.๐๐ 
	 
	๙๘.๑๐
	๒๙,๘๓๙,๓๖๘.๙๙ 
	๙๙.๖๙ 

	 
	 
	 
	 
	 งบจังหวัด 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการฝายห้วยแสง
	๑
	โครงการ
	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
	 
	๑๐๐.๐๐
	๑๔,๙๕๒,๖๕๗.๘๑ 
	๙๙.๖๘ 

	 
	โครงการฝายห้วยยาง
	๑
	โครงการ
	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
	 
	๑๐๐.๐๐
	๑๔,๙๔๘,๔๓๖.๓๙ 
	๙๙.๖๖ 

	 
	โครงการฝายห้วยอ้ม
	๑
	โครงการ
	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
	 
	๑๐๐.๐๐
	๑๔,๙๕๙,๗๕๘.๗๐ 
	๙๙.๗๓ 

	 
	โครงการฝายห้วยไร่
	๑
	โครงการ
	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
	 
	๑๐๐.๐๐
	๑๔,๙๕๙,๖๔๔.๖๔ 
	๙๙.๗๓ 

	 
	โครงการฝายห้วยไผ่ (ห้วยไร่)
	๑
	โครงการ
	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
	 
	๑๐๐.๐๐
	๑๔,๒๑๗,๘๙๖.๔๐ 
	๙๔.๗๙ 

	 
	โครงการฝายห้วยแคน (ตอนกลาง)
	๑
	โครงการ
	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
	 
	๑๐๐.๐๐
	๑๔,๙๕๖,๓๓๖.๕๗ 
	๙๙.๗๑ 

	 
	โครงการฝายห้วยแคน
	๑
	โครงการ
	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
	 
	๑๐๐.๐๐
	๑๔,๙๔๘,๒๒๔.๖๓ 
	๙๙.๖๕ 

	 
	โครงการฝายห้วยบังกอ
	๑
	โครงการ
	             ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
	 
	๑๐๐.๐๐
	            ๒๙,๕๓๔,๙๔๒.๑๙ 
	     ๙๘.๔๕ 

	 
	ก่อสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ (แก้มลิง)
	 
	 
	๓๔,๘๐๐,๑๖๓.๐๐ 
	 
	 
	๓๓,๒๖๕,๘๓๙.๘๑ 
	๙๕.๕๙ 

	 
	    -โครงการแก้มลิงหนองโครงการแก้มลิงหนองคำมน  พร้อมอาคารประกอบ  ปริมาณเก็บกัก ๐.๕๐  ล้านลูกบาศก์เมตร 
	๑
	โครงการ
	             ๓๔,๘๐๐,๑๖๓.๐๐ 
	 
	๙๘.๒๐
	            ๓๓,๒๖๕,๘๓๙.๘๑ 
	     ๙๕.๕๙ 

	 
	๓. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ สำนักงานชลประทานที่ ๗
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
	 
	 
	             ๑๙,๔๗๐,๔๘๔.๐๐ 
	 
	 
	              ๗,๒๐๕,๐๓๕.๗๔ 
	๓๗.๐๐

	 
	    -แก้มลิงหนองอีทูดพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก ๐.๘๐ ลบ.
	๐.๘
	ลบ.ม.
	             ๑๙,๔๗๐,๔๘๔.๐๐ 
	 
	๑๐๐
	            ๑๙,๔๔๑,๑๑๖.๗๙ 
	๑๐๐.๐๐

	 
	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
	 
	 
	             ๓๐,๐๑๔,๖๔๙.๐๐ 
	 
	 
	            ๒๙,๘๕๕,๘๒๕.๒๕ 
	๙๙.๔๗

	 
	    -พนังกั้นน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ปตร.ธรณิศนฤมิต บ.ยอดโพธิ์ 
	๑.๖๕
	กิโลเมตร
	             ๑๓,๕๐๑,๘๑๗.๐๐ 
	 
	๙๙
	            ๑๓,๓๘๙,๕๒๖.๕๗ 
	๙๙.๐๐

	 
	    -พนังกั้นน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ปตร.ธรณิศนฤมิต บ.ดอนแดง
	๒.๓
	กิโลเมตร
	             ๑๖,๕๑๒,๘๓๒.๐๐ 
	 
	๑๐๐
	            ๑๖,๔๖๖,๒๙๘.๖๘ 
	๑๐๐.๐๐

	 
	๔. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
	 
	 
	             ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
	 
	 
	            ๒๓,๕๒๓,๘๒๙.๒๑ 
	๗๘.๔๑

	 
	    -ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง
	๑
	งาน
	             ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
	 
	๘๐
	            ๒๓,๕๒๓,๘๒๙.๒๑ 
	 

	 
	สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	๕.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 กิจกรรม การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
	 
	 
	          ๙,๒๘๒,๕๐๐.๐๐ 
	 
	 
	         ๙,๒๘๒,๕๐๐.๐๐ 
	๑๐๐.๐๐

	 
	  - ค่าสำรวจ ค่าควบคุมและติดตามการก่อสร้าง 
	๕๐๐
	บ่อ
	                   ๓๒,๕๐๐.๐๐ 
	๕๐๐
	๑๐๐
	                  ๓๒,๕๐๐.๐๐ 
	๑๐๐.๐๐

	 
	  - ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. 
	๕๐๐
	บ่อ
	               ๙,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 
	๕๐๐
	๑๐๐
	              ๙,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 
	๑๐๐.๐๐

	รวม ๕ หน่วยงาน
	งบประมาณ
	๔๓๓,๒๙๖,๔๐๙.๐๐ 
	 
	 
	๔๐๕,๕๔๕,๔๕๔.๕๖ 
	๙๓.๖๐ 

	๙
	โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	๑. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	การแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแรงงาน
	 ๑/๖
	แห่ง/ครั้ง
	๐.๐๐
	๑
	 
	๐.๐๐
	 

	 
	๒. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	กิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
	๗๕
	ราย
	                   ๔๙,๘๐๐.๐๐ 
	๗๕
	๑๐๐
	                  ๔๙,๘๐๐.๐๐ 
	๑๐๐.๐๐

	 
	    -สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	     แปลงใหญ่ผักชีฝรั่ง ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม
	๒๕
	ราย
	                   ๑๖,๖๐๐.๐๐ 
	๒๕
	๑๐๐
	 
	 

	 
	     แปลงใหญ่ข้าว
	๒๕
	ราย
	๑๖,๖๐๐.๐๐ 
	๒๕
	๑๐๐
	 
	 

	 
	     โรงสีข้าวกล้อง
	๒๕
	ราย
	๑๖,๖๐๐.๐๐ 
	๒๕
	๑๐๐
	 
	 

	รวม ๒ หน่วยงาน
	งบประมาณ
	๔๙,๘๐๐.๐๐ 
	 
	 
	 ๔๙,๘๐๐.๐๐ 
	๑๐๐.๐๐ 

	๑๐
	โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	๑. สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
	 
	 
	๑๘๔,๕๐๐.๐๐ 
	 
	 
	๑๖๑,๑๖๓.๐๐ 
	๘๗.๓๕

	 
	กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม
	 
	 
	๑๖๒,๕๐๐.๐๐
	 
	 
	 
	 

	 
	  -จัดตั้งกลไกความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการฯ
	 ๒/๑/๑๒
	ครั้ง
	 
	๑/๐/๘
	 
	 
	 

	 
	  -จัดตั้งกลไกความร่วมมือ การประสานงานระดับท้องถิ่น และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการธนาคารฯ
	 ๑/๑๐
	แห่ง/ครั้ง
	 
	 ๑/๘
	 
	 
	 

	 
	  -เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำเป้าหมาย มีแผนการปฎิบัติงานประจำแหล่งน้ำคณะกรรมการธนาคารฯ
	 ๑/๑
	ฉบับ/แห่ง
	 
	๐/๑
	 
	 
	 

	 
	  -ชุมชนดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้
	๒
	ครั้ง
	 
	๒
	 
	 
	 

	 
	  -ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานธนาคารสินค้าเกษตร
	 ๑/๖๐/๑
	แห่ง/ราย/ครั้ง
	 
	๐/๖๐/๑
	 
	 
	 

	 
	  -การรายงานผลการดำเนินโครงการฯ 
	๑
	ฉบับ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	กิจกรรมติดตาม ในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี ๒๕๖๔
	๑๐
	ครั้ง
	                   ๑๒,๐๐๐.๐๐ 
	๙
	๙๐
	 
	 

	 
	กิจกรรมติดตาม ในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี ๒๕๖๓
	๑๐
	ครั้ง
	                     ๕,๐๐๐.๐๐ 
	๙
	๙๐
	 
	 

	 
	กิจกรรมติดตาม ในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี ๒๕๖๒
	๑๐
	ครั้ง
	                     ๕,๐๐๐.๐๐ 
	๖
	๖๐
	 
	 

	 
	๒. สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	กิจกรรมธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
	 
	 
	                   ๗๙,๔๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                  ๗๙,๔๐๐.๐๐ 
	๑๐๐.๐๐

	 
	    -ปุ๋ยหมัก พด.
	๕
	ตัน
	       ๑๗,๐๐๐.๐๐ 
	๕
	๑๐๐
	๑๗,๐๐๐.๐๐ 
	 

	 
	    -น้ำหมักชีวภาพ
	๔,๘๐๐
	ลิตร
	๖๒,๔๐๐.๐๐ 
	๔,๘๐๐
	๑๐๐
	          ๖๒,๔๐๐.๐๐ 
	 

	 
	๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
	 
	 
	                   ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                  ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
	   ๑๐๐.๐๐ 

	 
	  เกษตรกร 
	๓,๖๓๑
	ราย
	 
	๓๔๔๔
	๙๔.๘
	 
	 

	 
	    โค
	๒,๗๔๕
	ตัว
	 
	๑,๒๗๓
	๕๐
	 
	 

	 
	    กระบือ
	๑,๔๑๙
	ตัว
	 
	๑,๒๗๓
	๘๙.๗
	 
	 

	 
	๔. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม
	 
	 
	                   ๖๖,๐๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                  ๓๗,๒๑๙.๘๐ 
	๕๖.๓๙

	 
	    -ปี ๒๕๖๕ แหล่งน้ำ ๑ แห่ง (หนองงิ้ว)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	๑. ติดตามและรวบรวมข้อมูลการอนุบาลหรือเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้ากองทุนธนาคารฯ
	๑
	ครั้ง
	 
	๑
	๑๐๐
	 
	 

	 
	๒. ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการฯ 
	๘๐,๐๐๐ 
	ตัว
	 
	๘๐,๐๐๐
	๑๐๐
	 
	 

	 
	๓. ประเมินผลจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ก่อนปล่อยและหลังปล่อยสัตว์น้ำ 
	๓
	ครั้ง
	 
	๓
	๖๖.๖๗
	 
	 

	 
	๔. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯประจำปีของแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
	๑
	ฉบับ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    -ปี ๒๕๖๔ แหล่งน้ำ ๑ แห่ง (หนองพัง)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลผลจับสัตว์น้ำขึ้นใช้ประโยชน์ (การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ และมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์)
	๑ ครั้ง
	ครั้ง
	 
	๑
	๑๐๐
	 
	 

	 
	๒. ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการฯ
	๒๐,๐๐๐
	ตัว
	 
	๒๐,๐๐๐
	๑๐๐
	 
	 

	 
	๓. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ
	๑
	ครั้ง
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    -ปี ๒๕๖๓ แหล่งน้ำ ๑ แห่ง (บึงอ้อ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลผลจับสัตว์น้ำขึ้นใช้ประโยชน์ (การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ และมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์)
	๑
	ครั้ง
	 
	๑
	๑๐๐
	 
	 

	 
	    -ปี ๒๕๖๒ แหล่งน้ำ ๑ แห่ง (บึงโมง)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลผลจับสัตว์น้ำขึ้นใช้ประโยชน์ (การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ และมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์)
	๑
	ครั้ง
	 
	๑
	๑๐๐
	 
	 

	รวม ๔ หน่วยงาน
	งบประมาณ
	๓๔๙,๙๐๐.๐๐ 
	 
	 
	๒๙๗,๗๘๒.๘๐ 
	   ๘๕.๑๑ 

	๑๑
	โครงการตลาดสินค้าเกษตร
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	๑.สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร)
	 
	 
	                   ๒๓,๐๐๐.๐๐ 
	 
	 
	                  ๒๓,๐๐๐.๐๐ 
	   ๑๐๐.๐๐ 

	 
	    ๑.พัฒนาความรู้และศํกยภาพในการจัดการธุรการเกษตรและโลจิสติกส์
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	      -จัดเวทีวิเคราะห์
	๑๐
	ราย
	         ๒,๐๐๐.๐๐ 
	๑๐
	๑๐๐
	๒,๐๐๐.๐๐ 
	 

	 
	      -จัดอบรมพัฒนาความรู้  ศักยภาพ
	๑๐
	ราย
	๓,๕๐๐.๐๐ 
	๑๐
	๑๐๐
	๓,๕๐๐.๐๐ 
	 

	 
	      -จัดอบรมพัฒนาความรู้  ศักยภาพ/ศึกษาดูงาน
	๑๐
	ราย
	                     ๗,๕๐๐.๐๐ 
	๑๐
	๑๐๐
	                    ๗,๕๐๐.๐๐ 
	 

	 
	    ๒.พัฒนาตลาดเกษตรกร
	 
	 
	     ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
	 
	 
	 ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
	 

	 
	     -สนับสนุน วัสดุ  ปรับปรุงพัฒนาตลาด
	๑
	แห่ง
	 
	๑
	๑๐๐
	 
	 

	 
	๒.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร
	 
	 
	                   ๑๘,๐๐๐.๐๐ 
	 
	 
	๐
	 

	 
	๑.คัดเลือกสถาบันเกษตรกรที่มีความพร้อมการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร
	๓
	แห่ง
	 
	๓
	๑๐๐
	 
	 

	รวม ๒ หน่วยงาน
	งบประมาณ
	๔๑,๐๐๐.๐๐ 
	 
	 
	๒๓,๐๐๐.๐๐ 
	๕๖.๑๐

	๑๒
	โครงการผลิตและตลาดข้าวครบวงจร
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	๑. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
	 
	 
	๒,๐๕๙,๑๐๐.๐๐ 
	 
	 
	๑,๖๔๘,๒๑๔.๓๓ 
	๘๐.๐๕

	 
	โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว
	 
	 
	  ๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ 
	 
	 
	๑,๐๙๗,๗๙๐.๙๔ 
	๘๐.๑๓

	 
	   -กิจกรรมผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน
	 
	 
	                 ๕๐๒,๘๕๐.๐๐ 
	 
	 
	                 ๔๐๐,๔๕๐.๑๐ 
	๗๙.๖๔

	 
	    -กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร
	 
	 
	                 ๑๘๖,๒๕๐.๐๐ 
	 
	 
	                 ๑๔๙,๙๗๓.๒๙ 
	๘๐.๕๒

	 
	    -กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการตลาดข้าว
	๙๓
	กลุ่ม
	 
	 
	 
	 
	 

	รวม ๑ หน่วยงาน
	งบประมาณ
	         ๒,๐๕๙,๑๐๐.๐๐ 
	 
	 
	         ๑,๖๔๘,๒๑๔.๓๓ 
	   ๘๐.๐๕ 

	งบประมาณทั้งสิ้น
	๔๔๕,๔๒๖,๒๔๔.๐๐ 
	 
	 
	๔๑๕,๒๘๖,๑๘๗.๕๖ 
	   ๙๓.๒๓ 


๕. สถานการณ์การผลิตและราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ(เช่น สินค้าเกษตร ฟาร์มมาตรฐานด้านปศุสัตว์ ผลการสุ่มตรวจนมโรงเรียน)
๕.๑) สินค้าเกษตร ยางพารา   พื้นที่เพาะปลูก  ๓๓๖,๓๗๗  ไร่  พื้นที่เปิดกรีด ๓๑๓,๐๘๗ ไร่  คาดการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด เดือนสิงหาคม ๖5 จำนวนผลผลิต 
๒,๔๐๐ ตัน  ราคา  ๔๑,๐๐๐  บาท/ตัน


เดือนกันยายน ๖5 จำนวนผลผลิต 
๒,๗๐๐ ตัน  ราคา  ๔๕,๕๐๐  บาท/ตัน

เดือนตุลาคม ๖5 จำนวนผลผลิต 
๒,๙๐๐ ตัน  ราคา  ๓๙,๕๐๐ บาท/ตัน

กรณีไม่เกิดความเสียหายจากภัยแล้ง/ภาวะฝนทิ้งช่วง คาดว่ามีปริมาณผลผลิตทั้งหมด ประมาณ  ๖๗,๐๐๐  ตัน/ปี  ผลผลิตเฉลี่ย ๒๑๗  กก/ไร่/ปี คาดว่าจะออกสู่ตลาดประมาณ ๖๗,๐๐๐ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ของผลผลิตทั้งหมด  

กรณีเกิดความเสียหายจากภัยแล้ง/ภาวะฝนทิ้งช่วง คาดว่ามีปริมาณผลผลิตทั้งหมด ประมาณ ๖๐,๐๐๐ ตัน ผลผลิตเฉลี่ย ๒๐๐ กก/ไร่ คาดว่าจะออกสู่ตลาด ๖๐,๐๐๐  ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผลผลิตทั้งหมด  
๕.๒) สินค้าเกษตรข้าว  พื้นที่เพาะปลูก ๑,๔๐๘,๙๒๐ ไร่ คาดการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด 


เดือนตุลาคม ๖5 จำนวนผลผลิต ...........๕๕,๙๓๔............ตัน  ราคา  .........๑๕,๘๐๐...........บาท/ตัน  


เดือนพฤศจิกายน ๖5 จำนวนผลผลิต ....๕๐๓,๔๐๗.......ตัน  ราคา  ............๑๕,๖๐๐..............บาท/ตัน  
๕.๓) สินค้าเกษตรมันสำปะหลัง พื้นที่เพาะปลูก ๒๒,๒๔๔ ไร่ คาดการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด 



เดือนมกราคม ๖๕ จำนวนผลผลิต ๓๓,๗๓๓ ตัน  ราคา  ...................๒,๕๐๐.................บาท/ตัน  

เดือนกุมภาพันธ์ ๖๕ จำนวนผลผลิต ๒๖,๙๘๖ ตัน  ราคา  ...............๒,๕๐๐...............บาท/ตัน

เดือนมีนาคม ๖๕ จำนวนผลผลิต  ๖,๗๔๖ ตัน  ราคา  ..................๒,๕๐๐.................บาท/ตัน
๕.๔) สินค้าเกษตรสับปะรด พื้นที่เพาะปลูก ๑๒,๑๔๖ ไร่ คาดการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด 
            เดือนมกราคม ๖๕ จำนวนผลผลิต ๑,๘๙๒ ตัน  ราคา  ๖,๐๐๐ บาท/ตัน  
            เดือนกุมภาพันธ์ ๖๕ จำนวนผลผลิต ๑,๘๙๒ ตัน  ราคา  ๖,๕๐๐ บาท/ตัน
            เดือนมีนาคม ๖๕ จำนวนผลผลิต  ๒,๘๓๘ ตัน  ราคา ๗,๐๐๐ บาท/ตัน
          เดือนเมษายน ๖๕ จำนวนผลผลิต ๒,๘๓๘ ตัน ราคา ๘,๐๐๐ บาท/ตัน

กรณีไม่เกิดความเสียหายจากภัยแล้ง/ภาวะฝนทิ้งช่วง คาดว่ามีปริมาณผลผลิตทั้งหมด ประมาณ  .......................  ตัน  ผลผลิตเฉลี่ย .................. กก/ไร่ คาดว่าจะออกสู่ตลาดประมาณ .....................ตัน คิดเป็นร้อยละ  ........................ ของผลผลิตทั้งหมด  

กรณีเกิดความเสียหายจากภัยแล้ง/ภาวะฝนทิ้งช่วง คาดว่ามีปริมาณผลผลิตทั้งหมด ประมาณ .............. ตัน ผลผลิตเฉลี่ย ........กก/ไร่ คาดว่าจะออกสู่ตลาด ...............  ตัน คิดเป็นร้อยละ ของผลผลิตทั้งหมด  
- ปัญหา/ความเสี่ยง/แนวโน้มความเสียหาย พบว่า ปัจจุบันมีพื้นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง ประมาณ ......................................  ไร่

๕.๕) ฟาร์มมาตรฐานด้านปศุสัตว์ 
	ชนิดสินค้า
	จำนวนราย/แปลง
	จำนวน

	๑)ปศุสัตว์  ทั้งหมด
๑.๑  ไก่เนื้อ   
๑.๒  ไก่ไข่ 
๑.๓  เป็ดพันธุ์
๑.๔  สุกร
๑.๕  โคเนื้อ       
๑.๖  จิ้งหรีด     
๑.๗  ไก่งวง               
	๙๗  ฟาร์ม
  ๑  ฟาร์ม
  ๕  ฟาร์ม
  ๑  ฟาร์ม
๒๑  ฟาร์ม
๖๐  ฟาร์ม
   ๘  ฟาร์ม
   ๑ ฟาร์ม

	๗,๕๐๐ ตัว
๑๓๘,๐๐๐ ตัว
๔๘๐ ตัว
๕๐,๕๔๕ ตัว
๑,๐๙๗ ตัว
๙   หลัง
๑   หลัง




๕.๖) ผลการสุ่มตรวจนมโรงเรียน
    - มีจำนวนโรงเรียน ทั้งหมด  ๘๖๔  แห่ง  มีนักเรียนทั้งหมด  ๗๑,๐๖๖  คน
    - มีหน่วยจัดซื้อ ทั้งหมด  ๑๒๔  แห่ง  จัดส่งครบทั้ง ๘๖๔  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  
    - ผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรรสิทธ์ในพื้นที่จังหวัดนครพนม  จำนวน  ๓  ราย
๖. สถานการณ์และการช่วยเหลือภัยพิบัติด้านเกษตร 
๖.๑ พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง/อุทกภัย (ล่อแหลมและเปราะบาง) ด้านการเกษตร

      ๑) ด้านพืช

          - เฝ้าระวังพื้นที่การเกษตร ในเขตพื้นที่เสี่ยง ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม เพื่อแจ้ง
                     เตือนเกษตรกรเตรียมรับมือหากเกิดภัย
      ๒. ด้านการประมง
                   - ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ตามริมฝั่งแม่น้ำโขง พร้อมแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาริมแม่น้ำโขง

      ๓. ด้านปศุสัตว์
          - แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ตรวจสอบโรงเรือนของสัตว์เลี้ยง เพื่อเตรียมรับมือกรณีฝนตก
                     ต่อเนื่อง เตรียมจุดอพยพ สัตว์เลี้ยง และเสบียงอาหารสัตว์
๖.๒  ผลการเฝ้าระวังโรค และแมลงศัตรูสำคัญ 


      ๑) ด้านพืช


-ไม่มี-
      ๒. ด้านการประมง
                   -ไม่มี-

      ๓. ด้านปศุสัตว์

- ไม่มี-      

๖.๓ ด้านวาตภัย

     - ไม่มี-
        
๖.๔  การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

     - ไม่มี -

๖.๕ การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร 

   ๑. การป้องกัน 

  ๑.๑) สร้างการรับรู้แก่เกษตรกร
              - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์   เพื่อสร้างการรับรู้แก่เกษตรกร  
        - จัดกิจกรรมรณรงค์การหยุดเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ,รณรงค์ส่งเสริมการใช้เศษวัสดุเพื่อทดแทนการเผา
        - เยี่ยมเยียนเกษตรกรและแนะนำ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการเกษตรปลอดการเผา และรณรงค์งดเผาในช่วงเวลาการดำเนินมาตรการห้ามเผาในพื้นที่
           ๑.๒) ส่งเสริมการจัดการเศษวัสดุเพื่อทดแทนการเผาแก่เกษตรกร โดยดำเนินการโครงการ
              - โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร  
               - โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
               - โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ 
               - โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว 
               -  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP 
               - โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์   
๗. ปัญหา/ข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นในจังหวัด/แนวทางแก้ไข 

                  (ใคร ได้รับผลกระทบ/เดือดร้อนอย่างไร เมื่อใด มีข้อเสนอให้รัฐแก้ไขปัญหาอย่างไร ได้ปฏิบัติการไปแล้วอย่างไร ผลเป็นอย่างไร มีข้อเสนอการแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นไปอย่างไร)

       ๗.๑ ปัญหาที่ดินทำกิน 



     - ไม่มี – 


       ๗.๒ ปัญหาหนี้สิน

               - ไม่มี -
๘. ปัญหาอุปสรรค/ความเสี่ยง/ความท้าทาย ต่อการปฏิบัติราชการด้านการเกษตรของจังหวัด และข้อเสนอวิธีการลดความเสี่ยง (ระบบการบริหารงานภายในจังหวัด/การบริหารงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/บุคลากร/ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่และสังคมวัฒนธรรม)
ปัญหาอุปสรรค


        ๑. ราคาข้าวเปลือกไม่มีเสถียรภาพ แต่ราคาปัจจัยการผลิตสูง ทำให้
ต้นทุนสูง

        ๒. ขาดแรงงานในการทำนา ชาวนาอายุมาก เปลี่ยนวิถีทำนามาเป็นหว่านข้าวแห้ง ทำให้การจัดการ
            ทำได้ยากผลผลิตต่ำ มีปัญหาวัชพืช
    
        ๓. เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพไม่เพียงพอตามความต้องการของเกษตรกร
ข้อเสนอแนะ

        ๑. ยกระดับคุณภาพข้าวสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า
           ให้มีจำนวนมากและครอบคลุมตามความต้องการของตลาด

        ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรทำนาแบบประณีต ทำน้อยได้ผลผลิตมาก สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
            ที่ทันสมัยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดปัญหาแรงงาน

        ๓. เพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ของกรมการข้าว พัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนให้ผลิต
          เต็มรูปแบบ ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์ข้าวชุมชนหลัก ให้มีโรงงานคัดบรรจุพร้อมชุดเครื่องมือเพื่อให้มีเมล็ดพันธุ์ดี
          เพียงพอและครอบคลุมพื้นที่ของเกษตรกร
          ๔. การปฏิบัติไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ทำให้ไม่ผ่านการตรวจรับรอง ทั้งระดับปลอดภัย
                  และเกษตรอินทรีย์ การลดความเสี่ยง ให้ความรู้และคำแนะนำด้านการปฏิบัติ ดูแลรักษา และ
                  การจัดการสวนตามข้อกำหนดทั้งมาตรฐาน GAP และ อินทรีย์
          ๕. การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช  การลดความเสี่ยง

        ๕.๑  ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้เกษตรกรเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลการพยากรณ์การระบาดศัตรูพืช
                       และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบก่อนเกิดการระบาด

        ๕.๒ การเตรียมสารหรือชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชให้เพียงพอ โดยติดตามข้อมูลพยากรณ์และแนวโน้ม
                      การระบาด หากระบาดรุนแรงประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง

        ๕.๓ ให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการป้องกันกำจัดแต่เนิ่น ๆ ก่อนเกิดการระบาด 
          ๖. ภัยแล้ง

         - ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ให้ระบบน้ำแทนการปล่อยในร่อง
                      ตามผิวดิน ใช้วัสดุคลุมแปลง เพื่อลดการระเหยน้ำทางผิวดิน เป็นต้น
               - หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำแผน/รายงานผลการติดตามตรวจเยี่ยม
                     และดูแลเกษตรกรในพื้นที่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
***************************** 
