แบบ จ.1-1

(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ๑. ชื่อโครงการสำคัญ | ฝายบ้านปากลงตอนบน ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| 2. ชื่อแผนงาน | ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณการ |
| 3. แนวทางการพัฒนา | การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ |
| 4. หลักการและเหตุผล | เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนลดน้อยลงค่อนข้างมีจำกัด ซึ่งทางผู้นำหมู่บ้านและราษฎรผู้ทำเกษตรได้มีการประชุมหารือถึงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนในการนำน้ำมาใช้ในการเกษตร มีความเห็นร่วมกันเห็นควรก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำคลองกลายในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลกรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่ |
| 5. วัตถุประสงค์ของโครงการ | เพื่อจัดหาน้ำสำหรับการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 6 และพื้นที่ข้างเคียงของตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่การเกษตรประกอบด้วยสวนทุเรียนประมาณ 200 ไร่ |
| 6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | ราษฎรในพื้นบ้านปากลง หมู่ที่ 6 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่การเกษตรประกอบด้วยสวนทุเรียนประมาณ 200 ไร่ มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี |
| 7. พื้นที่เป้าหมาย | พื้นบ้านปากลง หมู่ที่ 6 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| 8. กิจกรรมหลัก | ฝายบ้านปากลงตอนบน พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ |
| 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กและอาคารป้องกันตลิ่ง จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 26,000,000.00 บาท นายพิทักษ์พงษ์ ติ๊บแก้ว |
| 9. หน่วยงานดำเนินการ | โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช |
| 10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | 180 วัน |
| 11. งบประมาณ | 26,000,000.00 บาท |
| 12. ผลผลิต (Output) | - ก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดฝายสันกว้าง สูง 2.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร - ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งชนิดลวดตาข่ายบรรจุหิน ฝั่งซ้ายลำน้ำยาวประมาณ 100 เมตร ฝั่งขวาลำน้ำยาวประมาณ 100 เมตร ความยาวรวม 200 เมตร |
| ๑3. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | ราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 6 และพื้นที่ข้างเคียงของตำบล กรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่การเกษตรประกอบด้วยสวนทุเรียนประมาณ 200 ไร่ มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี |