แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ ๗

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร บรรเทาภัยแล้งและอุทกภัย

กิจกรรมหลัก : ๑. กิจกรรมคันกั้นน้ำบ้านถนน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลถนน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

๒. กิจกรรมคูส่งน้ำดาดคอนกรีต บ้านกูแบสีรา ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

๓. กิจกรรมคันกั้นน้ำคลองยะหริ่ง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง     จังหวัดปัตตานี

๔. กิจกรรมปรับปรุงคูส่งน้ำ ทรบ. บ้านบือแนลาแล หมู่ที่ ๘ ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อจังหวัดปัตตานี

๕. กิจกรรมคันกั้นน้ำบ้านสาบัน พร้อมอาคาร ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

วงเงิน : ๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

แผนงาน : แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

หน่วยดำเนินการ : โครงการชลประทานปัตตานี

ผู้รับผิดชอบ : นายชินวัฒน์  พรหมมาณพ 		ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปัตตานี                     สถานที่ติดต่อ โครงการชลประทานปัตตานี		หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๓๓๔-๐๒๓๒-๓

ผู้รับผิดชอบ : นายสมบูรณ์   ยอดขาว

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๓๕

สถานที่ติดต่อ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๓๕ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๓๔๓-๗๒๗๙

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด  หรืออื่นๆ)

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้านการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั่งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญอาทิ การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

จังหวัดปัตตานี ได้จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ และได้กำหนดวิสัยทัศน์ดังนี้ “แหล่งผลิตผลการเกษตร และผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานความมั่นคงในการดำรงชีวิต”และกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ.๒๕๖๑ ไว้ ๓ ประเด็น โดยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ “การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน” รวมทั้งได้กำหนดเข็มมุ่งการพัฒนาในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ไว้ดังนี้ “พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติ” เพื่อเป็นการผลักดันแผนพัฒนาจังหวัดให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

จังหวัดปัตตานี พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ แต่ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ อ่าวปัตตานี แม่น้ำปัตตานี และแม่น้ำสายบุรี ที่เป็นไปในแนวทางเสื่อมโทรมลง สาเหตุหลักได้แก่ การขาดความสมดุลทางธรรมชาติและก่อให้เกิดภัยทางธรรมชาติมากมายตามา อาทิเช่น อุทกภัย การกัดเซาะชายฝั่งซึ่งส่งผลกระทบมาสู่การพัฒนาจังหวัดปัตตานี คือ ขาดทรัพยากรธรรมชาติที่เพียงพอสำหรับการผลิตและใช้ประโยชน์เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมเกษตรอุตสาหกรรมอย่างเป็นสุขและยั่งยืน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการ ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ในความสำคัญของปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากประชาชนคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่ได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้เสียประโยชน์โดยตรงในกรณีที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายลง

ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาประเทศและการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ข้อ ๖.๘ การแก้ไขและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่ที่เป็นบริเวณกว้างและเฉพาะบางพื้นที่ และปัญหาการขาดแคลนน้ำภาคการเกษตรสำหรับพื้นที่เพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์และการหาทางป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมรุนแรง ซึ่งต้องเร่งดำเนินการโดยวิธีการจัดสร้างแหล่งน้ำ และพัฒนาพื้นที่กักเก็บน้ำขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศไทยให้มากที่สุด และแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ที่ต้องการให้ประเทศมีความสงบสุขประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับตลาดโลกโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น มีการบริหารจัดการภายในประเทศอย่างบูรณาการ โดยการคำนึงถึงความเหมาะสม คุ้มค่า  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีภูมิคุ้มกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

เนื่องด้วยปัญหาเกิดจากมรสุมในช่วงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี และบางปีอาจเกิดในช่วงเดือน มกราคม ด้วย โดยได้เกิดลมมรสุมตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือกำลังพัดปกคลุ่มภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทย บางปีอาจเกิดร่องความกดอากาศต่ำกำลังพัดผ่าน และบางปีอาจเกิดพายุจรพัดผ่านเข้ามาในบริเวณภาคใต้ จากอิทธิพลดังกล่าวฯ ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก

ความรุนแรงของปัญหาน้ำท่วม - อุทกภัย เกิดตั้งแต่น้ำป่าไหลหลากรุนแรงบริเวณตอนบนและตอนกลางของลุ่มน้ำ ตั้งแต่บริเวณเชิงภูเขา ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่เพราะปลูก และบ้านเรือนราษฎรในทุกอำเภอ บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานีและลุ่มน้ำสายบุรี

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน)

เนื่องจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทำให้เกิดอุทกภัย และภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและบริการดังนั้นการวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคการเกษตรและระบบป้องกันอุทกภัยพื้นที่ชุมชนเมืองมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำให้มีความเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ การพัฒนาระบบส่งน้ำให้เกิดความเชื่อมโยงกับพื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึง

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อช่วยระบายน้ำช่วงฤดูน้ำหลาก กักเก็บน้ำช่วงฤดูแล้งป้องกันการขาดแคลนน้ำสำหรับการ อุปโภค-บริโภค

๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย

๓. เพื่อเพิ่มเหล่งสำรองน้ำดิบไว้ใช้สำหรับภาคการเกษตรของประชาชน

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม                     โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา                       ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ   ๑  ปี   เริ่มต้นปี ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดปี  กันยายน ๒๕๖๓

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)

๑. บ้านถนน ตำบลถนน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

๒. บ้านกูแบสีรา ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

๓. บ้านปิยา ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

๔. บ้านบือแนลาแล หมู่ที่ ๘ ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

๕. ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย

๑. ราษฎรบ้านถนน ตำบลถนน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

๒. ราษฎรบ้านกูแบสีรา ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

๓. ราษฎรบ้านปิยา ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

๔. ราษฎรบ้านบือแนลาแล หมู่ที่ ๘ ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

๕. ราษฎรตำบลตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑. ราษฎรถนน ตำบลถนน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี จำนวน ๒๔๐ ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตร จำนวน ๘๐๐ ไร่  มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภค- บริโภค อย่างเพียงพอ

๒. ราษฎรบ้านกูแบสีรา ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พื้นที่การเกษตร จำนวน ๒๕๐ ไร่ มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภค- บริโภค อย่างเพียงพอ

๓. ราษฎรบ้านปิยา ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน ๒๒๐ ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตร จำนวน ๖๕๐ ไร่ มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภค- บริโภค อย่างเพียงพอ

๔. ราษฎรบ้านบือแนลาแล หมู่ที่ ๘ ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี และพื้นที่การเกษตร จำนวน ๒๐๐ ไร่ มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภค- บริโภค อย่างเพียงพอ

๕. ราษฎรตำบลตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน ๒๕๐ ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตร จำนวน ๗๕๐ ไร่ มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภค- บริโภค อย่างเพียงพอ

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของจำนวนผู้ประภัยจากอุกทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานี จังหวัดปัตตานีที่ลดลง ๓๕ %

๒. ร้อยละของพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุกทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานี และลุ่มน้ำสายบุรี ที่ลดลง ๔๐ %

(๔.๒)   ผลผลิต

๑. คันกั้นน้ำบ้านถนน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลถนน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ความยาว ๒,๐๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง

๒. ปรับปรุงคูส่งน้ำดาดคอนกรีต บ้านกูแบสีรา ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีคูส่งน้ำดาดคอนกรีต ปากคูกว้าง ๑.๓๐ เมตร ความลึก ๐.๕๐ เมตร ก้นคูกว้าง ๐.๓๐ เมตร ทางลำเลียงกว้าง ๒.๕๐ เมตร อาคารประกอบ ๓๕ แห่ง  ความยาว ๑,๒๐๐ เมตร

๓. คันกั้นน้ำเค็มคลองยะหริ่ง พร้อมอาคารประกอบ  ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ความยาว ๒,๐๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง

๔. คูส่งน้ำ ทรบ.บ้านบือแนลาแล หมู่ที่ ๘ ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี     คูกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความลึก ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร

๕. คันกั้นน้ำบ้านสาบัน พร้อมอาคารประกอบ ความยาวประมาณ ๒,๘๐๐ เมตร          อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ แห่ง

(๔.๓) ผลลัพธ์ :

๑. ทำให้สามารถแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ในการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่ได้อย่างเร่งด่วน

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก

๑. ราษฎร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒. ราษฎรมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอตลอดปี

๓. เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นอยู่ของราษฎรและขุมขน ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

เชิงลบ :

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ⁄ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค.- ธ.ค. ๖๒ | ม.ค. - มี.ค. ๖๓ | เม.ย.-มิ.ย. ๖๓ | ก.ค. - ก.ย. ๖๓ |
| ๑. กิจกรรมคันกั้นน้ำบ้านถนน ตำบลถนน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี |  |  |  |  |
| ๒. กิจกรรมคูส่งน้ำดาดคอนกรีต บ้านกูแบสีรา ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี |  |  |  |  |
| ๓. กิจกรรมคันกั้นน้ำคลองยะหริ่ง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี |  |  |  |  |
| ๔. กิจกรรมปรับปรุงคูส่งน้ำ ทรบ. บ้านบือแนลาแล หมู่ที่ ๘ ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อจังหวัดปัตตานี |  |  |  |  |
| ๕. กิจกรรมคันกั้นน้ำบ้านสาบัน พร้อมอาคาร ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี |  |  |  |  |

(๖) วิธีการดำเนินงาน     ดำเนินการเอง	 จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๏ บุคลากรมีประสบการณ์           ทั้งหมด     บางส่วน       ไม่มีประสบการณ์

๏ เครื่องมือดำเนินการ	       มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ	    มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา
ำดับความสำคัญ 2

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำการส่งมอบโครงการ เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล และบำรุงรักษารวมถึงมีการติดตามผล จากหน่วยงานที่ดำเนินการ

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :-