แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ชุด : ๑ กิจกรรม)

ลำดับความสำคัญ ๘

ชื่อโครงการ  : โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพื่อการอุปโภค-บริโภค และรองรับปัญหาอุทกภัย             และภัยแล้ง จังหวัดปัตตานี

กิจกรรมหลัก :  ๑. ก่อสร้างคันกั้นน้ำบ้านท่าด่าน หมู่ที่ ๓ ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

วงเงิน :  ๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชน    ที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

แผนงาน : แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี

ผู้รับผิดชอบ : นายอำนาจ ผลมาตย์

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๙ ๙๖๙๖๗๔๖

(๑)  หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เรื่องการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติ และการบริหารจัดการ      ภัยคุกคาม ให้มีประสิทธิภาพ และการพัฒนากลไกให้พร้อมสาหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน แก้ไขปัญหา ภัยพิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการกัดเซาะชายฝั่ง การรุกล้าของน้ำเค็ม การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ โดยเฉพาะน้ำท่วมในพื้นที่ท่วมซ้ำซาก และพื้นทีเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด พร้อมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการบริหารจัดการภัยคุกคามทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปัญหา ภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและเชื่อมโยงกับการพัฒนาการเกษตรและมิติด้านอื่นๆ ของจังหวัด การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเก็บกักน้ำและระบบกระจายน้ำการปรับปรุง แหล่งน้ำตามธรรมชาติให้มีความสะอาดสำหรับใช้ในภาคการเกษตร การอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงในการได้รับน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค  ที่เพียงพอและปลอดภัยในชุมชน

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ช่วงปลาย พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ส่งผลกระทางด้านความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมากในหลายพื้นที่ประชาชนขาดแคลนอาหาร ปัญหาอุทกภัยที่พบส่วนใหญ่เกิดจากการที่ลำคลองสายหลักและสายย่อยเสื่อมโทรมทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ปริมาณน้ำจำนวนมากไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ลุ่ม พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ พื้นที่ปลายน้ำ และพื้นที่ที่เป็นเส้นทางระบายน้ำลงสู่ทะเล ที่อยู่นอกเหนือจากลุ่มน้ำสายหลักของจังหวัดปัตตานี ขาดการบำรุงรักษา ซึ่งเมื่อปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจึงไม่สามารถระบายและผันน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลความเสียหายจากอุทกภัยช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาจังหวัดปัตตานี มีพื้นที่ประสบภัยทั้งสิ้น ๑๒ อำเภอ ๑๑๕ ตำบล ๖๓๐  หมู่บ้าน ๓๕ ชุมชน มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด ๕ ราย พื้นที่การเกษตรเสียหายประมาณ ๗๐,๐๐๐ ไร่ บ้านเรือนเสียหายทั้งหมด ๒๓ หลัง จะเห็นได้ว่ามูลค่าความเสียหายที่กล่าวมานั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งซึ่งไม่ใช่มูลค่าความเสียหายทั้งหมด และที่สำคัญในเขตเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองปัตตานี และตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี ประสบปัญหาอุทกภัย ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัดเป็นอย่างมาก จังหวัดปัตตานีจึงมีแนวคิดในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยตั้งแต่ พื้นที่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยพื้นที่ต้นน้ำได้มีแผนการผันน้ำออกจากแม่น้ำสายหลัก คือ แม่น้ำปัตตานี และแม่น้ำสายบุรี ซึ่งระบบการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำขาดประสิทธิภาพ ในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดง พื้นที่กลางน้ำ เน้นการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดง และอำเภอปะนาเระ และพื้นที่ปลายน้ำ จะเน้นการสร้างคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดจากปัญหาอุทกภัย และป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร อันส่งผลให้ประชาชนของจังหวัดปัตตานีมีความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดี

ความเร่งด่วน : ปัจจุบันภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะปัญหาอุทกภัยกำลังเป็นจุดอ่อนสำคัญต่อการพัฒนา การรักษาฐานการผลิต และการให้บริการ รวมทั้งการดำรงชีวิตของคนปัตตานี ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ำในอนาคต จะสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ดังนั้น การพัฒนาจังหวัดปัตตานีในระยะต่อไป  จึงมุ่งเน้นการฟื้นฟู บูรณะ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกระบวนการจัดการอุทกภัยต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนมิใช่เฉพาะเมื่อเกิดภัย เพื่อให้จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีความสงบ มีความปลอดภัย และมีความ “มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ในอนาคต ต่อไป

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อลดจำนวน ชุมชน/หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในเขตพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก และพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดปัตตานี

๒. เพื่อเพิ่มจำนวนแหล่งน้ำสำรองสำหรับการป้องกันปัญหาภัยแล้ง และการเพิ่มประมาณน้ำสำรองสำหรับการอุปโภค-บริโภค ของชุมชน/หมู่บ้าน

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม                โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา                ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นสุดปี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓               (๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : ก่อสร้างคันกั้นน้ำบ้านท่าด่าน หมู่ที่ ๓ ตำบลตะโละกาโปร์

อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย

๑. พื้นที่ต้นน้ำ การผันน้ำออกจากแม่น้ำสายหลัก คือ แม่น้ำปัตตานี และแม่น้ำสายบุรีซึ่งระบบการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำขาดประสิทธิภาพ

๒. พื้นที่ปลายน้ำ การสร้างคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดจากปัญหาอุทกภัย และป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑. ชุมชนหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑,๕๐๑ ครัวเรือน ราษฎร ๗,๙๖๖ คน

๒. ฐานทรัพยากรทางธรรมชาติทางด้านแหล่งน้ำสำคัญสายหลัก สายรอง และพื้นที่ชายฝั่ง   ของจังหวัดปัตตานี จำนวน ๓ แหล่ง

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งลดลง ๕ ชุมชน/หมู่บ้าน

๒. คันกั้นน้ำได้รับการฟื้นฟู บูรณะ ให้มีศักยภาพสำหรับการพร่องน้ำ การระบายน้ำ และการผันน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง

(๔.๒) ผลผลิต

๑. คันกั้นน้ำสำหรับป้องกันผลกระทบต่อประชาชนที่เกิดจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นอกเหนือลุ่มน้ำสายหลัก จำนวน ๑ แห่ง

(๔.๓) ผลลัพธ์ :

๑. จังหวัดปัตตานีมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลด

๒. ประชาชน ชุมชน มีความมั่นคง เกิดความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ

๓. ความเสียหายจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง ลดลง

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก :

๑. สามารถลดประสบประสบปัญหาอุทกภัย ภาวการณ์ขาดแคลนน้ำ และการรุกล้ำของน้ำเค็ม ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

๒. ประชาชนสามารถใช้เป็นแหล่งประกอบอาชีพเสริมเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว

๓. ชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงปัญหาได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ตรงตามความต้องการ

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ⁄ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค.- ธ.ค. ๖๒ | ม.ค. - มี.ค. ๖๓ | เม.ย.-มิ.ย. ๖๓ | ก.ค. - ก.ย. ๖๓ |
| ๑. ก่อสร้างคันกั้นน้ำบ้านท่าด่าน หมู่ที่ ๓ ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี |  |  |  |  |

(๖) วิธีการดำเนินงาน       ดำเนินการเอง     จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๏ บุคลากรมีประสบการณ์        ทั้งหมด         บางส่วน        ไม่มีประสบการณ์

๏ เครื่องมือดำเนินการ	      มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ	  มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

๑. ส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นทีเป็นหน่วยบริหารจัดการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ

๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และพิจารณาจัดกิจกรรมที่เกิดประโยชนต่อชุมชน

(๑๐) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี