แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ชุด : ๑ กิจกรรม)

ลำดับความสำคัญ ๑๒

ชื่อโครงการ :  โครงการส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง

กิจกรรมหลัก : ๑. ปรับปรุงสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

๒. ปรับปรุงหอศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (หอดูนก)

วงเงิน :  ๓,๒๖๘,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชน    ที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

แผนงาน : แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

หน่วยดำเนินการ : โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ผู้รับผิดชอบ : นายโกเมศ  คงประสิทธิ์   ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๓๑๘๔-๓๙๔๕

สถานที่ติดต่อ : โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีหมู่ ๒ ตำบล ตะโละกาโปร์

อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๕๐

(๑) หลักการและเหตุผล:

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม.  นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือ อื่นๆ)	        โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่งจังหวัดปัตตานีเป็นโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์เป็นปีที่ ๕๐ โดยได้รับ    การสนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และมูลนิธิโททาล ประสานงานโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการพระราชดำริ

การเชื่อมโยงนโยบายรัฐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรม       ราชชนนี ทรงมีพระราชดำริที่จะพระราชทานป่าไม้ให้แก่ปวงชนชาวไทย ทรงมอบหมาย ให้มูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเป็นแกนกลางในการปลูกป่า พระราชทาน และให้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนมูลนิธิต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการปลูกป่าและบำรุงรักษา เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงและเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงครองราชย์เป็นปีที่ ๕๐

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ :

สภาพปัญหา/ความต้องการ : นโยบายรัฐบาลด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงานสามารถนำหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและพัฒนาตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุดเป็นหลัก พร้อมทั้งยกระดับการศึกษา สร้างมาตรฐานของการดำรงชีวิตของประชาชนในสังคมไทยตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างยั่งยืนตลอดไปแนวทางปฏิบัติราชการและการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดปัตตานีทุกส่วนราชการในจังหวัดปัตตานีที่รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบูรณาการทำงานด้วยกัน เนื่องจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตประชาชนในพื้นที่ยังขาดความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน โดยอาศัยหลักการทำงานและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นกลไกในการดำเนินงาน

ความเร่งด่วน : การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อระดมสรรพกำลังรวมทั้งในการประสานงานด้านต่างๆ มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเป็นการทำงานเชิงรุก เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ และช่วยดึงมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการมากที่สุด เช่น โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในการใช้เรือนำนักท่องเที่ยวชมป่าชายเลน

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ :

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

๑. เพื่ออนุรักษ์และคุ้มครองป่าชายเลนให้คงสภาพสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป

๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยให้ความรู้และการศึกษาธรรมชาติของทรัพยากรป่าชายเลน

๓. เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อม

๔. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม โดยการปลูกทดแทน

๕. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์

จากป่าชายเลนและผลกระทบที่เกิดขึ้น

๖. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมข้อมูลด้านป่าชายเลน

๗. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการ

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ :

โครงการเดิม                โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ :

พัฒนา                      ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ๑ ปี เริ่มต้นปี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นสุดปี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๒.๕) สถานที่ดำเนินการ : โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง หมู่ ๒ ตำบล ตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

(๓.) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย:

๑. ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกส่วนราชการบูรณาการการทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ

๒. คณะนิสิต นักศึกษา ประชาชน ที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ วิจัย และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในโครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง

๓. ประชาชน ที่ประกอบอาชีพนำเรือพาคณะนักท่องเที่ยวชมป่าชายเลน บริเวณในโครงการและรอบๆโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น

๔. ประชาชนตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณและสามารถกระตุ้นให้เกิดการน้อมนำเอาแนวทางพระราชดำริอันทรงคุณค่าไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเอง และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อผู้อื่น

(๓.๒)ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:

- ส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่

(๔.) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ :

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ:

ตัวชี้วัดปริมาณ

๑. นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และคณะต่างๆ ที่เข้ามาโครงการเยี่ยมชมโครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง จำนวน ๘๐ คณะ/โรงเรียน

ตัวชี้วัดคุณภาพ

๑. นักเรียน นักศึกษา ประชาชน มีความรู้เพิ่มขึ้นในการเข้ามาศึกษาหาความรู้จากโครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่งทั้งในห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และเดินชมป่าชายเลนและสัตว์ป่าตามสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและนั่งเรือชมธรรมชาติบริเวณคลองยามู คลองบางปู คลองกอและ อ่าวปัตตานี

(๔.๒)ผลผลิต : โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเป็นศูนย์การ ค้นคว้า  ศึกษาวิจัย แก่ นักเรียน นักศึกษาประชาชน ใน ๓ จังหวัด

(๔.๓) ผลลัพธ์:

๑. นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสามารถกระตุ้นให้เกิดการน้อมนำเอาแนวทางพระราชดำริอันทรงคุณค่าไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเอง

๒. นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ ภายในโครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

(๔.๔) ผลกระทบ:

เชิงบวก:

๑. นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน จำนวน ๘๐ คณะ/โรงเรียน ที่เข้ามาเยี่ยวชมโครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของป่าชายเลนให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น

๒. ประชาชนที่อยู่บริเวณรอบๆ โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำเรือมาให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในการเยี่ยมชมป่าชายเลนยะหริ่ง

เชิงลบ:-

(๕.) แนวทางการดำเนินงาน :

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดเสนอขอและทำเครื่องหมาย /ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมสำคัญ | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค.-ธ.ค.๖๒ | ม.ค.- มี.ค. ๖๓ | เม.ย.-มิ.ย. ๖๓ | ก.ค.- ก.ย. ๖๓ |
| ๑. กิจกรรมปรับปรุงสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี | √ |  |  |  |
| ๒. กิจกรรมปรับปรุงหอศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (หอดูนก) | √ |  |  |  |

(๖.) วิธีดำเนินงาน 		 ดำเนินการเอง	 จ้างเหมา

(๗.) วงเงินของโครงการ  จำนวน ๓,๒๖๘,๐๐๐ บาท

(๘.) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที่ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที่

อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒)  รูปแบบรายการ / แผนการปฏิบัติ

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สำนักงานจังหวัดปัตตานี, เทศบาลตำบลยามู, สำนักงานการไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอยะหริ่ง, องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละกาโปร์,เทศบาลตำบลบางปู

มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(๘.๓)  ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนิน

. บุคลากรมีประสบการณ์		 ทั้งหมด     บางส่วน    	ไม่มีประสบการณ์

. เครื่องดำเนินการ		   มีพร้อมดำเนินการทันที่

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม.

.เทคนิคในการบริหารจัดการ	  มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์สูง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

๘.๕ รายการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙.) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : ๑. ส่งเสริมให้ผู้ได้รับผลประโยชน์ดูแลในลักษณะของกลุ่ม

๒. ในโรงเรียนที่เข้ารวมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผู้บริหารและบำรุงรักษา

(๑๐.) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

๑. การตั้งงบประมาณได้ขอล่วงหน้า ๒ ปี เมื่อถึงเวลาที่อนุมัติโครงการ/ปีงบประมาณ ความต้องการของประชาชนเปลี่ยนแปลง หรือได้แก่ปัญหาโดยใช้งบประมาณจากช่องทางอื่นแล้ว ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงกิจกรรม

๒. ส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานบ่อยครั้ง ทำให้การประสานงานสะดุดลง และต้องเริ่มต้นใหม่

๓. เหตุความไม่สงบในพื้นที่มีส่วนทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้