แบบ จ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๑ : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลกการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตต่อเนื่อง

แผนงาน/กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รองรับเส้นทางท่องเที่ยว

ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการ | ปรับปรุงเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลก |
| 2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล | ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 เรื่องการเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตต่อเนื่อง ทำให้อำเภอมะนังเล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว เรียนรู้แหล่งอุทยานธรณีโลก ซึ่งในพื้นที่อำเภอมะนัง มีแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุทยานธรณีโลก อยู่ด้วยกัน 2 แห่งคือ ลานหินบริเวณโรงเรียนบ้านป่าพน และถ้ำภูผาเพชร ซึ่งสถานที่เหล่านี้ถือเป็นสถานที่สำคัญของการเรียนรู้ และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและจังหวัดสตูล แต่สำหรับการเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าว ยังไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร เนื่องจากสภาพถนนในพื้นที่บางแห่งยังมีสภาพเป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้าง เศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก อำเภอมะนัง จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาโครงการพื้นฐาน คือ การปรับปรุงถนนหนทางในพื้นที่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก สบายในการเดินทางมากขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยนำมาสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลกในพื้นที่อำเภอมะนัง ต่อไป |
| 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ในการใช้เส้นทางสัญจรและเส้นทางยังไปแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลก 2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดอุบัติเหตุทางถนน และมลพิษจากปัญหาฝุ่นละอองในช่วงฤดูแล้ง |
| 4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | ปรับปรุงเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลก จำนวน 3 เส้นทาง |
| 5.พื้นที่เป้าหมาย | ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล |
| 6.กิจกรรมหลักของโครงการ | จำนวน 3 กิจกรรม งบประมาณรวม 12,792,300 บาท รวม งบลงทุน 12,792,300 บาท งบดำเนินงาน ...........-........... บาท |
| 6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม หน่วยดำเนินการหลัก หน่วยดำเนินการร่วม | ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแประ-พิปูน หมู่ที่ 7 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณ ๓,๒๒๘,๐๐๐ บาท งบดำเนินงาน ............-.......... บาท งบลงทุน ๓,๒๒๘,๐๐๐ บาท ชื่อ นายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล ตำแหน่ง นายอำเภอมะนัง เบอร์โทรศัพท์ 074-774344 ชื่อ นายณรงค์ โอฬาริ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปาล์มพัฒนา เบอร์โทรศัพท์ 074-774505 อำเภอมะนัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา |
| 6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม หน่วยดำเนินการหลัก หน่วยดำเนินการร่วม | ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผัง 14 หมู่ที่ 1 – บ้านผัง 13 หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมพร้อมเสริมพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร Prime Coat และปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก-คอนกรีตขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 1.950 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร,ฝาปิด คสล. ระยะทางรวม 260 เมตร และบ่อพักน้ำ ขนาด 0.90x0.90 เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 18 บ่อ งบประมาณ 7,800,000 บาท งบดำเนินงาน ............-.......... บาท งบลงทุน 7,800,000 บาท ชื่อ นายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล ตำแหน่ง นายอำเภอมะนัง เบอร์โทรศัพท์ 074-774344 ชื่อ นายจรัญ คงชุม ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา เบอร์โทรศัพท์ 074-752539 อำเภอมะนัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา |
| 6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม หน่วยดำเนินการหลัก หน่วยดำเนินการร่วม | ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 19 หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมพัฒนา - หมู่ที่ 1ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ความกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 464.00 เมตร งบประมาณ 1,764,300 บาท งบดำเนินงาน ............-.......... บาท งบลงทุน 1,764,300 บาท ชื่อ นายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล ตำแหน่ง นายอำเภอมะนัง เบอร์โทรศัพท์ 074-774344 ชื่อ นายจรัญ คงชุม ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา เบอร์โทรศัพท์ 074-752539 อำเภอมะนัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา |
| 7.หน่วยดำเนินงาน | อำเภอละงู |
| 8.ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ 2563 |
| 9.งบประมาณ | งบประมาณ 12,792,300 บาท |
| 10.ผลผลิต (output) | 1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแประ-พิปูน หมู่ที่ 7 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 1,300 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 2. ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผัง 14 หมู่ที่ 1 – บ้านผัง 13 หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมพร้อมเสริมพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร Prime Coat และปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก-คอนกรีตขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 1.950 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร,ฝาปิด คสล. ระยะทางรวม 260 เมตร และบ่อพักน้ำ ขนาด 0.90x0.90 เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 18 บ่อ 3. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 19 หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมพัฒนา - หมู่ที่ 1 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ความกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 464.00 เมตร |
| 11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) | ๑. ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง การสัญจรไปมา และการใช้รถใช้ถนน 2. ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวนนักท่องเที่ยวมีอัตราเพิ่มขึ้น 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถลดอุบัติเหตุทางถนน และมลพิษจากปัญหาฝุ่นละอองในช่วงฤดูแล้ง |