แบบ จ.๑ – ๑

(Project idea รายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๑ : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก
การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตต่อเนื่อง

แผนงาน/กลยุทธ์ที่ ๕ : พัฒนาโครงสร้างพื้นบานทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ  รองรับเส้นทางท่องเที่ยว ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ๑. ชื่อโครงการ | ก่อสร้างถนนเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมการเกษตร |
| ๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล | อำเภอละงูเป็นประตูสู่การค้า การลงทุน และมีพืชผลทางการเกษตรมากมาย อีกทั้งมีความโดดเด่นทางด้านทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้อำเภอละงู มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับแหล่งการลงทุน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น อำเภอละงูจึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างถนนเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมการเกษตร ขึ้น |
| ๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1) เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่มีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดและเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานธรณีสตูลให้มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งอย่างมีมาตรฐานและครอบคลุม 3) เพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดี |
| 4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | ร้อยละของประชาชนพึงพอใจต่อการใช้เส้นทาง |
| 5. พื้นที่เป้าหมาย | อำเภอละงู จังหวัดสตูล |
| 6. กิจกรรมหลักของโครงการ | จำนวน 3 กิจกรรม งบประมาณรวม 40,952,200 บาท รวม งบลงทุน 40,952,200 บาท งบดำเนินงาน .............-............ บาท |
| 6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม ผู้ประสานงาน หน่วยดำเนินการหลัก หน่วยดำเนินการหลัก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบเขาแดง หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6, และ หมู่ที่ 10 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ปริมาณงาน ระยะทาง 2,031 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 8,124 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร งบประมาณ 21,035,800 บาท งบดำเนินงาน ……….-..……… บาท งบลงทุน 21,035,800 บาท ชื่อนายธานี หะยีมะสาและ ตำแหน่ง นายอำเภอละงู เบอร์โทรศัพท์ 074-773193 เบอร์มือถือ 081-8674862 ชื่อ นางสำลี ลัคนาวงศ์ ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง เบอร์โทรศัพท์ : 074 - 701252 เบอร์มือถือ 083 – 1951199 ชื่อ นางสาวปิยาภรณ์ แก้วชาลุน ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เบอร์โทรศัพท์ 074 - 773193 เบอร์มือถือ 063 -9034703 อำเภอละงู องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง |
| 6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม ผู้ประสานงาน หน่วยดำเนินการหลัก หน่วยดำเนินการหลัก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนเปลือกหอย ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูลปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,031 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,124 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร งบประมาณ 6,450,400 บาท งบดำเนินงาน ……….-..……… บาท งบลงทุน 6,450,400 บาท ชื่อนายธานี หะยีมะสาและ ตำแหน่ง นายอำเภอละงู เบอร์โทรศัพท์ 074-773193 เบอร์มือถือ 081-8674862 ชื่อ นายจำรัส ฮ่องสาย ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละงู เบอร์โทรศัพท์ :074 – 750964 เบอร์มือถือ 081 – 7385568 ชื่อ นางสาวปิยาภรณ์ แก้วชาลุน ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เบอร์โทรศัพท์ 074 - 773193 เบอร์มือถือ 063 -9034703 อำเภอละงู องค์การบริหารส่วนตำบลละงู |
| 6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม ผู้ประสานงาน หน่วยดำเนินการหลัก หน่วยดำเนินการหลัก | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตสายซอยเขียดแก้ว หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไทร ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ช่วงผิวที่ 1 ผิวจราจร 7 เมตร ยาว 3,205 เมตร หนา 22,435 ตร.ม. ช่วงผิวที่ 2 ผิวจราจร 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. งบประมาณ 13,466,000 บาท งบดำเนินงาน ……….-..……… บาท งบลงทุน 13,466,000 บาท ชื่อนายธานี หะยีมะสาและ ตำแหน่ง นายอำเภอละงู เบอร์โทรศัพท์ 074-773193 เบอร์มือถือ 081-8674862 ชื่อ นายจำรัส ฮ่องสาย ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละงู เบอร์โทรศัพท์ :074 – 750964 เบอร์มือถือ 081 – 7385568 ชื่อ นางสาวปิยาภรณ์ แก้วชาลุน ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เบอร์โทรศัพท์ 074 - 773193 เบอร์มือถือ 063 -9034703 อำเภอละงู องค์การบริหารส่วนตำบลละงู |
| 7. หน่วยดำเนินงาน | อำเภอละงู |
| 8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ 2563 |
| 9. งบประมาณ | 40,952,200 บาท |
| 10. ผลผลิต (Output) | ก่อสร้างถนนเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมการเกษตร จำนวน 3 เส้นทาง |
| 11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) | 1) เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่มีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดให้มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งอย่างมีมาตรฐานและครอบคลุม 3) เพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดี |