แบบ จ.๑ – ๑

(Project idea รายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๑ : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก
การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตต่อเนื่อง

แผนงาน/กลยุทธ์ที่ ๕ : พัฒนาโครงสร้างพื้นบานทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ  รองรับเส้นทางท่องเที่ยว ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ๑. ชื่อโครงการ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่องเที่ยวสู่อุทยานธรณี (สายลงท่าเรือคลองเปรีย) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล |
| ๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล | การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่องเที่ยวสู่อุทยานธรณี (สายลงท่าเรือคลองเปรีย) หมู่ที่ ๒ เป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างถนนทางหลวงแผนดิน สาย ๔๑๖ บริเวณหมู่ที่ ๒ บ้านนาเปรีย ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นถนนสายหลักสายหนึ่งที่กลุ่มประมงพื้นบ้านของหมู่ที่ ๒ บ้านนาเปรียและพื้นที่ใกล้เคียง ใช้ในการประกอบอาชีพ และพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นท่าเรือที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ เช่น เขาตะบัน สันหลังมังก และยังใช้เพื่อขนส่งสัตว์น้ำที่กลุ่มประมงพื้นบ้านจับหามาได้ แต่ปัจจุบันถนนสายดังกล่าวมีสภาพเป็นถนนดินเดิม เป็นหลุมเป็นบ่อ มีสภาพเสื่อมโทรมพอถึงช่วงฤดูฝนน้ำจะขังพอถึงฤดูแล้งจะมีฝุ่นทำให้เกิดอุปสรรคกับผู้ใช้เส้นทาง การสัญจรไปมาไม่สะดวก ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ของตำบลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา อีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับการจราจรเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมากในอนาคต และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อำเภอทุ่งหว้าจึง มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่องเที่ยวสู่อุทยานธรณี (สายลงท่าเรือคลองเปรีย) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาทอน ขึ้น |
| ๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ | - เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนให้มีความยั่งยืน - เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ให้มีความสะดวก ปลอดภัย และคล่องตัว ในการสัญจรไป-มา สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข - เพื่อสนับสนุนและสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมท้องถิ่นให้เป็นบ้านเมืองที่น่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี |
| 4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | ประชาชนในหมู่ที่ ๒/กลุ่มประมงพื้นบ้าน มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเส้นทางสัญจร |
| 5. พื้นที่เป้าหมาย | หมู่ที่ ๒ บ้านนาเปรีย ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล |
| 6.กิจกรรมหลักของโครงการ | จำนวน ๑ กิจกรรม งบประมาณรวม ๑,๓๕๐,๖๐๐ บาท รวม งบลงทุน ๑,๓๕๐,๖๐๐ บาท งบดำเนินงาน ...........-......... บาท |
| 6.๑กิจกรรมหลักที่ ๑ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม ผู้ประสานงาน หน่วยดำเนินการหลัก หน่วยดำเนินการร่วม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่องเที่ยวสู่อุทยานธรณี (สายลงท่าเรือคลองเปรีย) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตรพร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด งบประมาณ ๑,๓๕๐,๖๐๐ บาท งบดำเนินงาน .........-.......... บาท งบลงทุน ๑,๓๕๐,๖๐๐ บาท ชื่อ นายสาทร หวังพัฒน์ ตำแหน่ง นายอำเภอทุ่งหว้า เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๔ ๗๘๙๓๕๕ เบอร์มือถือ ๐๘๑ ๘๖๗๔๘๗๗ ชื่อ นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นาทอน เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๔ ๗๗๓๗๒๕.เบอร์มือถือ ๐๘๑ ๐๙๘๒๕๒๖ ชื่อ นายอับดุลเลาะ อาบะห์ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๔ ๗๗๓๗๒๕ เบอร์มือถือ ๐๘๕ ๖๗๓๘๖๓๗ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน |
| 7. หน่วยดำเนินงาน | องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน |
| 8. ระยะเวลา | ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ |
| 9. งบประมาณ | งบประมาณ ๑,๓๕๐,๖๐๐ บาท |
| 10. ผลผลิต(Output) | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่องเที่ยวสู่อุทยานธรณี (สายลงท่าเรือคลองเปรีย) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตรพร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด |
| ๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) | - มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนให้มีความยั่งยืนเพื่อใช้ในรองรับนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน -บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ให้มีความสะดวก ปลอดภัย และคล่องตัว ในการสัญจรไป-มา สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้ |