แบบ จ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๑ : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลกการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตต่อเนื่อง

แผนงาน/กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รองรับเส้นทางท่องเที่ยว

ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการ | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวธรณีโลก |
| 2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล | เนื่องจากทางหลวงในเขตความรับผิดชอบ ของแขวงทางหลวงสตูล เป็นเส้นทางสายหลักของจังหวัด สตูลในปัจจุบันยังมีไฟฟ้าแสงสว่างไม่ครบตลอดสาย ทำให้ประชาชนที่อาศัย 2 ข้างทาง ประชาชนผู้ใช้ทางและ นักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เป็นเส้นทางสายหลักของจังหวัดสตูล ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยว ใช้เส้นทางเป็นจำนวนมากทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดสาย ซึ่งสายทางดังกล่าวยังมีไฟฟ้าแสงสว่างไม่ครบตลอดสาย ซึ่งทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน ประชาชนที่อาศัยสองข้างทางและนักท่องเที่ยว อาจก่อให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุจราจร และปัญหาอาชญากรรมได้ การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและใกล้ชิดเป็นองค์ประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดสร้างการคมนาคมที่สะดวกสบาย หรือมีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานขึ้นใน แหล่งท่องเที่ยว เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ระบบการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจและประทับใจ แต่เนื่องจากในปัจจุบันถนนสายทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวซึ่ง อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีความชำรุดเสื่อมโทรม เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุในการสัญจร จึงมีความจำเป็น ในการบำรุงรักษาดูแลถนนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม อีกทั้งส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย ทั้งนี้สอดคล้อง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค การพัฒนาเมือง และการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเมือง ระบบคมนาคม ประกอบกับยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาโครงข่ายคมนาคม/ระบบโลจิสติกส์ และวางระบบป้องกัน สาธารณภัย |
| 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว 2. เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่มากขึ้น 3. เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล |
| 4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกปลอดภัยในถนน |
| 5. พื้นที่เป้าหมาย | อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล |
| 6. กิจกรรมหลักของโครงการ | จำนวน 2 กิจกรรม งบประมาณรวม 27,492,918 บาท รวม งบลงทุน 27,492,918 บาท งบดำเนินงาน ..........-............ บาท |
| 6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยดำเนินการหลัก | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว - ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา – ละงู ระหว่าง กม. 66+309 – กม. 71+839 (วงเงิน 6,557,155 บาท) - ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0103 ตอน ย่านซื่อ – ตำมะลัง ระหว่าง กม. 98+805 – กม. 99+540 (วงเงิน 972,410 บาท) - ทางหลวงหมายเลข 4051 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาลาน – เจ๊ะบิลัง ระหว่าง กม. 5+640 – กม. 8+440 (3,335,920 บาท) - ทางหลวงหมายเลข 4137 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งตำเสา – สวนเทศ ระหว่าง กม. 7+400 – กม. 9+500, กม. 16+700 – กม. 19+360 (6,324,160 บาท) - ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนสตอ – วังประจัน ระหว่าง กม. 6+800 – กม. 8+270, กม. 14+000 – กม. 16+975 (วงเงิน 5,285,355 บาท) งบประมาณ 22,475,000 บาท รวม งบดำเนินงาน ..........-.......... บาท งบลงทุน 22,475,000 บาท นายไพศาล สุวรรณรักษ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล เบอร์โทรศัพท์ 074 – 772139 แขวงทางหลวงสตูล |
| 6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยดำเนินการหลัก | ติดตั้งไฟฟ้า ชนิด High Mast - ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0103 ตอน ย่านซื่อ – ตำมะลัง ระหว่าง กม. 83+330 – กม. 83+430, กม.85+070 – กม. 85+170 (วงเงิน 2,437,734 บาท) - ทางหลวงหมายเลข 4051 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาลาน – เจ๊ะบิลัง ระหว่าง กม. 0+040 – กม. 0+140 (วงเงิน 1,290,092 บาท) - ทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาเน๊ะ –สตูล ระหว่าง กม. 7+700 – กม. 7+870 (วงเงิน 1,290,092 บาท) งบประมาณ 5,017,918 บาท รวม งบดำเนินงาน ..........-.......... บาท งบลงทุน 5,017,918 บาท นายไพศาล สุวรรณรักษ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล เบอร์โทรศัพท์ 074 – 772139 แขวงทางหลวงสตูล |
| 7. หน่วยดำเนินงาน | แขวงทางหลวงสตูล |
| 8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ 2563 |
| 9. งบประมาณ | งบประมาณ 27,492,918 บาท |
| 10. ผลผลิต (Output) | กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว - ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา – ละงู ระหว่าง กม. 66+309 – กม. 71+839 - ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0103 ตอน ย่านซื่อ – ตำมะลัง ระหว่าง กม. 98+805 – กม. 99+540 - ทางหลวงหมายเลข 4051 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาลาน – เจ๊ะบิลัง ระหว่าง กม. 5+640 – กม. 8+440 - ทางหลวงหมายเลข 4137 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งตำเสา – สวนเทศ ระหว่าง กม. 7+400 – กม. 9+500, กม. 16+700 – กม. 19+360 - ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนสตอ – วังประจัน ระหว่าง กม. 6+800 – กม. 8+270, กม. 14+000 – กม. 16+975 กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้า ชนิด High Mast - ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0103 ตอน ย่านซื่อ – ตำมะลัง ระหว่าง กม. 83+330 – กม. 83+430, กม.85+070 – กม. 85+170 - ทางหลวงหมายเลข 4051 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาลาน – เจ๊ะบิลัง ระหว่าง กม. 0+040 – กม. 0+140 - ทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาเน๊ะ –สตูล ระหว่าง กม. 7+700 – กม. 7+870 |
| 11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) | ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้ทาง |