แบบ จ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๑ : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลกการท่องเที่ยวการเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตต่อเนื่อง

แผนงาน/กลยุทธ์ที่ ๑ : เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานธรณีสตูลให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชุมชน

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ สะพานข้ามกาลเวลา |
| 2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล | สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ (สะพานข้ามกาลเวลา) เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาสตูลที่ได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีโลก จากจำนวน ๒๘ แหล่ง สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ (สะพานข้ามกาลเวลา) รวมระยะทาง ๙๐๐ เมตร ๒๕๐ เมตร ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ด้วยงบประมาณปกติของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อีก ๖๕๐ เมตร ก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๕๖ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการท่องเที่ยว และเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ (สะพานข้ามกาลเวลา) ระยะทาง ๖๕๐ เมตร ได้ชำรุดเนื่องจากโดนพายุพัดเกิดความเสียหาย บริเวณที่เสียหายระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร ซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ำทะเลสูง เกรียวคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งมักมีความแรงมีความเสี่ยงของการชำรุดอีกจึงขอปรับปรุงซ่อมแซมให้มีความแข็งแรงกว่าแบบแปลนเดิม และอีก ๒๕๐ เมตร ชำรุดเกิดจากระยะเวลาการใช้งาน จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงซ่อมแซม เนื่องจากสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ (สะพานข้ามกาลเวลา) ยังเป็นจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานธรณีโลกสตูล และเป็นจุดเด่นของหิน ๒ ยุค ที่มีอายุต่างกันประมาณ ๕๐๐ ล้านปี ที่สามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจน |
| 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่อมุ่งอำนวยประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานธรณีโลก 2. เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการการท่องเที่ยว 3. เพื่อมุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานธรณีสตูล |
| 4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จังหวัดสตูล มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในอัตรา ร้อยละ ๕๐ ของจำนวนนักท่องเที่ยวในปีที่ผ่านมา |
| 5. พื้นที่เป้าหมาย | อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จังหวัดสตูล |
| 6. กิจกรรมหลักของโครงการ | จำนวน ๒กิจกรรม งบประมาณรวม ๗,๓๓๙,๕๐๐ บาท รวม งบลงทุน ๗,๓๓๙,๕๐๐ บาท งบดำเนินงาน ….......-.....…….. บาท |
| 6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ประสานงาน หน่วยดำเนินการหลัก | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทาง ๔๐๐ เมตร (ระยะที่ 1) พร้อมป้ายสื่อความหมาย งบประมาณ ๖,๐๙๒,๕๐๐ บาท งบดำเนินงาน ............-......... บาท งบลงทุน ๖,๐๙๒,๕๐๐ บาท ชื่อ นายวิทยา บัวพล ตำแหน่ง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๔-๐๒๗๒ เบอร์มือถือ ๐๘๑-๗๑๘๖๗๖๑ ชื่อ นางสาวสุมาลี โอมณี ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๔-๐๒๗๒ เบอร์มือถือ ๐๙๕-๔๓๐๖๙๖0 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา |
| 6.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ประสานงาน หน่วยดำเนินการหลัก | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทาง ๒๕๐ เมตร (ระยะที่ 2) งบประมาณ ๑,๒๔๗,๐๐๐ บาท งบดำเนินงาน .........-.............. บาท งบลงทุน ๑,๒๔๗,๐๐๐ บาท ชื่อ นายวิทยา บัวพล ตำแหน่ง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๔-๐๒๗๒ เบอร์มือถือ ๐๘๑-๗๑๘๖๗๖๑ ชื่อ นางสาวสุมาลี โอมณี ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๔-๐๒๗๒ เบอร์มือถือ ๐๙๕-๔๓๐๖๙๖0 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา |
| 7. หน่วยดำเนินงาน | อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา |
| 8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ 2563 |
| 9. งบประมาณ | งบประมาณรวม ๗,๓๓๙,๕๐๐ บาท |
| 10. ผลผลิต (Output) | 1) สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร (ระยะที่ 1) พร้อมป้ายสื่อความหมาย 2) สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทาง ๒๕๐ เมตร (ระยะที่ 2) |
| 11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) | ๑) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราได้มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสามารถยกระดับการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล ๒) รายได้ของประชาชน ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น |