การลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของคณะอนุกรรมการฯ (จำนวน 8 ครั้ง)

| วัน/เดือน/ปี | จังหวัด/สถานที่/โครงการ | ประเด็น/ข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หน่วยงานรับผิดชอบ) | ความก้าวหน้า/การดำเนินการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปี 2569 |
| --- | --- | --- | --- |
| ครั้งที่ 4 27 เมษายน 2565 | จังหวัดยะลา - โครงการระบบประปาโรงเรียน ลุกมานูลฮากีม ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา - โครงการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตร ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานปรับปรุงฝาย บ้านโปโฮ) บ้านยะลา หมู่ที่ 1 ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - โครงการฝายลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา | ภาพรวม 1. ขอให้ทุกภาคส่วนดำรงเป้าหมายของงานเพื่อให้บรรลุภารกิจให้ได้ หน้าที่ของหน่วยงาน คือ การแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง 2. การบูรณาการในการทำงานร่วมกัน ต้องเกิดการรับรู้ร่วมกัน โดยใช้หลัก “ พ ต ท” (พลเรือน ตำรวจ ทหาร) ทุกส่วนต้องทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือประชาชน 3. สิ่งใดที่ได้ข้อยุติแล้ว ต้องเร่งรัดดำเนินการ หากไม่เร่งทำ ปัญหานั้นจะกลับมาเหมือนเช่นเดิม 4. บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการฯ โดยเฉพาะงานกรมชลประทาน ควรมีกระบวนการคัดเลือกให้เหมาะสมหรือมีกฎเกณฑ์กติกาชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการทิ้งงานและให้ได้บริษัทที่มีคุณภาพมาทำงาน 5. การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ ควรชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจถึงประโยชน์ ที่ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริง 6. ขอให้ธำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน โดยควรระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการดำเนินการ ที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลลิดล (งานปรับปรุงฝายบ้านโปโฮ) 1. ขอให้จังหวัดยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมพิจารณาแนวทางการต่อยอด ส่งเสริม พัฒนาอาชีพและพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรให้แก่ราษฎร โดยเฉพาะการทำเกษตรผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ 2. ขอให้ราษฎรและส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลรักษาโครงการฯ ให้ก่อเกิดประโยชน์สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ โครงการฝายลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1. รักษาโครงการฯ ของรัชกาลที่ 9 ให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรอย่างเต็มที่ 2. ขอให้พิจารณาการต่อยอดการพัฒนา การทำการเกษตรเชิงเดี่ยวหลายพื้นที่ หากมีการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน จะช่วยเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรได้ | ผลการดำเนินงาน ปี 2569 1. โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลลิดล (งานปรับปรุงฝายบ้านโปโฮ) 1.1 โครงการพัฒนาขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 - หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา /สำนักงานประมงจังหวัดยะลา/ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา - กิจกรรมที่ดำเนินการ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน พื้นที่โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานปรับปรุงฝายบ้านโปโฮ) กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กิจกรรมย่อยที่ 4 กิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์ปีก จำนวนเป้าหมายดำเนินการ เกษตรกรในพื้นที่ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล จำนวน 60 คน พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ พื้นที่ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา งบประมาณ 730,000 บาท แหล่งงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด 1.2 โครงการขยายผลเทคโนโลยีแบบบูรณาการเพื่อจัดการโรคเหี่ยวกล้วยหิน สำหรับการผลิตที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนใต้ - หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา กิจกรรมย่อยที่ 1 ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรหลักสูตรที่ 1 เทคโนโลยี การป้องกันโรคเหี่ยวกล้วยหิน กิจกรรมย่อยที่ 2 ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรหลักสูตรที่ 2 การผลิตหน่อกล้วยหินสะอาด/ปลอดโรค จำนวนเป้าหมายดำเนินการ : เกษตรกรเฉพาะพื้นที่รอบฝายบ้านโปโฮ จำนวน 5 คน (ทั้งจังหวัด จำนวน 165 คน) กิจกรรมย่อยที่ 3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตกล้วยหิน (รายละ 3,950 บาท) จำนวนเป้าหมายดำเนินการ : เกษตรกรเฉพาะพื้นที่รอบฝายบ้านโปโฮ จำนวน 5 คน (ทั้งจังหวัด จำนวน 165 คน) พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ : ตำบลเปาะเส้ง และตำบลหน้าถ้ำ งบประมาณ 957,930 บาท แหล่งงบประมาณ : ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 1.3 กิจกรรม ติดตามการดำเนินกิจกรรมแปลงไม้ผล (ทุเรียน มังคุด ลองกอง)และส่งเสริมความรู้ด้านเกษตรผสมผสานในพื้นที่ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา - หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา จากการติดตามการดำเนินกิจกรรมแปลงไม้ผล (ทุเรียน มังคุด ลองกอง) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้เน้นย้ำการเพิ่มคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐาน GAP และส่งเสริมความรู้การทำเกษตรผสมผสานเพื่อลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชชนิดเดียว พบว่า เกษตรกรมีความเข้าใจในการทำเกษตรผสมผสานมากขึ้น มีการบริหารจัดการน้ำและการจัดการโรคพืชที่เหมาะสม 1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ - หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานประมงจังหวัดยะลา กิจกรรม 1 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวนเป้าหมายดำเนินการ 2 ราย พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ หมู่ที่ 3,4 ตำบลหน้าถ้ำ งบประมาณ สนับสนุนปัจจัย 10,000บาท (5,000บาท/ราย) แหล่งงบประมาณ กรมประมง 1.5 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร - หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา กิจกรรม 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง จำนวนเป้าหมายดำเนินการ 3 ราย พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ หมู่ที่ 3,4 ตำบลหน้าถ้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลเปาะเส้ง งบประมาณ สนับสนุนปัจจัย 900 บาท (300 บาท/ราย) แหล่งงบประมาณ กรมประมง 1.6 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตยาง - หน่วยงานดำเนินการ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ดำเนินการถ่ายทอดองคความรู้การกรีดยางอย่างถูกวิธีให้แก่เกษตรกรจำนวน 31 ราย พื้นที่ดำเนินการ หมู่3 หมู่ 6 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา งบประมาณ 58,100 บาท แหล่งงบประมาณ การยางแห่งประเทศไทย 1.7 โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปลาหมอคางดำ เพื่อฟื้นฟูสภาพสวนยางและแก้ไขปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราแก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ - หน่วยงานดำเนินการ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา โดยการมอบน้ำหมักชีวภาพ ปลาหมอคางดำให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ ตำบลเปาะเส้ง จำนวน 200 ราย ๆ 1 แกลลอน จำนวนทั้งสิ้น 1,000 ลิตร 1.8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นแบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับสู่การเป็นสินค้ามูลค่าสูงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน - หน่วยงานดำเนินการ สถานีพัฒนาที่ดิน กิจกรรมที่ 1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1) พร้อมไถปรับระดับพื้นที่ ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2 และ 3 ตำบลยะลา จำนวน 135 ไร่ งบประมาณ 499,500.00 บาท แหล่งงบประมาณ งบปกติ กรมพัฒนาที่ดิน กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพเพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2 และ 3 ตำบลยะลา จำนวน 135 ไร่ 1,8890 กิโลกรัม งบประมาณ 47,250.00 บาท แหล่งงบประมาณ งบปกติ กรมพัฒนาที่ดิน กิจกรรมที่ 3 สาธิตการทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2 และ 3 ตำบลยะลา จำนวน 135 ไร่ 675 ลิตร งบประมาณ 8,775.00 บาท แหล่งงบประมาณ งบปกติ กรมพัฒนาที่ดิน 2. โครงการฝายลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2.1 โครงการพัฒนาขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 - หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา /สำนักงานประมงจังหวัดยะลา/ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน พื้นที่โครงการฝายลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์ปีก เป้าหมายดำเนินการ เกษตรในพื้นที่ ผู้ได้รับประโยชน์จากฝายลำพะยา พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ พื้นที่โครงการฝายลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา งบประมาณ 780,000 บาท แหล่งงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด 2.2 กิจกรรมติดตามการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรและส่งเสริมความรู้ด้านเกษตรผสมผสานและการจัดการศัตรูพืชในพื้นที่ตำบลลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา - หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมแปลงเกษตรกรรายบุคคล เพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่และให้คำแนะนำส่งเสริมความรู้ด้านเกษตรผสมผสานและส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) และลดการใช้สารเคมี ให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลลำพะยา มีความรู้ความเข้าใจด้านการทำเกษตรผสมผสาน และสามารถจัดการศัตรูพืชได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน |