การลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขององคมนตรี (พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์) และคณะอนุกรรมการฯ (รวมจำนวน 7 ครั้ง)

| ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี | จังหวัด/สถานที่/โครงการ (จำนวนครั้งการลงพื้นที่ติดตามขององคมนตรี) | ประเด็น/ข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หน่วยงานรับผิดชอบ) | ข้อสั่งการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปี 2569 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ครั้งที่ 6 24 กรกฎาคม 2567 | จังหวัดยะลา - โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการระบายน้ำตำบลท่าสาป อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี พระราโชบายในการสืบสาน รักษา ต่อยอด การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยทรงมี พระราชกระแสรับสั่งให้คณะองคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จให้สามารถดำเนินการได้ ตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งโครงการที่ชำรุดเสียหายก็ปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้ง ให้องคมนตรีเดินทางมาติดตามผล การดำเนินงานและความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยทรงห่วงใยในพสกนิกรของพระองค์ มาโดยตลอด 2. ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระราชทานพระราชดำริโครงการนี้กว่า 40 ปี ซึ่งใช้ระยะเวลายาวนาน จึงขอขอบคุณในความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของผู้นำท้องที่ พี่น้องประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และร่วมกันดำเนินการต่างๆ จนสามารถดำเนินโครงการนี้เกิดขึ้นได้ ๓. ขอความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากผู้นำท้องที่ พี่น้อง ประชาชน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ให้มีความ อุดมสมบูรณ์ เพื่อส่งต่อให้ลูกหลานต่อไป ๔. ขอให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่ได้สร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ขึ้นมา ๕. เมื่อโครงการแล้วเสร็จและมีน้ำต้นทุน เพิ่มมากขึ้น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อยอดโครงการอ่างเก็บน้ำ ลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งด้านการเกษตร การพัฒนาอาชีพ การประมง การปศุสัตว์ และการพัฒนาที่ดิน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป โครงการระบบระบายน้ำตำบลท่าสาป อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานในการ สืบสาน รักษา ต่อยอด การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมอบหมายให้คณะองคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของรัชกาลที่ 9 ที่ทรงรับไว้ ว่ามีโครงการไหนที่ยังไม่ได้ทำก็ให้เร่งรัดดำเนินการ หรือที่ทำไปแล้วในปัจจุบันยังคงใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ถ้าชำรุดเสียหายหรือ มีปัญหาก็แก้ไขให้ดีและสามารถใช้การได้ 2. ขอความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากผู้นำท้องที่ พี่น้อง ประชาชน ในการช่วยดูแลรักษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้สร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ขึ้นมา 3. ขอให้ประชาชน ผู้นำท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิดและจัดทำแผน การวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ช่วยกันดูแลผู้สูงอายุ และฝากเรื่องการพัฒนาและทำให้ชีวิตดีขึ้น 5. ขอให้ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อส่งต่อให้ลูกหลานต่อไป 6. ขอให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งการแสดงออกถึงการสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว สามารถทำได้อย่างง่าย คือ ขอให้อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี คิดดี ทำดี และเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย | 1. มอบหมายกรมชลประทาน กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนการขับเคลื่อน การดำเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดยะลา ตามข้อแนะนำ ขององคมนตรี 2. มอบหมายสำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดยะลา เป็นหน่วยงานบูรณาการหลัก | 1. โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างก็บน้ำลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผลงานก่อสร้างทั้งโครงการ ร้อยละ 55.08 1.1 กิจกรรมติดตามการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรและส่งเสริมความรู้ด้านเกษตรผสมผสานและการจัดการศัตรูพืชในพื้นที่ตำบลลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา - หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมแปลงเกษตรกรรายบุคคล เพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่และให้คำแนะนำส่งเสริมความรู้ด้านเกษตรผสมผสานและส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) และลดการใช้สารเคมี ให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลลำพะยา มีความรู้ความเข้าใจด้านการทำเกษตรผสมผสาน และสามารถจัดการศัตรูพืชได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน 1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ - หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานประมงจังหวัดยะลา กิจกรรม 1 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวนเป้าหมายดำเนินการ 9 ราย พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพะยา หมู่ที่ 1,3,6 ตำบลพร่อน หมู่ที่ 3,4 ตำบลท่าสาป และหมู่ที่ 1 ตำบลลำใหม่ งบประมาณ สนับสนุนปัจจัย 45,000 บาท (5,000บาท/ราย) แหล่งงบประมาณ งบปกติ 2.3 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร - หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานประมงจังหวัดยะลา กิจกรรม 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง จำนวนเกษตรกร 2 ราย พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ หมู่ที่ 3 ,4 ตำบลหน้าถ้ำ งบประมาณ สนับสนุนปัจจัย 600 บาท (300 บาท/ราย) แหล่งงบประมาณ กรมประมง 2.4 โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดภาคใต้ - หน่วยงานดำเนินการ สถานีพัฒนาที่ดินยะลา กิจกรรมที่ดำเนินการ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคู-ยกร่อง) พร้อมสนับสนุนพันธุ์ปาล์ม ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 5, และ 6 ตำบลลำใหม่ จำนวนพื้นที่ 6 ไร่ หมู่ที่ 2, 4, 5 และ 6 ตำบลลำพะยา จำนวนพื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน หมู่ที่ 1 และ 6 ตำบลท่าสาป จำนวนพื้นที่ 22 ไร่ 2 งาน งบประมาณ 359,890.00 บาท แหล่งงบประมาณกรมพัฒนาที่ดิน 2.5 โครงการพัฒนาต่อยอดกลุ่มส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) - หน่วยงานดำเนินการ สถานีพัฒนาที่ดินยะลา กิจกรรมที่ดำเนินการ ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 2, 4 และ 5 ตำบลลำใหม่ พื้นที่ 40 ไร่ งบประมาณ 9,750.00 บาท แหล่งงบประมาณ กรมพัฒนาที่ดิน 2.6 โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เขตพัฒนาที่ดิน - หน่วยงานดำเนินการ สถานีพัฒนาที่ดินยะลา กิจกรรมที่ดำเนินการ จัดทำขั้นบันไดดิน ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลลำใหม่ พื้นที่ 24 ไร่ งบประมาณ 213,100.00 บาท แหล่งงบประมาณ กรมพัฒนาที่ดิน 2.7 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน - หน่วยงานดำเนินการ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน เป้าหมายดำเนินการ สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนจำนวน 30 ราย พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ...ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลลำใหม่ งบประมาณ 61,000 บาท แหล่งงบประมาณ กรมการข้าว 2. โครงการระบบระบายน้ำตำบลท่าสาปอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2.1 โครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - หน่วยงานดำเนินการ สนง.เกษตรจังหวัดยะลา กิจกรรมหลัก ถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรการพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสม จำนวนเกษตรกร 25 คน พื้นที่ดำเนินการ : หมู่ 4 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา งบประมาณ 10,000 บาท งบกรมส่งเสริมการเกษตร 2.2 กิจกรรม ติดตามการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรและส่งเสริมความรู้ด้านเกษตรผสมผสานและการจัดการศัตรูพืชในพื้นที่ตำบลท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา - หน่วยงานดำเนินการ สนง.เกษตรจังหวัดยะลา : ลงพื้นที่เยี่ยมแปลงเกษตรกรรายบุคคล เพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่และให้คำแนะนำส่งเสริมความรู้ด้านเกษตรผสมผสานและส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) และลดการใช้สารเคมี ให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าสาปมีความรู้ความเข้าใจด้านการทำเกษตรผสมผสาน และสามารถจัดการศัตรูพืชได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน 2.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นแบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับสู่การเป็นสินค้ามูลค่าสูงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน - หน่วยงานดำเนินการ สถานีพัฒนาที่ดินยะลา กิจกรรมที่ 1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1) พร้อมไถปรับระดับพื้นที่ ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2 และ 3 ตำบลพร่อน จำนวน 96 ไร่ งบประมาณ 355,300.00 บาท แหล่งงบประมาณ งบปกติ กรมพัฒนาที่ดิน กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพเพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2 และ 3 ตำบลพร่อน จำนวน 96 ไร่ 1,344 กิโลกรัม งบประมาณ 33,600.00 บาท แหล่งงบประมาณ กรมพัฒนาที่ดิน กิจกรรมที่ 3 สาธิตการทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2 และ 3 ตำบลพร่อน จำนวน 96 ไร่ 480 ลิตร งบประมาณ 6,240.00 บาท แหล่งงบประมาณ กรมพัฒนาที่ดิน 2.4. โครงการพัฒนาต่อยอดกลุ่มส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) - หน่วยงานดำเนินการ สถานีพัฒนาที่ดินยะลา กิจกรรมที่ดำเนินการ ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลพร่อน จำนวนพื้นที่ 13 ไร่ และหมู่ที่ 4 ตำบลยุโป จำนวนพื้นที่ 12 ไร่ งบประมาณ 6,500.00 บาท แหล่งงบประมาณ กรมพัฒนาที่ดิน |

*หมายเหตุ : 	สีเขียว หมายถึง ดำเนินการแล้วเสร็จ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ