แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

| โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปี 2569 | ผลการดำเนินการ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล อ.มืองยะลา จ.ยะลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ - ฝายบ้านโปโฮ - ฝายบ้านกูแบกาลอ | 1. โครงการ ....... กิจกรรม 1 …………… กิจกรรม 2 .............. จำนวนเป้าหมายดำเนินการ .................... พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ...................(ระบุ หมู่ที่ / ตำบล/อำเภอ) งบประมาณ ............... บาท แหล่งงบประมาณ ............. 2. โครงการ ....... 3. โครงการ .... | ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : แผนการดำเนินการ : รูปภาพประกอบ (3 – 4 รูป) |  |
| 2. โครงการฝายลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  |  |  |
| 3. โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  |  |  |
| 4. โครงการระบบระบายน้ำตำบลท่าสาปอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  |  |  |
| 5. โครงการชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็น บ้านสันติ 2 ตามพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา |  |  |  |
| 6. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ |  |  |  |
| 7. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน |  |  |  |

รายงานผลการดำเนินงานของเดิม (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569)

| โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปี 2569 | ผลการดำเนินการ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล อ.มืองยะลา จ.ยะลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฝายบ้านโปโฮ) | 1. โครงการพัฒนาขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน พื้นที่โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานปรับปรุงฝายบ้านโปโฮ) กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กิจกรรมย่อยที่ 4 กิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์ปีก จำนวนเป้าหมายดำเนินการ เกษตรกรในพื้นที่ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล จำนวน 60 คน พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ พื้นที่ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา งบประมาณ 730,000 บาท แหล่งงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด | ผลการดำเนินงาน : กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวคุณภาพแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ตำบลยะลา จำนวน 20 คน โดยมีหลักสูตรความรู้ตั้งแต่คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ เริ่มผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต รวมถึงการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการวางแผนการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ส่งผลให้มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิต และยกระดับคุณภาพข้าวให้สามารถแข่งขันได้ โดยให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำนาแบบแปลงใหญ่, และส่งเสริมในการผลิตข้าวปลอดภัย (GAP) และลดต้นทุนการใช้เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และสารเคมี ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา กิจกรรมย่อยที่ 2 / กิจกรรมย่อยที่ 3 / กิจกรรมย่อยที่ 4 (เกษตรผสมผสาน พืช ประมง ปศุสัตว์) จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรผสมผสาน เป้าหมายเกษตรกรในพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล จำนวน 40 คน โดยมีหลักสูตรความรู้ตั้งแต่การออกแบบพื้นที่ทำเกษตรแบบผสมผสานไปจนถึงประโยชน์ของเกษตรผสมผสาน การปลูกพืชผักปลอดภัยและการขยายพันธุ์ การจัดการระบบน้ำในแปลงเกษตร การใช้ปุ๋ยอย่างรู้คุณค่า ความรู้ด้านประมง และความรู้ด้านสัตว์ปีก ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางที่ช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการพื้นที่อย่างคุ้มค่า ลดความเสี่ยง และสร้างรายได้หลายทาง ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาพืชเชิงเดี่ยวและมีความมั่นคงทางอาหาร ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 13, 16 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : - กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เป็นเงิน 43,300 บาท แผนการดำเนินการ : - แผนการสนับสนุนปัจจัยการผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพข้าว เดือนเมายน - แผนการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ เดือนเมษายน รูปภาพประกอบ | - สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา - สำนักงานประมงจังหวัดยะลา - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา |
|  | 2. โครงการขยายผลเทคโนโลยีแบบบูรณาการเพื่อจัดการโรคเหี่ยวกล้วยหิน สำหรับการผลิตที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมย่อยที่ 1 ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรหลักสูตรที่ 1 เทคโนโลยี การป้องกันโรคเหี่ยวกล้วยหิน กิจกรรมย่อยที่ 2 ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรหลักสูตรที่ 2 การผลิตหน่อกล้วยหินสะอาด/ปลอดโรค จำนวนเป้าหมายดำเนินการ : เกษตรกรเฉพาะพื้นที่รอบฝายบ้านโปโฮ จำนวน 5 คน (ทั้งจังหวัด จำนวน 165 คน) กิจกรรมย่อยที่ 3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตกล้วยหิน (รายละ 3,950 บาท) จำนวนเป้าหมายดำเนินการ : เกษตรกรเฉพาะพื้นที่รอบฝายบ้านโปโฮ จำนวน 5 คน (ทั้งจังหวัด จำนวน 165 คน) พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ : ตำบลเปาะเส้ง และตำบลหน้าถ้ำ งบประมาณ 957,930 บาท แหล่งงบประมาณ : ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร | ผลการดำเนินงาน : กิจกรรมย่อยที่ 1 ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรหลักสูตรที่ 1 เทคโนโลยี การป้องกันโรคเหี่ยวกล้วยหิน : เน้นสร้างความตระหนักรู้ สร้างแปลงต้นแบบ และใช้ชุดเทคโนโลยีผสมผสาน ได้แก่ การใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์, สารสกัดสมุนไพร, และวิธีการเขตกรรมที่ถูกต้อง เพื่อควบคุมโรคและเพิ่มความปลอดภัยของผลผลิต เป้าหมายเกษตรกรทั้งหมดจำนวน 165 คน โดยเป็นเกษตรกรในพื้นที่รอบฝายโปโฮ จำนวน 5 คน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : งบประมาณงวดที่ 1 เป็นเงิน 511,855 บาท (เกษตรกรเฉพาะพื้นที่ฝายบ้านโปโฮ จำนวน 5 คน คิดเป็นเงิน 16,250 บาท) แผนการดำเนินการ : - กิจกรรมย่อยที่ 2 ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรหลักสูตรที่ 2 การผลิตหน่อกล้วยหินสะอาด/ปลอดโรค : รองบประมาณจากโครงการวิจัยการเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (ไตรมาสที่ 3 ) - สนับสนุนปัจจัยการผลิตกล้วยหิน (รายละ 3,950 บาท) (ไตรมาสที่ 3 ) รูปภาพประกอบ | สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา |
|  | 3. กิจกรรม ติดตามการดำเนินกิจกรรมแปลงไม้ผล (ทุเรียน มังคุด ลองกอง)และส่งเสริมความรู้ด้านเกษตรผสมผสานในพื้นที่ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา งบประมาณ - บาท พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ : ตำบลเปาะเส้ง และตำบลหน้าถ้ำ | ผลการดำเนินงาน : จากการติดตามการดำเนินกิจกรรมแปลงไม้ผล (ทุเรียน มังคุด ลองกอง) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้เน้นย้ำการเพิ่มคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐาน GAP และส่งเสริมความรู้การทำเกษตรผสมผสานเพื่อลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชชนิดเดียว พบว่า เกษตรกรมีความเข้าใจในการทำเกษตรผสมผสานมากขึ้น มีการบริหารจัดการน้ำและการจัดการโรคพืชที่เหมาะสม รูปภาพประกอบ | สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา |
|  | 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม 1 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวนเป้าหมายดำเนินการ 2 ราย พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ หมู่ที่ 3,4 ตำบลหน้าถ้ำ งบประมาณ สนับสนุนปัจจัย 10,000บาท (5,000บาท/ราย) แหล่งงบประมาณ กรมประมง | ผลการดำเนินงาน : -ดำเนินการประชุมชี้แจงและถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เมื่อวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2568 -ปัจจุบันดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อปัจจัยการผลิต ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนการดำเนินการ : 1.ดำเนินการประชุมชี้แจงและถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 2.มอบปัจจัยการผลิต 3.ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม | สำนักงานประมงจังหวัดยะลา |
|  | 5. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง จำนวนเป้าหมายดำเนินการ 3 ราย พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ หมู่ที่ 3,4 ตำบลหน้าถ้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลเปาะเส้ง งบประมาณ สนับสนุนปัจจัย 900 บาท (300 บาท/ราย) แหล่งงบประมาณ กรมประมง | ผลการดำเนินงาน : -ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมงและสนับสนุนปัจจัยการผลิต เมื่อวันที่ 2 - 12 ธันวาคม 2568 -ส่งมอบปัจจัยการผลิต เมื่อวันที่ 13 - 14 มกราคม 2569 -อยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 900 บาท | สำนักงานประมงจังหวัดยะลา |
|  | 6. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตยาง | ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการถ่ายทอดองคความรู้การกรีดยางอย่างถูกวิธี ให้แก่เกษตรกรจำนวน 31 ราย พื้นที่ดำเนินการ หมู่3 หมู่ 6 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา งบประมาณ 58,100 บาท แหล่งงบประมาณ การยางแห่งประเทศไทย | การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา |
|  | 7. โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปลาหมอคางดำ เพื่อฟื้นฟูสภาพสวนยางและแก้ไขปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราแก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ | โดยการมอบน้ำหมักชีวภาพ ปลาหมอคางดำให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ ตำบลเปาะเส้ง จำนวน 200 ราย ๆ 1 แกลลอน จำนวนทั้งสิ้น 1,000 ลิตร |  |
|  | 8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นแบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับสู่การเป็นสินค้ามูลค่าสูงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กิจกรรมที่ 1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1) พร้อมไถปรับระดับพื้นที่ ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2 และ 3 ตำบลยะลา จำนวน 135 ไร่ งบประมาณ 499,500.00 บาท แหล่งงบประมาณ งบปกติ กรมพัฒนาที่ดิน กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพเพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2 และ 3 ตำบลยะลา จำนวน 135 ไร่ 1,8890 กิโลกรัม งบประมาณ 47,250.00 บาท แหล่งงบประมาณ งบปกติ กรมพัฒนาที่ดิน กิจกรรมที่ 3 สาธิตการทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2 และ 3 ตำบลยะลา จำนวน 135 ไร่ 675 ลิตร งบประมาณ 8,775.00 บาท แหล่งงบประมาณ งบปกติ กรมพัฒนาที่ดิน | แผนการดำเนินงาน เดือน กค. - กย.69 ได้รับจัดสรรงบประมาณไตรมาส 3 - 4 | สถานีพัฒนาที่ดินยะลา |
|  | 9. โครงการบริหารการส่งน้ำ พื้นที่ 6,250 ไร่ โครงการชลประทานยะลา กิจกรรม เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการส่งน้ำโครงการชลประทานทั้งหมด จำนวนเป้าหมายดำเนินการ พื้นที่ 6,250 ไร่ พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ จังหวัดยะลา งบประมาณ 750,000 บาท (ภาพรวมทั้งจังหวัด) แหล่งงบประมาณ กรมชลประทาน |  | โครงการชลประทานยะลา |
|  | 10. โครงการบำรุงรักษาหัวงานและระบบส่งน้ำ พื้นที่ 1,201 ไร่ โครงการชลประทานยะลา กิจกรรม เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแล บำรุงรักษาโครงการชลประทานทั้งหมด จำนวนเป้าหมายดำเนินการ พื้นที่ 1,201 ไร่ พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ จังหวัดยะลา งบประมาณ 2,725,000 บาท (ภาพรวมทั้งจังหวัด)แหล่งงบประมาณ กรมชลประทาน |  | โครงการชลประทานยะลา |
|  | 11. การประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำ รวมกับราษฎรในพื้นที่ |  | โครงการชลประทานยะลา |
| 2. โครงการฝาย ลำพะยาอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ | 1. โครงการพัฒนาขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน พื้นที่โครงการฝายลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์ปีก เป้าหมายดำเนินการ เกษตรในพื้นที่ ผู้ได้รับประโยชน์จากฝายลำพะยา พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ พื้นที่โครงการฝายลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา งบประมาณ 780,000 บาท แหล่งงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด | ผลการดำเนินงาน : - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย แผนการดำเนินการ : จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรผสมผสาน เป้าหมายเกษตรกรในพื้นที่ลำพะยา จำนวน 50 คน โดยมีหลักสูตรความรู้ตั้งแต่ประโยชน์ของเกษตรผสมผสาน การปลูกพืชผักปลอดภัยและการขยายพันธุ์ การจัดการระบบน้ำในแปลงเกษตร การใช้ปุ๋ยอย่างรู้คุณค่า ความรู้ด้านประมง และความรู้ด้านสัตว์ปีก ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางที่ช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการพื้นที่อย่างคุ้มค่า ลดความเสี่ยง และสร้างรายได้หลายทาง ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาพืชเชิงเดี่ยวและมีความมั่นคงทางอาหาร กำหนดวันจัดกิจกรรมในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2569 | - สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา - สำนักงานประมงจังหวัดยะลา - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา |
|  | 2. กิจกรรมติดตามการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรและส่งเสริมความรู้ด้านเกษตรผสมผสานและการจัดการศัตรูพืชในพื้นที่ตำบลลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา งบประมาณ - บาท พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ : ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา | ผลการดำเนินงาน : ลงพื้นที่เยี่ยมแปลงเกษตรกรรายบุคคล เพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่และให้คำแนะนำส่งเสริมความรู้ด้านเกษตรผสมผสานและส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) และลดการใช้สารเคมี ให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลลำพะยา มีความรู้ความเข้าใจด้านการทำเกษตรผสมผสาน และสามารถจัดการศัตรูพืชได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน | สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา |
|  | 3. โครงการบริหารการส่งน้ำ พื้นที่ 6,250 ไร่ กิจกรรม เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการส่งน้ำโครงการชลประทานทั้งหมด จำนวนเป้าหมายดำเนินการ พื้นที่ 6,250 ไร่ พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ จังหวัดยะลา งบประมาณ 750,000 บาท (ภาพรวมทั้งจังหวัด) แหล่งงบประมาณ กรมชลประทาน | ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : แผนการดำเนินการ : รูปภาพประกอบ (3 – 4 รูป) | โครงการชลประทานยะลา |
|  | 4. โครงการบำรุงรักษาหัวงานและระบบส่งน้ำ พื้นที่ 1,201 ไร่ กิจกรรม เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแล บำรุงรักษาโครงการชลประทานทั้งหมด จำนวนเป้าหมายดำเนินการ พื้นที่ 1,201 ไร่ พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ จังหวัดยะลา งบประมาณ 2,725,000 บาท (ภาพรวมทั้งจังหวัด) แหล่งงบประมาณ กรมชลประทาน | ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : แผนการดำเนินการ : รูปภาพประกอบ (3 – 4 รูป) | โครงการชลประทานยะลา |
|  | 5. การประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำ รวมกับราษฎรในพื้นที่ | ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : แผนการดำเนินการ : รูปภาพประกอบ (3 – 4 รูป) | โครงการชลประทานยะลา |
| 3. โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 1. กิจกรรมติดตามการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรและส่งเสริมความรู้ด้านเกษตรผสมผสานและการจัดการศัตรูพืชในพื้นที่ตำบลลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ : ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา | ผลการดำเนินงาน : ลงพื้นที่เยี่ยมแปลงเกษตรกรรายบุคคล เพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่และให้คำแนะนำส่งเสริมความรู้ด้านเกษตรผสมผสานและส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) และลดการใช้สารเคมี ให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลลำพะยา มีความรู้ความเข้าใจด้านการทำเกษตรผสมผสาน และสามารถจัดการศัตรูพืชได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน | สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา |
|  | 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม 1 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวนเป้าหมายดำเนินการ 9 ราย พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพะยา หมู่ที่ 1,3,6 ตำบลพร่อน หมู่ที่ 3,4 ตำบลท่าสาป และหมู่ที่ 1 ตำบลลำใหม่ งบประมาณ สนับสนุนปัจจัย 45,000 บาท (5,000บาท/ราย) แหล่งงบประมาณ งบปกติ | ผลการดำเนินงาน : -ดำเนินการประชุมชี้แจงและถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เมื่อวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2568 -ปัจจุบันดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อปัจจัยการผลิต ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนการดำเนินการ : 1.ดำเนินการประชุมชี้แจงและถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 2.มอบปัจจัยการผลิต 3.ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม รูปภาพประกอบ | สำนักงานประมงจังหวัดยะลา |
|  | 3. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง จำนวนเป้าหมายดำเนินการ 2 ราย พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ หมู่ที่ 3 ,4 ตำบลหน้าถ้ำ งบประมาณ สนับสนุนปัจจัย 600 บาท (300 บาท/ราย) แหล่งงบประมาณ งบปกติ | ผลการดำเนินงาน : -ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมงและสนับสนุนปัจจัยการผลิต เมื่อวันที่ 2 - 12 ธันวาคม 2568 -ส่งมอบปัจจัยการผลิต เมื่อวันที่ 13 - 14 มกราคม 2569 -อยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 600 บาท รูปภาพประกอบ | สำนักงานประมงจังหวัดยะลา |
|  | 4. โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดภาคใต้ กิจกรรมที่ดำเนินการ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคู-ยกร่อง) พร้อมสนับสนุนพันธุ์ปาล์ม ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 5, และ 6 ตำบลลำใหม่ จำนวนพื้นที่ 6 ไร่ หมู่ที่ 2, 4, 5 และ 6 ตำบลลำพะยา จำนวนพื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน หมู่ที่ 1 และ 6 ตำบลท่าสาป จำนวนพื้นที่ 22 ไร่ 2 งาน งบประมาณ 359,890.00 บาท แหล่งงบประมาณ งบปกติ กรมพัฒนาที่ดิน | อยู่ในขั้นตอนการยื่นซองเสนอราคา สิ้นเดือน กพ.69 แผนการดำเนินการ : ไตรมาส 3 - 4 | สถานีพัฒนาที่ดินยะลา |
|  | 5. โครงการพัฒนาต่อยอดกลุ่มส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) กิจกรรมที่ดำเนินการ ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 2, 4 และ 5 ตำบลลำใหม่ พื้นที่ 40 ไร่ งบประมาณ 9,750.00 บาท แหล่งงบประมาณ งบปกติ กรมพัฒนาที่ดิน | อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการดำเนินการ : ไตรมาส 3 - 4 | สถานีพัฒนาที่ดินยะลา |
|  | 6. โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เขตพัฒนาที่ดิน กิจกรรมที่ดำเนินการ จัดทำขั้นบันไดดิน ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลลำใหม่ พื้นที่ 24 ไร่ งบประมาณ 213,100.00 บาท | แผนการดำเนินการ : ไตรมาส 3 - 4 | สถานีพัฒนาที่ดินยะลา |
|  | 7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน เป้าหมายดำเนินการ สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนจำนวน 30 ราย พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ...ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลลำใหม่ หมู่ 1 และ หมู่ 2 งบประมาณ 61,000 บาท แหล่งงบประมาณ กรมการข้าว | แผนการดำเนินการ : ไตรมาส 3 - 4 | ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี |
|  | 8. โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมให้ความรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ เป้าหมายดำเนินการ 40 ราย พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพะยา อ.เมืองยะลา งบประมาณ 20,000 บาท แหล่งงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา | แผนดำเนินการเดือนพฤษภาคม | องค์การบริหารส่วนตำบล ลำพะยา |
|  | 9. โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 บรรยายให้ความรู้การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ จำนวนเป้าหมายดำเนินการ 40 คน พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา งบประมาณ 30,000.- บาท แหล่งงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา | แผนดำเนินการเดือนพฤษภาคม | องค์การบริหารส่วนตำบล ลำพะยา |
|  | 10. โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมให้ความรู้การทำเกษตรเชิงเดี่ยว กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักปลอดสารพิษ จำนวนเป้าหมายดำเนินการ 40 คน พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ หมู่ที่ 1 – 7 ตำบลลำพะยา อ.เมืองยะลา งบประมาณ 30,000.- บาท แหล่งงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา | แผนดำเนินการเดือนพฤษภาคม | องค์การบริหารส่วนตำบล ลำพะยา |
|  | 11. โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมก่อสร้างทำนบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบความจุ 13.28 ลบ.ม. จำนวนเป้าหมายดำเนินการ พื้นที่ 8,100 ไร่ พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ อำเภอเมืองยะลา ตำบลลำพะยา ตำบลท่าสาป ตำบลพร่อน ตำบลลำใหม่ งบประมาณ 69,041,200 บาท แหล่งงบประมาณ กรมชลประทาน เมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 จะส่งมอบภารกิจให้โครงการชลประทานยะลากำกับดูแลต่อไป | ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : แผนการดำเนินการ : รูปภาพประกอบ (3 – 4 รูป) | โครงการชลประทานยะลา |
| 4. โครงการระบบระบายน้ำตำบลท่าสาปอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 1. โครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมหลัก ถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรการพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสม จำนวนเป้าหมายดำเนินการ : เกษตรกร จำนวน 25 คน พื้นที่ดำเนินการ : หมู่ 4 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา งบประมาณ 10,000 บาท แหล่งงบประมาณ : งบกรมส่งเสริมการเกษตร | แผนการดำเนินการ : เน้นถ่ายทอดความรู้การวิเคราะห์บริบทชุมชน การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (เช่น การวิเคราะห์ดิน ปลูกผัก เกษตรผสมผสาน) และการศึกษาดูงานจริง เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด และมุ่งเน้นความรู้การจัดการระบบน้ำภายในแปลงเกษตรที่เหมาะสม รู้เท่าทันและวิธีป้องกันต่ออุทกภัย และสภาวะอากาศโลกแปรปรวน | สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา |
|  | 2. กิจกรรม ติดตามการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรและส่งเสริมความรู้ด้านเกษตรผสมผสานและการจัดการศัตรูพืชในพื้นที่ตำบลท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา งบประมาณ - บาท พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ : ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา | ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : แผนการดำเนินการ : รูปภาพประกอบ (3 – 4 รูป) | สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา |
|  | 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นแบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับสู่การเป็นสินค้ามูลค่าสูงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กิจกรรมที่ 1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1) พร้อมไถปรับระดับพื้นที่ ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2 และ 3 ตำบลพร่อน จำนวน 96 ไร่ งบประมาณ 355,300.00 บาท แหล่งงบประมาณ งบปกติ กรมพัฒนาที่ดิน กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพเพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2 และ 3 ตำบลพร่อน จำนวน 96 ไร่ 1,344 กิโลกรัม งบประมาณ 33,600.00 บาท แหล่งงบประมาณ กรมพัฒนาที่ดิน กิจกรรมที่ 3 สาธิตการทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2 และ 3 ตำบลพร่อน จำนวน 96 ไร่ 480 ลิตร งบประมาณ 6,240.00 บาท แหล่งงบประมาณ กรมพัฒนาที่ดิน | ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : แผนการดำเนินการ : รูปภาพประกอบ (3 – 4 รูป) | สถานีพัฒนาที่ดินยะลา |
|  | 4. โครงการพัฒนาต่อยอดกลุ่มส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) กิจกรรมที่ดำเนินการ ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลพร่อน จำนวนพื้นที่ 13 ไร่ และหมู่ที่ 4 ตำบลยุโป จำนวนพื้นที่ 12 ไร่ งบประมาณ 6,500.00 บาท แหล่งงบประมาณ งบปกติ กรมพัฒนาที่ดิน | ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : แผนการดำเนินการ : รูปภาพประกอบ (3 – 4 รูป) | สถานีพัฒนาที่ดินยะลา |
|  | 5. โครงการบริหารการส่งน้ำ พื้นที่ 6,250 ไร่ กิจกรรม เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการส่งน้ำโครงการชลประทานทั้งหมด จำนวนเป้าหมายดำเนินการ พื้นที่ 6,250 ไร่ พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ จังหวัดยะลา งบประมาณ 750,000 บาท (ภาพรวมทั้งจังหวัด) แหล่งงบประมาณ กรมชลประทาน | ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : แผนการดำเนินการ : รูปภาพประกอบ (3 – 4 รูป) | โครงการชลประทานยะลา |
|  | 6. โครงการบำรุงรักษาหัวงานและระบบส่งน้ำ พื้นที่ 1,201 ไร่ กิจกรรม เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแล บำรุงรักษาโครงการชลประทานทั้งหมด จำนวนเป้าหมายดำเนินการ พื้นที่ 1,201 ไร่ พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ จังหวัดยะลา งบประมาณ 2,725,000 บาท (ภาพรวมทั้งจังหวัด) แหล่งงบประมาณ กรมชลประทาน | ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : แผนการดำเนินการ : รูปภาพประกอบ (3 – 4 รูป) | โครงการชลประทานยะลา |
|  | 7. การประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำ รวมกับราษฎรในพื้นที่ | ผลการดำเนินงาน : แผนการดำเนินการ : รูปภาพประกอบ (3 – 4 รูป) | โครงการชลประทานยะลา |
| 6. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ |  | ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : แผนการดำเนินการ : รูปภาพประกอบ (3 – 4 รูป) |  |
| 7. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน |  | ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : แผนการดำเนินการ : รูปภาพประกอบ (3 – 4 รูป) |  |