แบบ จ.1-1

(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด...ยโสธร...........

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตำบลศรีฐาน |
| 2. ชื่อแผนงาน | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรอย่างสมดุลและมั่นคง |
| 3. แนวทางการพัฒนา | ขุดลอกลำโพงใหญ่ ลำโพงกลาง ลำโพงเล็ก(คลองไผ่) และปรับปรุงสะพานข้ามลำโพง |
| 4. หลักการและเหตุผล | ชุมชนตำบลศรีฐาน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 28.16 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,601 ไร่ มี 9 หมู่บ้าน จำนวนประชากรทั้งหมด 6,227 คน 1,899 ครัวเรือน ประชากรหมู่ 4,8 บ้านศรีฐาน มีประชากร 1213 คน 366 ครัวเรือน หมู่ 5,7 บ้านเตาไห 1,731 คน 461 ครัวเรือน และหมู่ 6 บ้านสำโรง 376 คน 104 ครัวเรือน ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มสลับที่ราบดอนและที่ราบสูง ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเหมาะแก่การทำนาและปลูกพืชไร่ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีแหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ หนองสระพัง หนองหญ้าแพรก ลำห้วยลำโพง และด้วยชุมชนบ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐานอยู่ในเขตพื้นที่นอกเขตชลประทาน จึงมักประสบปัญหา น้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลากทำให้พื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างประมาณ300-500 ไร่ พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย และในช่วงหน้าแล้งก็ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและสำหรับสัตว์เลี้ยง ปัจจุบันสถานการณ์ภัยแล้งได้ลุกลามทำให้ประชาชนชุมชนตำบลศรีฐาน ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและเพื่อการเกษตร โดยชุมชนตำบลศรีฐาน จะใช้น้ำจาก หนองสระพัง หนองหญ้าแพรก หนองสระแคน เพื่อผลิตประปา ให้กับ 4 หมู่บ้าน และอีก 5 หมู่ ทำการเกษตรปลูกพืชหลังนาหลังฤดูการเก็บเกี่ยว เช่น ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ปลูกข้าวโพด ถั่วฝักยาว มันสำปะหลัง ปลูกผักสวนครัว และสำหรับสัตว์เลี้ยง ด้วยระดับน้ำที่ตื้นเขินและไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ ทำให้ชุมชนประสบปัญหาขาดน้ำเพื่อการเกษตร ในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือน มีนาคม – มิถุนายน ถ้าฝนทิ้งช่วงก็จะยาวถึงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี โดยหมู่บ้านมี ความมั่นคงด้านน้ำ (4 หมู่บ้าน หมู่ 1,2,4,5,7,8) - น้ำอุปโภค : ร้อยละ 80 - น้ำบริโภค : ร้อยละ 80 - น้ำเกษตร : ร้อยละ 70 จากสภาพปัญหาดังกล่าวพื้นที่ประสบปัญหาขาดน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตร ฝนทิ้งช่วงยาวนาน ในฤดูฝนมีน้ำหลากและท่วมขังในพื้นที่การเกษตรตรงที่ลุ่มต่ำในช่วงฤดูแล้งไม่สามารถกักเก็บน้ำในไว้ใช้ได้เนื่องจากแหล่งน้ำตื้นเขิน ด้วยเหตุนี้ชุมชนตำบลศรีฐาน ได้ร่วมสำรวจและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาให้ชาวบ้านได้ประโยชน์และมีน้ำใช้อุปโภคตลอดทั้งปี โดยการขุดลอกลำโพง เชื่อมน้ำจากลำโพงใหญ่และทำโพงกลางมาเติมที่คลองไผ่(ลำโพงน้อย) |
| 5. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1.เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำให้มากขึ้น และชุมชนตำบลศรีฐานมีน้ำเพื่อการอุปโภคได้ตลอดทั้งปี 2.เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนมีน้ำเพื่อการเกษตรหลังฤดูเก็บเกี่ยว 3.ชุมชนตำบลศรีฐานมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี 4.เพื่อบรรเทาปัญหาคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค 5.เพื่อเชื่อมโยงแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบ 6.เพื่อเพิ่มแหล่งสำรองน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง เพื่อการเกษตร |
| 6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | 1. ผู้รับประโยชน์จำนวน 5 หมู่บ้าน 931 ครัวเรือน 3,320 คน มีน้ำเกษตรเพียงพอ (หมู่ 4,8 บ้านศรีฐาน มีประชากร 1213 คน 366 ครัวเรือน หมู่ 5,7 บ้านเตาไห 1,731 คน 461 ครัวเรือน และหมู่ 6 บ้านสำโรง 376 คน 104 ครัวเรือน 2. ปริมาณน้ำกักเก็บในลำโพงเพิ่มขึ้น ลดการการไหลบ่า 3. บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำการเกษตรและปศุสัตว์ในพื้นที่ 500 ไร่ |
| 7. พื้นที่เป้าหมาย | ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร |
| 8.กิจกรรมหลัก | งานพัฒนา |
| 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 2,500,000 บาท สร้างสะพานข้ามคลองไผ่ กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร อบต.ศรีฐาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร |
| 8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 3,500,000 บาท สร้างสะพานข้ามคลองไผ่ กว้าง 8 เมตร ยาว 35 เมตร อบต.ศรีฐาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร |
| 8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 2,500,000 บาท ฝายน้ำล้น สันฝาย 2.5 เมตร ยาว 35 เมตร อบต.ศรีฐาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร |
| 8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 1,504,800บาท ขุดคลองขนาดกว้าง 30 เมตร ลึกจากหน้าดินเดิม 2 เมตร ยาว 880 + 110 เมตร อบต.ศรีฐาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร |
| 8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 1,932,300 บาท ขุดคลองขนาดกว้าง 30 เมตร ลึกจากหน้าดินเดิม 2 เมตร ยาว 1,130 เมตร อบต.ศรีฐาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร |
| 8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 2,736,000 บาท ขุดลอกลำโพง ขนาดกว้าง 30 เมตร ลึกจากหน้าดินเดิม 2 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร อบต.ศรีฐาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร |
| 8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 8,721,000 บาท ขุดลอกลำโพง(ท่าพระลาด)กว้าง 30 เมตร ลึกจากหน้าดินเดิม 2 เมตร ระยะทาง 5,100 เมตร อบต.ศรีฐาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร |
| 9. หน่วยงานดำเนินการ | อบต.ศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร |
| 10. ระยะเวลาในการดำเนิน | ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕70 - ๓๐ กันยายน ๒๕75 |
| 11. งบประมาณ | 23,394,100 บาท |
| 12. ผลผลิต (Output) | 1. ในฤดูแล้งเกษตรกรมีน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอ 2. พื้นที่น้ำหลากน้ำท่วมลดลง 3. บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำการเกษตรและปศุสัตว์ในพื้นที่ 500 ไร่ |
| 13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | เกษตรกรมีพื้นที่ปลูกพืชหลังนาเพิ่มมากขึ้น สัตว์เลี้ยงไม่ขาดแคลนน้ำ และสามาถนำน้ำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ |